- 2021年度

- 泸州两江新城建设管理

- 委员会部门决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 部门概况	4

一、基本职能及主要工作	4

二、机构设置	5

第二部分 2021年度部门决算情况说明	7

一、 收入支出决算总体情况说明	7

二、 收入决算情况说明	7

三、 支出决算情况说明	8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14

八、政府性基金预算支出决算情况说明	16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	16

十、其他重要事项的情况说明	17

第三部分 名词解释	19

第四部分 附件	21

附件1	22

附件2	26

附件3：	42

第五部分 附表	49

一、收入支出决算总表	49

二、收入决算表	49

三、支出决算表	49

四、财政拨款收入支出决算总表	49

五、财政拨款支出决算明细表	49

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	49

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	49

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	49

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	49

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	49

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	49

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	49

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	49

# 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

- （一）主要职能。

## 负责两江新城规划范围内的规划、建设和管理工作。

## （二）2021年重点工作完成情况。

- 1、项目建设加快推进。聚焦新城建设主战场定位，强化项目建设调度和要素保障，实行“班子成员定点联系项目、管理人员长期蹲守项目”的工作机制，全力推进各类项目建设。其中，长湿新城片区骨干道路项目、市委党校北侧道路、江阳区环卫基地周边道路竣工验收；云峰路和方山快速通道、城北片区基础设施项目已实现功能性通车，有力保障了周边地块的开发利用。

- 2、项目包装有序有力。始终坚持“发展为要、创新为先、项目为王”理念，积极包装储备项目，发展后劲进一步提升。成功包装现代服务业产业园区基础设施项目等3个专项债项目，入库发债总金额12亿元，等待分批发行。目前，我委以长江生态保护为主线创新项目策划，形成了两江新城项目清单库，共储备城市品质提升、绿道体系、基础设施等各类项目23个，总投资约128亿元，并着手前期工作做深做细做实，为项目早日开工做足准备。恒力总部基地周边道路（二期）等10个前期类项目前期工作进展顺利。

- 3、项目招引精准高效。围绕重大公共基础设施建设和现代服务产业等领域大招商、招大商。结合新城功能布局和业态分布，积极对接新城控股集团、新天泽集团、天府冷链物流集团、重庆梵凡教育集团等知名企业，全力抓好文化教育、医疗康养、现代服务业等市场化项目招引，为推动新城高质量发展增添新动力。

- 4、要素保障更加有力。在财政、发改、自规等部门支持下，加快土地征收储备工作进度，切实保障项目建设用地需求。目前尚有储备土地近3000亩。下一步通过配套实施柏木溪公园、沱江新城城西片区道路、医教园区市政道路等项目可整理出国有建设用地约2200亩。

## 二、机构设置

泸州两江新城建设管理委员会于2016年8月由原长江湿地新城管委会、沱江新城管委会合并而成，下设有党政办公室、应急管理和环境保护办公室、项目管理科、财务科、纪律检查室等5个内设机构。2021年管委会有行政编制12名，实有人数10人。

泸州两江新城建设管理委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计74945万元，年初结转和结余0万元，支出总计74945万元。与2020年相比，收入增加33825.19万元，收入增长82.26%，支出增加33824.23万元，支出增长82.26%。主要变动原因是建设项目的增加导致项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

- 收入决算情况说明

- 2021年本年收入合计74945万元，其中：一般公共预算财政拨款收入48618.98万元，占64.87%；政府性基金预算财政拨款收入26326.02万元，占35.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

- 支出决算情况说明

- 2021年本年支出合计74945万元，其中：基本支出280.47万元，占0.37%；项目支出74664.53万元，占99.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入74945万元，年初结转和结余0万元，财政拨款支出74945万元。与2020年相比，财政拨款收入增加33825.19万元，收入增长82.26%，财政拨款支出增加33824.23万元，支出增长82.26%。主要变动原因是建设项目的增加导致项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出48618.98万元，占本年支出合计的64.87%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加13777.94万元，增长39.55%。主要变动原因是通过一般公共预算财政拨款下达的项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出48618.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出17.15万元，占0.04%；卫生健康支出9.34万元，占0.02%；城乡社区支出26069.53万元，占53.61%；农林水支出22500万元，占46.28%；住房保障支出22.96万元，占0.05%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

- 2021年一般公共预算支出决算数为48618.98万元，完成预算100%。其中：

- 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.42万元，完成预算100%。

- 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.73万元，完成预算100%。

- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.43万元，完成预算100%。

- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.64万元，完成预算100%。

- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.27万元，完成预算100%。

- 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）231.01万元，完成预算100%。

- 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）211.72万元，完成预算100%。

- 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）25626.80万元，完成预算100%。

- 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）22500万元，完成预算100%。

- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.10万元，完成预算100%。

- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）8.86万元，完成预算100%。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出280.47万元，其中：

人员经费177.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费103.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

- （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.62万元，完成预算30.12%，决算数小于预算数的主要原因是为节约开支，对经费支出进行了统筹整合。

- （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决4.07万元，占46.59%；公务接待费支出决算3.55万元，占53.41%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年我单位无因公出国（境）支出。

无团组名称、出访地点、取得成效等开支内容。

- 2.公务用车购置及运行维护费支出4.07万元,完成预算67.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.51万元，增长160.47%。主要原因是公务用车年久老化增加了车辆的维修费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.07万元。主要用于保障单位参加市委市政府等相关市级部门通知的必须参加的会议、领取密件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.55万元，完成预算18.39%。公务接待费支出决算比2020年减少1.66万元，减少31.93%。主要原因是本年度因疫情原因减少公务接待次数及接待人次，减少接待费支出。其中：

国内公务接待支出3.55万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待26批次，403人次（不包括陪同人员），共计支出3.55万元，具体内容包括：国内公务接待支出3.55万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

- 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出26326.02万元。占本年支出合计的35.13%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款增加20047.25万元，增长319.29%。主要变动原因是本年通过政府性基金预算财政拨款下达的项目资金增加。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。占本年支出合计的0%。与2020年相比，国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%。

- 十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

2021年，泸州两江新城建设管理委员会机关运行经费支出103.43万元，比2020年增加59.18万元，增长133.75%。主要原因是办公业务量增加，办公费等项目有所增加。

- （二）政府采购支出情况

2021年，泸州两江新城建设管理委员会政府采购支出总额1985.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1985.60万元。主要用于采购长湿公园、南北滨公园维护服务。授予中小企业合同金额1237.40万元，占政府采购支出总额的62.32%，其中：授予小微企业合同金额1106.80万元，占政府采购支出总额的55.74%。

- （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泸州两江新城建设管理委员会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在2021年度预算编制阶段，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对部门整体支出和16个项目开展了绩效自评。2021年泸州两江新城建设管理委员会部门整体绩效自评报告见附件1，项目绩效自评报告见附件2，项目绩效目标自评表见附件3。

- 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养 老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）: 指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）: 指用于缴纳公务员医疗补助的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指其他用于城乡社区方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革 价款住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件

- 附件1

2021年泸州两江新城建设管理委员会

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸州两江新城建设管理委员会是独立核算的一级预算单位，属于全额拨款的行政单位，执行政府会计制度。

- 机构职能。

- 负责两江新城规划范围内人规划、建设和管理工作。

- 人员概况。

2021年度，泸州两江新城建设管理委员会有行政编制12名，实有人数10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计74945万元，年初结转结余0万元。其中：一般公共预算财政拨款收入48618.98万元，占64.87%；政府性基金预算财政拨款收入26326.02万元，占35.13%。

- 部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计74945万元，其中：基本支出280.47万元，占0.37%；项目支出74664.53万元，占99.63%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一是按照 2021年部门预算编审要求，根据我单位职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我单位整体支出绩效目标及“二环路（纳溪段）PPP项目”“重点建设项目综合协调费”“泸州沱江新城整体城镇化市政道路及综合管廊建设PPP项目”“泸州市沱江西路、春江路（南北滨公路）及南北滨公园项目”“南、北滨公园维护服务”等 16个项目绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《泸州市市级预算绩效运行监控管理暂行办 法》要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算 执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监 控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。

三是按照财政部门统一部署，我单位按要求同 2021年预算同时公开了预算项目绩效目标；并随同本部门2021年决算同时公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评开展情况。

（二）结果应用情况。

我单位对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评。并将绩效评价结果作为预算编制、经费支出的重要依据，不断优化财政资金配置，强化绩效理念，推动我单位部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。 按照2021年部门整体支出绩效评价自评表的绩效指标开展自评得分85分。

（二）存在问题。

部分项目绩效指标不够细化，绩效目标和指标值设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我单位将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是遵循“谁申报资金，谁制定绩效目标”的原则，结合项目的特性和具体实施内容，设定细分的绩效指标，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

| 2021年度部门整体支出绩效评价自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 |  |  | 指标分值 | 指标解释 | 自评打分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |
| 部门预算项目绩效管理（70分） | 目标管理（30分） | 目标制定 | 15 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 | 13 |
|  |  | 目标实现 | 15 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 15 |
|  | 动态调整（20分） | 支出控制 | 5 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 5 |
|  |  | 及时处置 | 10 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 10 |
|  |  | 执行进度 | 5 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 3 |
|  | 完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 9 |
|  |  | 资金结余率 | 5 | 评价部门预算项目年终资金结余情况。 | 5 |
|  |  | 违规记录 | 5 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 5 |
| 绩效结果应用（20分） | 内部应用（6分） | 预算挂钩 | 6 | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况。 | 6 |
|  | 信息公开（4分) | 自评公开 | 4 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 4 |
|  | 整改反馈（10分） | 问题整改 | 5 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 5 |
|  |  | 应用反馈 | 5 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 5 |
| 自评质量（10分） | 自评质量（10分） | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 |  |
| 扣分项（10分） |  |  | 10 | 被评价单位配合评价工作情况。 |  |
|  |  |  |  |  | 85 |

- 附件2

2021年泸州市沱江西路、春江路（南北滨公路）及南北滨公园项目绩效评价报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。该项目列入2021年部门预算，经过详细测算，经向市财政申请并批复追加预算18057万元。

（二）项目绩效目标。该项目位于沱江三桥上游两岸，共包含4个子项目，其中南滨路1.33公里，北滨路4.34公里；南滨公园占地425亩，北滨公园占地663亩。项目资金用于保障已完工子项目的可用性付费（建设投资部分），履行合同约定义务。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。资金计划及到位。该项目资金预算18057万元，截止评价时点实际到位18057万元，全部为市级财政拨款，资金到位率100%。

2．资金使用。该项目截止评价时点项目资金实际支出18057万元，开支范围主要包括沱江西路、春江路（南北滨公路）及南北滨公园项目回款费用。支付进度为根据清算协议约定，每年6月20日和12月20日支付。财务科严格审核支付依据，确保每笔支出合规合法和资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我单位建立了《机关财务管理制度》《项目资金管理制度》《机关财务报销流程及规范》等制度，汇编了《财务工作制度汇编》，单位财务管理制度健全。单位独立设置了财务科，有专职会计人员负责项目资金的会计核算和账务处理工作。项目资金的审批和使用严格执行财务管理制度和项目资金管理制度，涉及项目资金的账务处理和会计核算及时规范。

（三）项目组织实施情况

2015年8月，我委通过竞争性磋商采购方式确定中建新疆建工（集团）有限公司为社会资本方，于2016年11月与项目公司签订了《PPP项目合同》，合作期限为10年（2年建设期+8年运营期），项目于2016年7月开工建设。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止评价时点，项目资金全部执行完毕，项目完工。该项目资金的使用，确保以上工作内容得到了有力的资金保障，确保项目建设工作得以保质保量按计划完成，项目资金严格按申报计划使用，严格控制资金成本，确保了项目资金在预算额度内使用。

（二）项目效益情况

经济效益。该项目建成后，大大提高毗邻地块开发成熟度，改善了投资开发环境，推动了土地开发增值，加速了区域人气和产业汇集。目前，已实现毗邻地块出让收益约35亿元，缓解了城市建设发展的资金压力。

社会效益。该项目建成后，进一步完善了城西、城北片区道路网络系统，改善了城市交通条件；有效解决了区域内各学校、小区和沿线群众的日常生活需求，为市民群众提供休闲娱乐、生态观光、健身交流的舒适环境。

生态效益。该项目建成后，有效解决了西南医科大学、川江首府、金科博翠湾等项目所在片区的污水排放问题，对片区水环境治理发挥关键作用。同时，该项目的公园绿地系统建设对进一步提升沱江岸线生态保护，充分践行“生态筑基，绿色发展”的公园城市理念，丰富“生态泸州、宜居酒城”内涵，推进我市城市雨污分流改造和海绵城市建设发挥了重要意义。

服务对象满意度。该项目的建成后，实现了如期向公众提供合格的公共服务，提高了人民群众的获得感和幸福感，获得了广大市民群众的一致好评。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

2021年泸州沱江新城整体城镇化市政

道路及综合管廊建设PPP项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目列入2021年部门预算，经过详细测算，经向市财政申请并批复追加预算41205万元。

（二）项目绩效目标。该项目位于沱江新城组团康健城片区，共包含12条市政道路和4条地下综合管廊及其配套设施，其中市政道路总长约20Km，综合管廊总长约9Km。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金预算41205万元，截止评价时点实际到位41205万元，全部为市级财政拨款，资金到位率100%。

2．资金使用。该项目截止评价时点项目资金实际支出41205万元，开支范围主要包括沱江新城整体城镇化市政道路及综合管廊建设项目运营期回款费用。支付进度为根据PPP合作协议约定支付。财务科严格审核支付依据，确保每笔支出合规合法和资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我单位建立了《机关财务管理制度》《项目资金管理制度》《机关财务报销流程及规范》等制度，汇编了《财务工作制度汇编》，单位财务管理制度健全。单位独立设置了财务科，有专职会计人员负责项目资金的会计核算和账务处理工作。项目资金的审批和使用严格执行财务管理制度和项目资金管理制度，涉及项目资金的账务处理和会计核算及时规范。

（三）项目组织实施情况。

两江新城管委会采用竞争性磋商方式确定了社会资本方北京首发投资控股有限公司和北京市政建设集团有限责任公司组成的联合体（北京首发投资控股有限公司为联合体牵头人和财务投资人），于2016年9月签到合作协议，项目合作期限为13年。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目分子项验收和交付，分别为：泸州高中周边子项于2020年8月23日、横一线周边子项于2020年9月30日、云峰路子项于2021年1月10日、横三线以南子项于2021年9月15日实现了完工交付，并进入了运营维护。项目的各项任务、进度计划等基本按期完成，成本可控、质量合格，基本实现了预期目标。

（二）项目效益情况。

经济效益。本项目建设将带动沱江新城整体发展，促进区域内土地成熟和增值，创造更好的经营环境，吸引社会资本，加大对泸州市的投资。

社会效益。提高片区交通通达性和到达性，高效便捷的出行。

生态效益。通过道路配套的管网建设，有效解决污水散排现象，避免环境污染。

服务对象满意度。该项目资金的使用有效保障了项目建设顺利推进，市民及受益人对两江新城建设工作非常满意。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

2021年二环路（纳溪段）PPP项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目列入2021年部门预算，市财政预算12500万元。

（二）项目绩效目标。完成二环路（纳溪段）PPP项目建设，竣工验收并顺利运营。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目资金预算12500万元，截止评价时点实际到位12500万元，全部为市级财政拨款，资金到位率100%。

2.资金使用。该项目截止评价时点项目资金实际支出12500万元，开支范围主要包括二环路（纳溪段）PPP项目运营期回款费用。支付进度为根据PPP合作协议约定，每年12月31日支付。财务科严格审核支付依据，确保每笔支出合规合法和资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我单位建立了《机关财务管理制度》《项目资金管理制度》《机关财务报销流程及规范》等制度，汇编了《财务工作制度汇编》，单位财务管理制度健全。单位独立设置了财务科，有专职会计人员负责项目资金的会计核算和账务处理工作。项目资金的审批和使用严格执行财务管理制度和项目资金管理制度，涉及项目资金的账务处理和会计核算及时规范。

（三）项目组织实施情况。

两江新城管委会采用竞争性磋商方式确定了社会资本方（中国十九冶集团有限公司、中冶建信投资基金管理有限公司），于2016年9月21日签订了《泸州市二环路（纳溪段）PPP合作协议》。按照有关规定，社会资本方与泸州长江生态湿地新城投资有限公司（政府方出资代表，以下简称长投公司）成立了项目公司（泸州中冶城市建设发展有限公司），项目公司与管委会于2016年10月18日签订了《泸州市二环路（纳溪段）PPP项目合同》，并顺利启动了项目建设。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点，项目资金全部执行完毕，项目运营情况良好。该项目资金的使用，确保项目建设和运营工作内容得到了有力的资金保障，确保项目建设工作得以保质保量按计划完成，项目资金严格按申报计划使用，严格控制资金成本，确保了项目资金在预算额度内使用。

（二）项目效益情况。

经济效益。本项目建设将带动区域发展，促进区域内土地成熟和增值。

社会效益。本项目的建成，将搭建起两江新城建设发展的交通骨架，进一步带动沿线地区社会经济的发展，改善纳溪片区通道交通状况、促进城市道路网向合理布局发展，缓解核心区对外的交通压力。

生态效益。通过道路配套的管网建设，有效解决污水散排现象，避免环境污染。

服务对象满意度。该项目资金的使用有效保障了项目建设顺利推进，市民及受益人对两江新城建设工作非常满意。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

2021年重点建设项目综合协调费

项目绩效评价报告

一、项目概况

泸州两江新城建设管理委员会项目建设综合协调费项目，主要用于两江新城项目建设综合协调工作，确保全面完成2021年市委、市政府下达的项目建设目标任务。

（一）项目资金申报及批复情况。项目资金申报及批复情况。该项目列入2021年部门年初预算，经过详细测算，一上申报金额140万元。市财政一下、二下控制数及预算批复金额均为140万元。

（二）项目绩效目标。该项目主要用于保障项目开工仪式、项目现场管理、项目管理机构运转、项目各方协调、项目安全及环保、项目用地保障工作经费等支出，确保以上各项工作全面完成，确保项目建设快速平稳推进。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。该项目资金预算140万元，截止评价时点实际到位140万元，全部为市级财政拨款，资金到位率100%。

2．资金使用。该项目截止评价时点项目资金实际支出140万元，开支范围按经济分类科目归集主要包括办公费、咨询费、维护费、差旅费、接待费、劳务费、福利费、租赁费等。支付进度为按月向市财政申报资金使用计划，在市财政下达的金额内支付。财务科严格审核支付依据，确保每笔支出合规合法和资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我单位建立了《机关财务管理制度》《项目资金管理制度》《机关财务报销流程及规范》等制度，汇编了《财务工作制度汇编》，单位财务管理制度健全。单位独立设置了财务科，有专职会计人员负责项目资金的会计核算和账务处理工作。项目资金的审批和使用严格执行财务管理制度和项目资金管理制度，涉及项目资金的账务处理和会计核算及时规范。

（三）项目组织实施情况

该项目性质为工作经费类项目，项目实施主要根据工作开展进度而定，结合各阶段项目建设各项工作要求，经过业务科室申报和测算，每月按计划向市财政局申报项目资金使用额度和计划，在市财政局下达的资金额度内按规定审批支付，为项目建设各项管理、协调工作做好资金保障。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止评价时点，项目建设综合协调费项目资金全部执行完毕，该项目用于保障的项目开工仪式、项目现场管理、项目管理机构运转、项目各方协调、项目安全及环保、项目用地保障等工作全面完成。该项目资金的使用，确保以上工作内容得到了有力的资金保障，确保2021年项目建设各项协调工作得以高质量、高标准、高效能完成，项目资金严格按申报计划使用，严格控制资金成本，确保了项目资金在预算额度内使用。

（二）项目效益情况

经济效益。该项目在预算经费内完成了各项协调工作，最大限度控制了资金成本，确保了项目资金经济效益最大化。

社会效益。该项目实施立足保障城市基础设施建设，确保项目完工后提升新城品味和人居环境，不断加大城市优质资源集聚力度，进一步完善城市基础配套功能，使该项目社会效益最大化。

服务对象满意度。该项目资金的使用有效保障了项目建设协调工作的完成，促进了各项目建设的顺利推进，市民及受益人对两江新城建设工作非常满意。

四、问题及建议

（一）存在的问题。随着开工项目数量增多和项目建设各类工作的协调难度加大，该项目资金出现缺口，现有预算额度用于保障项目建设协调工作越来越困难。随着项目建设工作量的加大，项目管理机构运转费用越来越高，该项目资金也有部分用于保障项目管理机构的正常运行。

（二）相关建议。增加该项目的预算额度，进一步规范项目资金的管理和使用，确保两江新城项目综合协调工作得以高质量、高标准、高效能完成。

2021年南、北滨公园维护服务

项目绩效评价报告

一、项目概况

南北滨公园绿化管护总面积约508874㎡，其中南滨公园面积约104691㎡，北滨公园面积约367103㎡，西南医科大南侧面积约 37080㎡。南北滨公园管护费主要用于南北滨公园内的管护及公园内所有设施设备维护、维修及日常保洁管理。

（一）项目资金申报及批复情况。项目资金申报及批复情况。该项目列入2021年部门年初预算，经过详细测算，一上申报金额535万元。市财政一下、二下控制数及预算批复金额均为535万元。

（二）项目绩效目标。该项目主要用于南北滨公园范围内景观绿化和公共厕所、停车场、垃圾桶、公园座椅等设施设备的维护、维修及日常保洁管理，确保管护工作满足《泸州市公共绿地管护质量标准》《泸州市城市环境卫生清扫保洁分类作业管理标准（试行）》《泸州市城市公园管理规范（试行）》的标准以及市级园林部门、城管部门对环境卫生、清扫保洁等工作要求。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。该项目资金预算535万元，截止评价时点实际支出467.62万元，全部为市级财政拨款，资金支付率87.41%。

2．资金使用。该项目截止评价时点项目资金实际支出467.62万元，开支范围按经济分类科目归集主要包括公园绿化管护费、清扫保洁费、人工工资费、设施维护费、设备维修费等。支付进度为按月向市财政申报资金使用计划，在市财政下达的金额内支付。财务科严格审核支付依据，确保每笔支出合规合法和资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我单位建立了《机关财务管理制度》《项目资金管理制度》《机关财务报销流程及规范》等制度，汇编了《财务工作制度汇编》，单位财务管理制度健全。单位独立设置了财务科，有专职会计人员负责项目资金的会计核算和账务处理工作。项目资金的审批和使用严格执行财务管理制度和项目资金管理制度，涉及项目资金的账务处理和会计核算及时规范。

（三）项目组织实施情况

项目实施主要根据工作开展进度而定，结合各阶段项目建设各项工作要求，经过业务科室申报和测算，按计划向市财政局申报项目资金使用额度和计划，在市财政局下达的资金额度内按规定审批支付，为公园各项维护管理、协调工作做好资金保障。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止评价时点，南北滨公园维护项目资金主要用于保障公园绿化管护、人工工资、设施维护、设备维修、安全及环保等工作全面完成。该项目资金的使用，确保以上工作内容得到了有力的资金保障，确保2021年公园管护工作得以高质量、高标准、高效能完成，项目资金严格按申报计划使用，严格控制资金成本，确保了项目资金在预算额度内使用。

（二）项目效益情况

经济效益。按合同约定顺利完成了公园管护任务，确保了当年投资任务的完成，促进了经济社会健康发展。

社会效益。该项目实施立足保障城市基础设施建设，确保公园的正常运营，提升新城品味和人居环境，不断加大城市优质资源集聚力度，进一步完善城市基础配套功能，使该项目社会效益最大化。

服务对象满意度。该项目资金的使用有效保障了项目管护工作的完成，促进了各项目建设的顺利推进，市民及受益人对两江新城建设工作非常满意。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无突出问题。

（二）相关建议。增加该项目的预算额度，进一步规范项目资金的管理和使用，确保公园管护工作高质量、高标准、高效能完成。

- 附件3：

| 泸州沱江新城整体城镇化市政道路及综合管廊建设PPP项目 绩效目标完成情况表 (2021年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 泸州沱江新城整体城镇化市政道路及综合管廊建设PPP项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 泸州两江新城建设管理委员会 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 41205 | 执行数: | 41205 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 41205 | 其中-财政拨款: | 41205 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 完成沱江新城整体城镇化市政道路及综合管廊建设项目建设，竣工验收并顺利运营。 |  |  | 完成沱江新城整体城镇化市政道路及综合管廊建设项目建设，竣工验收并顺利运营。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 完成合同约定的所有内容 | 道路总长度约19.98公里，地下综合管廊总长度约8.1公里。道路宽16、32、40、70米不等，综合管廊宽2.2-4.4米不等，高3-7米不等。 | 道路总长度约19.98公里，地下综合管廊总长度约8.1公里。道路宽16、32、40、70米不等，综合管廊宽2.2-4.4米不等，高3-7米不等。 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 通过主管部门验收 | 通过竣工验收 | 已通过竣工验收 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 合同约定期限内完成 | 合同约定期限内完成 | 泸州高中周边子项于2020年8月23日、横一线周边子项于2020年9月30日、云峰路子项于2021年1月10日、横三线以南子项于2021年9月15日实现了完工交付，并进入了运营维护。 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 不超过立项审批的全部费用 | 300000 | 不超过300000万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 本项目建设将带动沱江新城整体发展，促进区域内土地成熟和增值。 | 周边5000余亩土地已全部出让。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化城市交通，提升城市质量 | 提高片区交通通达性和到达性，高效便捷的出行 | 完善整体城镇化区域的道路配套，各道路已通车 |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态环境 | 通过道路配套的管网建设，有效解决污水散排现象，避免环境污染。 | 通过道路配套的管网建设，有效解决污水散排现象，避免环境污染。 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续影响 | 项目实施对经济社会发展影响期为永久。 | 项目实施对经济社会发展影响期为永久。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民对完善城市配套满意度 | 94%满意 | 94%满意 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | 95%满意 | 95%满意 |

| 泸州市沱江西路、春江路（南北滨公路）及 南北滨公园项目经费绩效目标完成情况表 (2021年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 泸州市沱江西路、春江路（南北滨公路）及南北滨公园项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 泸州两江新城建设管理委员会 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 18057 | 执行数: | 18057 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 18057 | 其中-财政拨款: | 18057 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 完成沱江西路、南北滨公园项目立项项目建设。 |  |  | 沱江西路、南北滨公园项目已竣工验收并交付使用。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 完成合同约定的所有内容 | 建设南滨路1.33公里，北滨路4.34公里；南滨公园425亩，北滨公园663亩。 | 完成南滨路1.33公里，北滨路4.34公里；南滨公园425亩，北滨公园663亩全部道路和公园绿地建设。 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 通过主管部门验收 | 通过竣工验收 | 已通过竣工验收 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 合同约定期限内完成 | 合同约定期限内完成 | 合同约定期限内完成 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 不超过立项审批的全部费用 | 不超过84000万元 | 不超过84000万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 本项目建设将带动区域发展，促进区域内土地成熟和增值。 | 周边土地已陆续出让。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化城市交通，提升城市质量 | 新增公园绿地，打通城市道路 | 新增公园、道路均已对社会全面开放 |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态环境 | 通过道路配套的管网建设，有效解决污水散排现象，避免环境污染。 | 通过道路配套的管网建设，有效解决污水散排现象，避免环境污染。 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续影响 | 项目实施对经济社会发展影响期为永久。 | 项目实施对经济社会发展影响期为永久。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民对完善城市配套满意度 | 94%满意 | 94%满意 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | 95%满意 | 95%满意 |

| 二环路（纳溪段）PPP项目绩效目标完成情况表 (2021年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 二环路（纳溪段）PPP项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 泸州两江新城建设管理委员会 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 12500 | 执行数: | 12500 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 12500 | 其中-财政拨款: | 12500 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 完成二环路（纳溪段）PPP项目建设，竣工验收并顺利运营。 |  |  | 完成二环路（纳溪段）PPP项目建设，竣工验收并顺利运营。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 完成合同约定的所有内容 | 新建道路全长9.36公里，其中50米宽道路4.6公里，70米宽道路4.76公里。 | 已完成全部道路建设。 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 通过主管部门验收 | 通过竣工验收。 | 已竣工验收。 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 合同约定期限内完成 | 合同约定期限内完成 | 合同约定期限内完成 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 控制在立项批复的全部费用范围内 | 不超过294400万元 | 不超过294400万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 本项目建设将带动区域发展，促进区域内土地成熟和增值。 | 周边土地已陆续出让。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化城市交通，提升城市质量 | 本项目的建成，将搭建起两江新城建设发展的交通骨架，进一步带动沿线地区社会经济的发展，改善纳溪片区通道交通状况、促进城市道路网向合理布局发展，缓解核心区对外的交通压力。 | 本项目的建成，将搭建起两江新城建设发展的交通骨架，进一步带动沿线地区社会经济的发展，改善纳溪片区通道交通状况、促进城市道路网向合理布局发展，缓解核心区对外的交通压力。 |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态环境 | 通过道路配套的管网建设，有效解决污水散排现象，避免环境污染。 | 通过道路配套的管网建设，有效解决污水散排现象，避免环境污染。 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续影响 | 项目实施对经济社会发展影响期为永久。 | 项目实施对经济社会发展影响期为永久。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民对完善城市配套满意度 | 93%满意 | 93%满意 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | 94%满意 | 94%满意 |

| 重点建设项目综合协调费项目绩效目标完成情况表 (2021年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 重点建设项目综合协调费 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 泸州两江新城建设管理委员会 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 140 | 执行数: | 140 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 140 | 其中-财政拨款: | 140 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 完成2021年市委、市政府下达的目标任务，两江新城各项建设快速平稳推进。 |  |  | 完成2021年市委、市政府下达的目标任务，两江新城各项建设快速平稳推进。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 完成市委、市政府下达的目标任务 | 实施完成市委、市政府下达的项目 | 实施完成市委、市政府下达的项目 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 保障项目建设各项任务完成质量 | 预计完成投资占年度投资计划的100% | 完成投资占年度投资计划的100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 在计划时间内完成 | 2021年12月31日完成 | 2021年12月31日完成 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 项目建设各项工作协调成本费用 | 140万包括办公费、差旅费、接待费、劳务费、咨询费、福利费、租赁费、维修费 | 140万包括办公费、差旅费、接待费、劳务费、咨询费、福利费、租赁费、维修费 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 在预算经费内完成协调工作 | 140万以内。项目的实施有力保障了项目建设的顺利推进，确保了当年投资任务的完成，全面完成当年投资额，促进了经济社会健康发展。 | 140万以内。项目的实施有力保障了项目建设的顺利推进，确保了当年投资任务的完成，全面完成当年投资额，促进了经济社会健康发展。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市基础设施建设提挡升级 | 立足提升新城品味和人居环境，不断加大城市优质资源集聚力度，进一步完善城市基础配套功能。 | 立足提升新城品味和人居环境，不断加大城市优质资源集聚力度，进一步完善城市基础配套功能。 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续影响 | 项目实施对经济社会发展影响期为1年。 | 项目实施对经济社会发展影响期为1年。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民对两江新城建设工作满意 | 93%满意 | 93%满意 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | 92%满意 | 92%满意 |

| 南、北滨公园维护服务项目绩效目标完成情况表 (2021年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 南、北滨公园维护服务 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 泸州两江新城建设管理委员会 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 535 | 执行数: | 467.62 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 535 | 其中-财政拨款: | 467.62 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 按采购合同要求完成南、北滨公园维护服务事宜。 |  |  | 按采购合同要求完成南、北滨公园维护服务事宜。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 完成合同约定的所有内容。 | 完成公园绿化管护总面积约508874㎡（南滨公园约104691㎡，北滨公园约367103㎡,西南医科大南侧绿化约 37080㎡） | 完成公园绿化管护总面积约508874㎡（南滨公园约104691㎡，北滨公园约367103㎡,西南医科大南侧绿化约 37080㎡） |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 按合同约定通过考核验收。 | 通过采购方考核验收。 | 通过采购方考核验收。 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 在计划时间内完成 | 2021年12月31日完成 | 2021年12月31日完成 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 按合同支付管护费用 | 467.62万元以内完成公园管护。 | 467.62万元以内完成公园管护。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 在预算经费内完成管护工作 | 按合同约定顺利完成了公园管护任务，确保了当年投资任务的完成，促进了经济社会健康发展。 | 按合同约定顺利完成了公园管护任务，确保了当年投资任务的完成，促进了经济社会健康发展。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市基础设施建设提挡升级 | 立足提升新城品味和人居环境，不断加大城市优质资源集聚力度，进一步完善城市基础配套功能。 | 立足提升新城品味和人居环境，不断加大城市优质资源集聚力度，进一步完善城市基础配套功能。 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续影响 | 对经济社会发展提供持续影响。 | 对经济社会发展提供持续影响。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民对两江新城建设工作满意度 | 94%满意 | 94%满意 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | 94%满意 | 94%满意 |

- 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表