2023年度

泸州市发展和改革委员会

单位决算

目  录

公开日期：2024年9月26日

第一部分 单位概况	1

一、主要职责	1

二、机构设置	4

第二部分 2023年度单位决算情况说明	6

一、收入支出决算总体情况说明	6

二、收入决算情况说明	6

三、支出决算情况说明	7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13

八、政府性基金预算支出决算情况说明	15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15

十、其他重要事项的情况说明	15

第三部分  名词解释	17

第四部分 附件	21

第五部分 附表	86

一、收入支出决算总表	86

二、收入决算表	86

三、支出决算表	86

四、财政拨款收入支出决算总表	86

五、财政拨款支出决算明细表	86

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	86

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	86

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	86

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	86

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	86

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	86

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	86

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	86

- 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）研究提出经济社会发展战略、规划和生产力布局的建议；承担市委财经委员会办公室日常工作；提出经济社会中长期发展、总量平衡、结构调整目标和政策建议；组织拟订经济社会发展中长期规划，监测与评估经济社会发展中长期规划实施情况；协调经济社会发展重大专项规划。

（二）起草有关国民经济和社会发展规范性文件，组织研究经济社会发展的重大问题，进行经济和社会发展的预测预警；组织编制经济社会发展年度计划，研究提出经济和社会发展年度主要目标；研究提出政府投资决策建议、政府主导重大项目资金平衡的意见；负责企业债券发行的审核、报批和监管；联系指导市级投融资平台项目投资工作。

（三）起草有关经济体制改革规范性文件，研究提出经济体制改革重大问题，指导推进和综合协调经济体制改革；牵头负责供给侧结构性改革工作；组织拟订综合性经济体制改革方案，参与研究和衔接有关方面拟订的专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革。

（四）研究提出全社会固定资产投资总规模和结构调控目标、政策、措施，会同有关部门提出房地产投资调控政策；研究提出市预算内基本建设投资安排建议；负责编制重点项目规划、年度计划，管理项目储备；监督检查和协调重点项目建设。

（五）推进全市经济结构战略性调整，贯彻执行国家产业政策，统筹协调产业结构发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策；研究拟订重大产业、开发区发展规划，引导重大生产力合理布局；研究提出现代农业、工业、服务业发展战略; 统筹全面创新改革、资源枯竭城市转型发展、老工业地区振兴相关工作。

（六）综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出有关政策建议；综合平衡交通重大项目的布局；负责交通项目的审批、转报和资金争取；负责铁路建设项目的转报，争取国家、省的政策和资金支持；组织协调和处理铁路建设项目前期工作涉及的重大问题。

（七）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展中的重大问题及政策。

（八）协调地区经济发展与可持续发展战略的重大问题；统筹协调泸州市推动长江经济带、成渝地区双城经济圈建设发展战略的实施；负责市政府与友好城市、合作方城市联系交流和沟通协调，组织或参与区域合作活动；研究提出全市新型城镇化战略目标，协调推进国家新型城镇化综合试点工作；研究提出县域经济发展的重大问题政策建议并承担有关工作。

（九）推进实施可持续发展战略，统筹协调能源重大项目布局和能源产业综合开发利用；拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施；依法开展节能监察，承担应对气候变化及节能减排等工作。

（十）负责指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对工程招标投标活动实施监督检查，受理相关投诉，调查违规行为。

（十一）贯彻执行和监督实施国家价格法律、法规；组织实施全市价格改革的年度计划及中长期规划，研究拟定全市价格总水平调控目标并负责组织实施；负责做好市场价格总水平的监测、分析、预警工作并提出综合调控物价的对策；按政府定价权限和定价目录开展全市行政事业收费、经营服务性收费、资源价格类收费的成本监审、价格制定和事中事后监管；负责全市重要农产品成本调查；负责组织并主持价格听证；负责涉案财物认定和协调价格争议。

（十二）指导全市粮食储备体系和救灾物资储备体系建设，提出地方储备粮总规模及市级储备粮收储、轮换建议并组织实施；负责市级救灾物资的采购与储存；负责全市粮食宏观调控，承担粮食市场预警监测和应急保供责任，组织指导全市粮食统计工作；负责对全市粮食流通、加工行业及所属物资储备单位安全生产监督管理，对政策性储备粮食质量安全监督管理；制订全市粮食产业发展规划，指导、协调全市粮食仓储物流基础设施建设、粮食产后服务体系建设，指导全市粮食品牌打造、产业化经营；指导全市国有粮食企业开展政策性粮食购销的财务管理和会计报告工作；负责对政策性储备粮食落实情况进行监督检查；制定粮食流通、粮食库存和物资储备监督检查制度,负责粮食流通执法督查。

（十三）负责全市社会信用体系建设、优化营商环境、以工代赈、东西部协作、加快推进页岩气勘探开发等工作。

（十四）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

市发展改革委机关内设科室33个，其他机构5个，属于行政单位。

内设科室分别是办公室、发展规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、农村经济科、基础产业科、工业和高技术产业科、社会发展科、价格调控与收费管理科、铁路建设综合科、转型发展综合科、招标投标管理科、资源环境商品价格管理科、经济体制综合改革科、行政审批科（政策法规科）、重点项目建设科（项目管理协调科）、财政金融科、经济贸易科、区域经济协作科、经济研究室、城镇化科、资源节约和环境保护科（节能监察科）、粮食和物资储备科、粮食产业和物资储备规划管理科、粮食和物资安全仓储科、粮食和物资执法督查综合科（粮食行政执法支队）、县域经济发展科、价格监测科、成本调查科、成本监审科、机关党委办公室（人事科）、市委财经办秘书科、评估督导科（内部审计科）。

其他机构分别是市能源办公室(安全生产监管科)、市以工代赈办公室、市铁路建设办公室、市社会信用管理办公室、市绿色低碳发展办公室（市碳达峰碳中和工作委员会办公室、市加快推进页岩气勘探开发工作领导小组办公室）。

- 第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5652.29万元。与2022年度相比，收、支总计各增加455.25万元，增长8.8%。主要变动原因：一是人员支出政策性增长。二是新增实施会议室维修改造项目，追加向上争取资金奖励经费、城乡治理工作经费等。三是疫情管控放开，各项工作全面推进，我委到国省汇报对接工作，规划（方案）编制专家团队来泸调研、上级来泸调研检查指导、区域间合作交流以及到各县区开展检查指导等工作频次大幅增加，预算项目执行率提高，规划（方案）编制等项目支出较上年增加。

- 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5601.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5601.7万元，占99.9%；其他收入0.12万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5601.74万元，其中：基本支出3499.2万元，占62.5%；项目支出2102.54万元，占37.5%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5601.7万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加455.29万元，增长8.8%。主要变动原因：一是人员支出政策性增长。二是新增实施会议室维修改造项目，追加向上争取资金奖励经费、城乡治理工作经费等。三是疫情管控放开，各项工作全面推进，我委到国省汇报对接工作，规划（方案）编制专家团队来泸调研、上级来泸调研检查指导、区域间合作交流以及到各县区开展检查指导等工作频次大幅增加，预算项目执行率提高，规划（方案）编制等项目支出较上年增加。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5601.7万元，占本年支出合计的99.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加455.34万元，增长8.8%。主要变动原因与财政拨款收入支出总体情况一致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5601.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4217.71万元，占75.3%；社会保障和就业支出929.29万元，占16.6%；卫生健康支出151.43万元，占2.7%；住房保障支出254.16万元，占4.5%；粮油物资储备支出49.11万元，占0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为5601.7万元，完成预算91%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为2164.28万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是年底按规定对调进调出人员工资福利支出进行清算，所余资金由市财政局统一收回。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为62.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）:支出决算为35.67万元，完成预算79.6%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，加强支出管理，压减不必要的开支。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:支出决算为1814.57万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压减不必要开支。二是因情况发性变化，以工代赈劳务报酬发放系统开发项目（依托“一卡通”平台开发、监管）未实施；原定当年实施完成的会议室维修改造项目未达到合同约定验收标准，延至次年验收；部分政府采购项目按合同约定需跨年支付，影响当年预算执行。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为140.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为611.17万元，完成预算98.5%，决算数小于预算数的主要原因是：年底按规定对离退休人员慰问金、退休人员统筹外退休费等进行清算，所余资金由市财政局统一收回。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为196.72万元，完成预算98.8%，决算数小于预算数的原因是年底按规定对调进调出人员养老保险缴费支出进行清算，所余资金由市财政局统一收回。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为120.05万元，完成预算99%，决算数小于预算数的原因是年底按规定对调进调出人员职业年金缴费支出进行清算，所余资金由市财政局统一收回。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为107.83万元，完成预算98.6%，决算数小于预算数的主要原因是：年底按规定对调进调出人员基本医疗缴费支出进行清算，所余资金由市财政局统一收回。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为25.8万元，完成预算97.3%，决算数小于预算数的原因是人员增减变动。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为17.8万元，完成预算80%，决算数小于预算数的原因是人员增减变动。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为175.54万元，完成预算99.3%，决算数小于预算数的主要原因：年底按规定对调进调出人员住房公积金支出进行清算，所余资金由市财政局统一收回。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为78.62万元，完成预算85.8%，决算数小于预算数的原因是人员增减变动。

15.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为49.11万元，完成预算70.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减不必要支出。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3499.16万元，其中：

人员经费2875.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费623.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.04万元，完成预算55.7%，较上年度增加4.24万元，增长21.4%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.98万元，占29%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.7万元，占44.5%；公务接待费支出决算6.36万元，占26.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出6.98万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加6.98万元，增长100%。主要原因是2022年未安排因公出国费用。

开支内容包括：根据四川省人民政府出国/赴港澳任务批件（川府办外〔2023〕0096号），2023年我委1人次参加泸州市经贸交流代表团，赴意大利、英国、德国开展经贸交流活动。在欧洲期间，代表团访友城、赴企业、谈合作、寻商机，聚焦汽车零部件、智能制造、绿色建材、国际贸易等重点领域，持续扩大与访问欧洲国家的交流合作，努力实现携手共赢，以高水平开放助力高质量发展。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.29万元，增长13.7%。主要原因是疫情管控放开，各项工作有序推进，我委到省上汇报对接工作、规划（方案）编制专家团队来泸现场调研、上级来泸调研检查指导、兄弟市州间区域合作交流以及到各县区开展检查指导等工作增加，公务用车使用频次较上年增加，费用相应增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出10.7万元。主要用于开展重大规划编制、重大课题研究、项目评估督导，区域合作交流，优化营商环境，价格调控与收费管理，粮食和物资储备管理，推动泸州融入成渝地区双城经济圈建设和推进“一体两翼”建设等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.36万元，完成预算25%。公务接待费支出决算比2022年度减少4.03万元，下降38.8%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，加强公务接待经费支出管理，厉行勤俭节约，压减不必要开支。其中：

国内公务接待支出6.36万元，主要用于开展重大规划编制、重大课题研究、项目评估督导，区域合作交流，推动泸州融入成渝地区双城经济圈建设和推进“一体两翼”建设等公务活动产生交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待57批次，570人次（不包括陪同人员），共计支出6.36万元，具体内容包括：国家、省发展改革委等上级相关单位来泸调研、检查指导，兄弟市州来泸开展交流合作，规划编制、课题研究专家组来泸考察调研等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

- 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占全年支出合计的0%，与2022年度决算数持平。

- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占全年支出合计的0%，与2022年度决算数持平。

- 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，市发展改革委机关运行经费支出623.41万元，比2022年度增加50.73万元，增长8.9%。主要原因是疫情管控放开，各项工作有序推进，办公费、差旅费等相关费用较上年有所增长。

（二）政府采购支出情况

2023年度，市发展改革委机关政府采购支出总额1162.35万元，其中：政府采购货物支出79.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1082.4万元。主要用于规划（课题）编制、政府投资项目评审、油气输送管道安全隐患排查诊断等。授予中小企业合同金额715.92万元，占政府采购支出总额的61.6%，其中：授予小微企业合同金额715.92万元，占政府采购支出总额的61.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市发展改革委机关共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对优化营商环境综合服务项目等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，选取25个项目开展绩效监控，预算执行过程中“以工代赈劳务报酬发放系统开发项目（依托“一卡通”平台开发、监管）19.50万元”因情况发生变化不再实施，组织对24个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

- 第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、战略规划与实施、日常经济运行调节、经济体制改革研究、物价管理、应对气候变化管理事务、事业运行等项以外的其他发展与改革事务改革支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行等项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分 附件

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050022T000000371426-规划编制经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  | 泸州市发展和改革委员会 |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新采购编制《泸州市“十四五”规划纲要》中期评估修编、宜宾—泸州组团建设川南省域经济副中心研究、国家儿童友好试点城市申报材料编制经费、泸州市社区嵌入“一站式”服务整体解决方案、泸州市国家循环经济示范城市建设终期评估、泸州市能源发展规划和泸州市能源领域碳达峰专项行动方案、泸州港口型国家物流枢纽建设方案、泸州市粮食物流产业发展规划、中国式现代化之下泸州推进现代化建设路径研究、泸州国家现代流通战略支点城市建设方案等10个规划（课题），继续编制结转2022年度的沱江绿色发展经济带全方位开放平台建设专题研究、泸州市碳达峰碳中和实施方案等2个规划（课题）。 |  |  |  |  | 其中2个项目完成支付，1个项目完成编制未完成支付，6个项目按照合同约定完成年度工作任务，3个项目未达到合同约定进度：泸州市能源发展规划和泸州市能源领域碳达峰专项行动方案应编制单位提供成果的质量不高、反复修改导致编制进度滞后；泸州市粮食物流产业发展规划因2023年泸州被确定为国家粮食物流核心枢纽，按照国省要求，需编制粮食物流枢纽建设方案，粮食物流产业规划需要根据粮食物流核心枢纽建设方案内容进行调整，导致规划编制进度滞后；沱江绿色发展经济带全方位开放平台建设专题研究为6市联合编制后报省发改委及省直部门审查，因涉及范围广，修改完成时间较长，导致编制滞后。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照采购要求完成《泸州市“十四五”规划纲要》中期评估修编、宜宾—泸州组团建设川南省域经济副中心研究、国家儿童友好试点城市申报材料编制经费、泸州市社区嵌入“一站式”服务整体解决方案、泸州市能源发展规划和泸州市能源领域碳达峰专项行动方案、泸州市粮食物流产业发展规划、中国式现代化之下泸州推进现代化建设路径研究、泸州国家现代流通战略支点城市建设方案等8规划（课题）采购并签订采购合同。其中泸州市循环经济“十四五”发展规划和泸州国家现代流通战略支点城市建设方案2个项目已全部结题完成评审验收和资金支付；泸州市国家循环经济示范城市建设终期评估完成编制并通过国家发展改革委验收，未完成支付；《泸州市“十四五”规划纲要》中期评估修编、宜宾—泸州组团建设川南省域经济副中心研究、国家儿童友好试点城市申报材料编制经费、泸州市社区嵌入“一站式”服务整体解决方案、泸州市碳达峰碳中和实施方案、中国式现代化之下泸州推进现代化建设路径研究等6个项目按照合同约定完成年度目标任务，预计2024年完成编制；泸州市能源发展规划和泸州市能源领域碳达峰专项行动方案、沱江绿色发展经济带全方位开放平台建设专题研究、泸州市粮食物流产业发展规划等3个均开展了部分工作并形成阶段性成果，但是未完成年度编制计划，结转2024年继续编制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 409.478 | 354.74 |  |  |  | 86.63% | 10 | 8.66 |  | 按照2023年部门预算编制口径，市本级规划编制经费按照“归口管理、统一审批”的要求，统一报市政 府审批后追加下达预算。执行中因泸州市能源发展规划和泸州市能源领域碳达峰专项行动方案等采购项目编制单位提供成果达不到验收条件，反复进行修改导致项目进度滞后。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 409.478 | 354.74 |  |  |  | 86.63% | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 |  |  | 完成值 | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制规划（课题）数量 | ≤ | 12 |  |  | 12 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成的编制规划（课题）通过专家评审率 | ≥ | 90 |  |  | 95 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 编制完成时间 | ≤ | 12 |  |  | 4个≥12 8个≤12 | 10 | 6.67 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进经济发展，预期达到优的目标。即通过编制的规划（课题）转化为政策措施，形成推动经济社会高质量发展举措，促进经济社会协调发展。 | 定性 | 优 |  |  | 优 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 规划及课题研究年限 | ≥ | 2 |  |  | 2 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 85 |  |  | 90 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 主管部门满意度 | ≥ | 85 |  |  | 90 | 5 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 规划编制费用 | ≤ | 490.658 |  |  | 354.74 | 20 | 14.6 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.93 |  |  |
| 评价结论 | 2023年度规划编制过程，是集思广益、统一思想、凝聚公司的过程，规划的实施，更是通过对行业领域所发展面临的趋势、重要机遇、主要风险点和矛盾点等重要内容的分析，提出解决问题的办法和发展方向，指导国家重要战略和谋划在泸州落地实施，保障各项重大任务和重大项目顺利高质量实施，达到促进泸州经济社会发展的最终结果。项目自评分89.93分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 1.对规划编制过程的督导有待加强，对个别编制之后的规划项目没能及时沟通编制进程、对编制过程中困难没有很好的预见并及时解决，导致规划编制进度滞后； 2.对编制的规划与上位规划的衔接还有所欠缺，导致规划与上位规划衔接的过程时间偏长，导致规划进度滞后。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 1.加强对规划、课题编制过程的督导，加快规划、课题编制推进速度。 2.加强与上位规划编制工作的了解，进一步做好规划编制前期准备工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：陈彦霖 |  |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050021T000000040527-项目评审费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.贯彻落实国务院《政府投资条例》以及深化投融资体制改革的有关意见，严格规范政府投资项目审批过程，对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目，在中介服务机构评估的基础上，充分论证项目建设的必要性和可行性，科学核定项目建设规模及内容、投资估算、投资概算等，在此基础上作出是否批准的决定，确保我委项目行政审批做到科学决策、规范管理，防范项目审批风险，推动全市项目管理高质量发展。 2.拟对提出2023年前期经费申请的项目开展市场评估、集中评审、行业研判等方面工作，审查项目可行性以及经费需求必要性和合理性，着力提高项目成熟度。 |  |  |  | 认真贯彻落实国务院《政府投资条例》以及深化投融资体制改革的有关意见，严格规范政府投资项目审批过程，2023年我委完成82个政府投资项目的评审工作、67个重大项目相关前期经费审查，审查项目可行性以及经费需求必要性和合理性，为我委项目行政审批做到科学决策、规范管理，防范项目审批风险，推动全市项目管理高质量发展 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 四川省工程咨询研究院（联合体）累计完成82个（次）政府投资项目评审有关服务,其中包括对项目谋划、储备、决策、实施、后评价等全生命周期监管，以及加强对项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、投资概算和资金申请报告、政府投资后评价报告等的审查，提升项目决策的科学性。对67个重大项目相关前期经费进行审查，审查项目可行性以及经费需求必要性和合理性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 370.00 | 353.60 | 343.20 |  |  |  |  |  | 97.06% | 10 | 9.7 | 根据项目开展和资金使用情况，财政追减收回预算资金。 |
|  | 其中：财政资金 | 370.00 | 353.60 | 343.20 |  |  |  |  |  | 97.06% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 |  | 度量单位 |  |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目评审个数 | ≥ | 73 |  | 个 |  |  | 82 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目评审质量合格率 | ≤ | 85 |  | % |  |  | 95 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 评审完成时间 | ≤ | 12 |  | 月 |  |  | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 增强投资后劲：通过中介服务结构评审后，实现在各项前期工作完备后开工建设，形成实物工作量，拉动固定资产投资增长，带动地区生产总值增长，预期达到优的目标 | 定性 | 优 |  |  |  |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 健全基本服务体系，通过加强普惠性、基础性、兜底性投资项目评估，科学审批政府投资项目，健全我市基本公共服务体系，更好的促进经济高质量发展，预期达到优的目标 | 定性 | 优 |  |  |  |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 影响期限 | ≥ | 12 |  | 月 |  |  | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 行业主管部门满意度 | ≥ | 95 |  | % |  |  | 98 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目业主单位满意度 | ≥ | 95 |  | % |  |  | 98 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目评审费用 | ≤ | 370 |  | 万元 |  |  | 343.2 | 20 | 18 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.7 |  |
| 评价结论 | 通过项目实施,节约项目建设资金,规范项目审查管理,防控项目决策风险,进一步提升政府投资项目决策水平。项目自评得分为97.7分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 存在第三方评审机构未及时结题出具报告的情况，影响预算执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 加强与第三方评审机构和项目业主沟通协调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：罗剑 |  |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050023T000009298881-编制《泸州港口型国家物流枢纽建设方案》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 编制《泸州市港口型国家物流枢纽建设方案》 |  |  |  |  | 高质量编制完成《泸州港口型国家物流枢纽建设方案》，顺利通过国省评审，泸州港口型国家物流枢纽成功列入2023年国家物流枢纽建设名单。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 聘请国家级专家团队开展实地考察调研、查找问题短板，针对枢纽建设存在的空间范围不合理、协同联动不顺畅等问题，逐项提出措施，高质量编制完成《泸州港口型国家物流枢纽建设方案》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 286.00 | 286.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 根据市委市政府决策和泸州争取港口型国家物流枢纽工作需要，追加预算实施此项目。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 286.00 | 286.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制规划（课题）数量 | ≤ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成的编制规划（课题）通过专家评审率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进经济发展，预期达到优的目标，即通过编制的规划（课题）转化为政策支持，推动泸州物流高质量、高水平发展，推动物流业降本增效，推动港产城协调发展，促进经济社会发展和人口就业。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 规划及课题研究年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥ | 85 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 使用者满意度 | ≥ | 85 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 编制费用 | ≤ | 320 | 万元 | 286 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 通过项目实施，2023年泸州枢纽完成年度投资8.97亿元，累计完成投资91.17亿元；已建成面积3175亩，建设区域完成度为57.1%。为建设“长江上游航运贸易中心、四川省高水平对外开放示范基地、国家粮食物流核心枢纽”提供有力支撑。项目自评得分98分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 枢纽内增量项目实施进度较慢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 按照《泸州港口型国家物流枢纽城市建设三年行动方案（2023—2025年）》有关要求，每季度对重点项目进行调度督导，指导业主单位倒排工期、挂图作战，全力加快项目推进进度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张恒 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050021T000000040452-对接国家在泸州布局“重大项目、重大改革、重大平台、重大政策 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 抢抓国省“十四五”规划实施机遇，成渝地区双城经济圈建设以及国家补短板、逆周期调节等政策，积极向上争取中央、省预算内资金、国家地方政府债券、政策性、开发性金融工具及国家中长期代扣；争取更多项目纳入国省“十四五”规划“笼子”、项目“单子”和资金“盘子”。认真对接落实国省重大政策、重大改革任务，统筹推动“一体两翼”“长江上游绿色低碳融合发展试验区”等建设，持续开展双圈、“一体”“东翼”“四重”事项谋划研究。 加强和改进投资项目管理， 统筹、协调、推进2023年省、市重大项目建设，为建设新时代区域中心城市，携手宜宾建设川南省域经济副中心，联合川南渝西合力打造成渝地区双城经济圈第三极提供重要支撑。 |  |  |  |  |  | 2023年，全市实现地区生产总值1995.5亿元、增长5.3%。全年获得中省支持资金147亿元，37个省重点项目、324个市重点项目完成投资410亿元、1250亿元。区域发展成势见效，宜泸合作步伐加快，“一体两翼”提速发展，改革创新多点突破。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 一是推进重大工程项目建设，包括选派干部到国家发改委借用或帮助开展工作，衔接专家呼吁争取，编制上报相关工作方案，争取泸州重大项目工程纳入国家推进建设层面。二是争取重大改革试点示范，聚焦国省政策导向，研究谋划重点改革事项，积极开展改革试点方案编制和试点示范工作，争取国家政策项目资金支持。三是推进重大平台搭建研究，承接国省战略部署，谋划搭建争创成渝地区及全省经济副中心的重大平台，推进开发区扩区调位、重大枢纽定位、重大开放平台建设，参与重大会展平台活动谋划，搭建我市科技创新、产教融合等平台载体。四是争取重大政策支持，包括对接国省重大规划、方案、政策，密切衔接国家部委、省级厅局，衔接专家论证咨询、呼吁争取，争取国家赋予泸州重大政策支持、实施重大政策举措，争取我市融入成渝地区建设和全省经济副中心的政策机遇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 320.00 | 263.43 | 263.43 |  |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 根据项目开展和资金使用情况，财政追减收回预算资金。 |
|  | 其中：财政资金 | 320.00 | 263.43 | 263.43 |  |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制规划（课题）数量 | ≥ |  | 8 | 个 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 编制规划通过率 | ＝ |  | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ |  | 12 | 月 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动固定资产投资增长率达到8%，预期达到优的目标，即通过完成全市重大项目投资计划和形象进度，深入实施一批打基础、调结构、利长远的重大项目，形成有效投资拉动和高质量供给，联合川南渝西合力打造成渝地区双城经济圈第三极提供重要支撑，形成实际固定资产投资增长率达到8%，转换为支撑经济增长动能。 | 定性 |  | 优 |  | 良 | 5 | 3 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 增强市民获得感、幸福感，预期达到优的目标，即通过抢抓重大政策机遇，争取国家政策、重大项目转化为经济增长动能，拉动经济增长、振兴实体经济、带动社会就业、增加居民收入，发挥重大政策红利对稳增长、惠民生的拉动作用，促进社会协调发展，增强市民获得感、幸福感。 | 定性 |  | 优 |  | 良 | 5 | 3 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 修复生态环境，预期达到优的目标，即通过抢抓重大政策机遇，落实“共抓大保护”要求，围绕生态文明建设和生态环境保护修复，积极争取国家政策支持，促进产业转型升级、循环经济发展、生态环境修复，加快形成生态优先、绿色发展格局，强化治水、治土、治气，加快循环经济发展，着力推进泸州建设长江上游生态屏障。 | 定性 |  | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 优化产业结构，预期达到优的目标，即通过抢抓重大政策机遇，积极争取国家中长期规划、重大战略布局、中长期产业政策等支持，加快推进我市优化产业布局、促进城市转型、补齐发展短板，促进“十四五”时期我市经济社会发展动能转换、效率变革、能级提升，推进全市经济由高速增长向高质量转变，开启我市现代化建设新征程。 | 定性 |  | 优 |  | 优 | 5 | 4 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目业主单位满意度 | ≥ |  | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ |  | 320 | 万元 |  | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 经自评，本项目全面完成了年初制定的绩效目标，项目自评得分95分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 2023年，我市经济社会发展由于非正常因素影响，地区生产总值、固定资产投资增速等部分经济指标增速未达到预期，进而对经济效益指标、社会效益指标以及可持续发展指标造成一定影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 一是积极推进经济社会持续健康发展，全力以赴完成年度目标任务，切实让向上争取的成效体现在经济高质量发展上、体现在社会民生改善上。 二是提高预算管理水平和政策实施效果，强化绩效评价结果应用，不断提高资金配置效率和使用效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒲卫 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050022T000000369258-优化营商环境综合服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在第三方专业机构指导下，我市能够找准政策难点、执行堵点、监管盲点和服务痛点，制定更有针对性的改革措施，实现营商环境的整体改善，并在省评中达到预期目标。 |  |  |  | 在第三方专业机构一对一辅导下，我市在2022年度四川省营商环境评价中获评“优秀”等次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 第三方专业机构开展了18场一级指标专题培训，形成《泸州市2021年营商环境省评溯源分析报告》，协助完成了《2022年泸州市营商环境提升行动方案》，指导我市在2022年度四川省营商环境评价中获评“优秀”等次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  |  | 权重 |  |  | 得分 |  |  | 原因 |  |  |
|  | 总额 | 160.00 | 140.00 | 95.02 |  | 67.87% |  |  | 10 |  |  | 6.79 |  |  | 1. 2023年度项目合同价格为158万元，当年支付40%即63.2万元；支付上年度采购31.82万元，共计支付了95.02万元，均按合同履约。2.中期评估追减预算20万元；年底根据项目开展和资金使用情况，财政追减收回预算资金。 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 160.00 | 160.00 | 95.02 |  | 67.87% |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 |  | 度量单位 | 完成值 |  | 权重 |  |  | 得分 |  |  |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成追踪考核 | ＝ | 2 |  | 次 | 2 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成与测评相关的一级指标专题培训 | ＝ | 18 |  | 场 | 18 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 溯源诊断分析：通过在第三方专业机构指导下，形成形成《泸州市2021年营商环境省评溯源分析报告》，预期达到优的目标 | 定性 | 优 |  |  | 优 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 改善营商环境：通过在第三方专业机构指导下，使得泸州市营商环境达到优的目标 | 定性 | 优 |  |  | 优 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制定行动方案：通过在第三方专业机构指导下，协助完成《2022年泸州市营商环境提升行动方案》，预期达到优的目标 | 定性 | 优 |  |  | 优 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间：2023年5月前 | ≤ | 17 |  | 月 | 17 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对营商环境优化作用：打造市场化、法治化、国际化营商环境 | 定性 | 优 |  |  | 优 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对一级指标牵头部门指导作用：提供陪伴式服务，给予专业性资料准备及填报建议 | 定性 | 优 |  |  | 优 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对下一年评价工作的积极作用 | ≥ | 1 |  | 年 | 1 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 营商环境持续优化：长期 | ＞ | 1 |  | 年 | 1.5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 牵头部门满意度 | ≥ | 90 |  | % | 95 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 市场主体满意度 | ≥ | 90 |  | % | 95 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 营商环境成本支出总额 | ≤ | 160 |  | 万元 | 95.02 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 96.79 |  |  |  |
| 评价结论 | 本项目已按合同约定进度完成，开展了18场一级指标专题培训，形成《泸州市2021年营商环境省评溯源分析报告》，协助完成了《2022年泸州市营商环境提升行动方案》，指导我市在2022年度四川省营商环境评价中获评“优秀”等次。项目自评得分96.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：邵迢域 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050024T000011218964-产业创新团队”奖补资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 根据《泸州市科学技术和人才工作局 泸州市发展和改革委员会关于开展2023年度“酒城创新团队”推荐评选工作的通知》（泸市科人〔2023〕116号）文件精神，开展好“产业创新团队”推荐评选工作。 |  |  |  |  | 根据《泸州市科学技术和人才工作局 泸州市发展和改革委员会关于开展2023年度“酒城创新团队”推荐评选工作的通知》（泸市科人〔2023〕116号）文件要求，完成2023年度“产业创新团队”推荐评选工作，入选7家，发放奖补资金140万元。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照文件规定和市委人才办有关要求，通过信息公布、公开推荐、资格审查、评审考察、上报复核、公示等程序开展推荐评选工作，在市级有关部门、园区和区县发改部门初审推荐报送的20个团队中，最终有7个团队成功入选2023年度“产业创新团队”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 140.00 | 140.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 根据《泸州市科学技术和人才工作局 泸州市发展和改革委员会关于开展2023年度“酒城创新团队”推荐评选工作的通知》（泸市科人〔2023〕116号）文件下达预算140万元。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 140.00 | 140.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 奖补资金发放率 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 发放时间 | ≤ | 4 | 月 | 15 | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | “产业创新团队”获评数量和市科技和人才局负责的“科技创新团队”获评数量 | ≤ | 15 | 个 | 15 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我市高层次创新人才团队建设，助推我市特色优势产业、成长型支柱产业和战略性新型产业发展进程，预期达到良好目标。 | 定性 | 良 |  | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 示范带动各领域企业增强创新能力，推动技术革新、产品研发和科技成果转化，预期达到良好目标。 | 定性 | 良 |  | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 相关协作部门满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | “产业创新团队”奖补资金 | ≤ | 140 | 万元 | 20 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目自评得分100分，预算执行率100%。按照《泸州市科学技术和人才工作局 泸州市发展和改革委员会关于开展2023年度“酒城创新团队”推荐评选工作的通知》（泸市科人〔2023〕116号）文件要求，推荐评选7家，奖补资金发放140万元，更好的促进了我市高层次创新人才团队建设，助推我市特色优势产业、成长型支柱产业和战略性新型产业发展进程，推动各领域技术革新、产品研发和科技成果转化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：陈实 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050023T000008129234-市发改委三楼会议室维修改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成市政府3号楼三楼会议室进行基础装修、会议音箱设备、办公桌椅等维修改造，满足办公需求。 |  |  |  |  | 完成原有装饰拆除工程、地面工程、墙面工程、吊顶工程，门窗安装工程，室内照明、电源等强弱电工程；新安装LED显示系统、会议系统、会议音响设备及分会场音响设备等。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 提请委党组决策、向市政府请示同意后启动工程前期工作，组织开展预算、财评、确定工程施工单位，统筹准备施工，按工程进度组织验收并支付款项；完成竣工验收，投入使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 100.00 | 82.15 | 39.80 |  |  | 48.45% | 10 | 4.85 | 1.会议座椅生产厂家受限电停工等影响推迟交付使用，导致会议室改造工程当年未达验收支付条件，延期至次年完工，影响当年预算执行率。2.中期评估追减预算17万元。年底根据项目开展和资金使用情况，财政追减收回预算资金。 |
|  | 其中：财政资金 | 100.00 | 82.15 | 39.80 |  |  | 48.45% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造修缮面积 | ＝ | 54.5 | 平方米 | 54.5 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目安全完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 4 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关运转：通过维修办公楼，为职工提供良好的履职基础，确保机关会议组织保障有序进行，预期达到优的目标 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程施工成本 | ≤ | 100 | 万元 | 39.8 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.85 |  |
| 评价结论 | 顺利完成会议室室内装饰装修和会议室及分会场视频会议系统安装调试，更换老旧破办公系统，保证了机关单位会议工作正常运转，实现了与省市会议系统视频的正常衔接，高新保证了会议工作质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 会议座椅生产厂家受限电停工等影响推迟交付使用，导致会议室改造工程延期完工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 精准做好工程推进把控，对突发事件或不可抗力因素，做好衔接对接和协调，保障工程按期完工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：缪乃强 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050021T000000040568-市发改委对外宣传经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 结合全市年度宣传工作要点和宣传工作要求，以宣传贯彻党的二十大精神，通过国省市相关权威宣传平台，多渠道、多方位宣传“十四五”开局布局的规划、融入成渝地区双城经济圈建设，川南经济区一体化发展以及全国信用体系建设示范城市建设、资源枯竭转型发展、粮食安全保障工作、价格监管等系列发展改革工作举措和成效，助推泸州经济社会发展。支付上一年度年宣传合同尾款9.958万元。市级媒体定制短视频7部23分钟，单价10000元/分钟，预计23万元。国家级媒体0.5个版、省级媒体纸媒1个版、市级媒体5个版，市级新媒体报道3万余字，预计49万元。泸州发改委微信全年不少于300条、微博500条，泸州市发改委手机报48期，预计8万元。 |  |  |  |  | 紧紧围绕我市在“十四五”、融入成渝地区双城经济圈建设、川南经济区一体化发展、全国信用体系建设示范城市建设、资源枯竭转型发展、粮食安全保障工作、价格监管等系列发展改革工作开展宣传，被中国经济导报、四川日报、泸州日报、泸州市广播电视台、川江都市报等国省市主流媒体采用100余篇，完成了泸州发改发布微信微博等服务管理,较好实现了宣传效果。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 制定2023年度宣传工作计划，根据工作内容及情况，由委办公室具体负责对相关媒体单位进行对接，每周、每月开展新闻稿件宣传推送，确保“月月有主题、周周有重点”。坚持按照“统一进、统一出”归口管理原则，严格履行新闻审签流程，切实把好审核关、质量关、数据关、文字关。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 90.00 | 89.84 | 76.91 |  |  | 85.61% | 10 | 8.56 | 1.按照政府采购合同约定，部分款项次年支付，影响当年预算执行。2.根据项目开展和资金使用情况，财政追减收回预算资金。 |
|  | 其中：财政资金 | 90.00 | 89.84 | 76.91 |  |  | 85.61% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发改委手机报 | ≥ | 48 | 期/年 | 48 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 发改委微信、微博发布宣传 内容 | ≥ | 800 | 条 | 800 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 报道的首发率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 宣传工作完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传效果：通过新闻媒体宣传，引导群众关注我市重大改革成效，实现全民参与共建醉美泸州，预期达到优的目标 | 定性 | 优 |  | 助力全市项目高质量实施。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 舆情监控：通过宣传文稿，充分评估社会舆论和网络舆情风险，避免引发网络舆情和舆论炒作，营造良好网络环境，预期达到优的目标 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 巩固成果：通过权威报道和深度解读泸州在推动高质量发展，现代产业体系等方面的工作，提升社会影响力，预期达到优的目标 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 助推工作：通过宣传工作，进一步巩固泸州经济社会发展成果，预期达到优的成果。 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度指标 | ≥ | 80 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  | 满意度指标 | 政府满意度指标 | ≥ | 80 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费保障 | ≤ | 90 | 万元 | 76.91 | 20 | 17 | 本项目为跨年度实施项目，尾款待结。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.56 |  |
| 评价结论 | 2023年，我委切实抓好市委市政府宣传工作要点落实，充分运用传统媒体和新媒体平台，主动宣传推广我市在服务全市经济和社会发展中所做的工作和成绩，及时准确高质反映泸州发展改革工作成效、工作实绩。一年来，对外宣传工作成效显著，项目运行情况良好，自评总得分95.56分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 因本项目为跨年实施项目，尾款待结。故预算执行情况未达到90%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 按照合同约定，按时拨付尾款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：缪乃强 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050022T000000384291-泸州市油气输送管道安全隐患排查诊断服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 2020—2023年计划每年抽检油气输送管道老旧管线100公里左右，并对往年排查出的部分管道安全隐患整改情况及高风险、高后果区管道进行复查。 |  |  |  |  | 完成78.82公里油气管道检测，并对21.18公里油气管道往年安全隐患整改情况及高风险、高后果区管道进行复查，完成年度目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 通过政府采购，委托第三方专业机构对100公里左右油气输送管道进行检测、会诊，对往年排查出的部分管道安全隐患整改情况及高风险、高后果区管道进行复查，出具专业检测报告，通过组织专家研讨会等形式强化结果运用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 80.00 | 73.20 | 73.20 |  |  | 100% | 10 | 10 | 中期评估追减预算6.8万元。 |
|  | 其中：财政资金 | 80.00 | 80.00 | 73.20 |  |  | 91.50% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 检测油气输送管道 | ＝ | 100 | 公里 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 安全监管检查 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 安全隐患排查诊断率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 安全隐患排查完成时间：2023年12月31日前 | ≤ | 12 | 月 | 3 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济健康发展：通过油气管道安全隐患的诊断和排查，预防和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全，预期达到优的目标。 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 安全生产的促进作用：通过油气管道安全隐患排查，确保管道本体安全，保证生产生活用气安全，预期达到优的目标。 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 优化生态环境：通过油气管道安全隐患排查，有效减少天然气泄漏和爆炸对环境造成污染，预期达到优的目标 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 实现管道持续稳定运行：通过油气输送安全隐患集中排查诊断，及时发现安全隐患并督促企业落实整改到位，确保油气输送管道稳定运行18个月。 | ≥ | 18 | 月 | 18 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管道使用者对安全检测工作满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 管道途径区域受益群众对安全检测工作满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 油气管道安全隐患排查成本 | ≤ | 80 | 万元 | 73.2 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目按时完成了检测公里数，隐患排查率较高，有效提升油气管道监管安全水平。项目总评分为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：牟云峰 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050023T000008129202-成渝双圈（含一体两翼）建设办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 泸州市成渝双圈（含一体两翼）建设办公室日常运行正常；泸州市成渝双圈（含一体两翼）各类会议按要求召开，各项调研活动正常进行，相关培训高标准完成，协调对接工作顺利开展 |  |  |  |  | 按照要求召开成渝双圈建设办公日常会议、“一体两翼”指挥部会议泸永江融合发展示范区建设领导小组会议等各类会议6次以上，组织开展专题调研30次以上，组织开展毗邻地区调研10次以上；高标准完成年度工作任务和推进重大项目建设。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照工作要求印发年度工作任务和重大项目，按照工作任务安排组织各类会议召开和开展调研活动，高标准完成年度工作任务和推进重大项目建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 150.00 | 70.53 | 70.53 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 根据项目开展和资金使用情况，财政追减收回预算资金。 |
|  | 其中：财政资金 | 150.00 | 70.53 | 70.53 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 承办或参加泸永江融合发展示范区建设领导小组会、常务协调会、联合办公室会 | ≥ | 3 | 次 | 6 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 组织开展专题调研：组织毗邻地区融合发展专题调研10次以上 | ≥ | 10 | 次 | 30 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 成渝双城经济圈、川南经济一体化等区域协作工作考核得分率 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 双城经济圈建设工作：按照两省市要求，常态化开展 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济高质量发展：通过完善总体规划、促进协作、融入双城经济圈，做大做强做优产业链，促进“一体”“东翼”特色发展，泸州经济更好的发展，预期达到优的目标。 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 4 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 产业带动就业指标：通过发展“一体”“东翼”特色产业，泸州融入成渝双城经济圈，促进多产业逐渐兴起和发展，达到增加就业的良好成效。 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态环境质量改善：通过泸永江强化生态环保合作，共同践行“两山论”，预期达到生态环境质量持续提高的良好效果。 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 经济可持续发展：通过保障全市有序参加双城经济圈建设工作，不断发展特色产业，优化产业布局，促进我市经济持续高质量发展，预期达到优的目标。 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 4 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 相关行业主管部门满意度 | ≥ | 80 | % | 90 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 150 | 万元 | 70.53 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 通过项目实施，有力保障了“一体两翼”、泸永江融合发展示范区等区域协同发展组织领导机制的健康运行，有力推动了川南渝西融合发展试验区、泸永江融合发展示范区、川南经济区一体化以及省域经济副中心、“一体两翼”，以“清单制+责任制”强力促进各项工作任务落地见效，实现了产业发展融合共兴、开放合作协同共进、民生事业互通共享，以泸州一域之光为全局添彩。2023年度，泸州市成渝双圈建设成效显著，省重点项目推进全省唯一10进“红榜”、投资运行9进全省“红榜”。泸州市独立管理的37个省重点项目完成投资370亿元，324个市重点项目完成投资1115亿元。泸州市获省政府督查激励，被列入2022年度“推动成渝地区双城经济圈建设成效明显的地方”；“一体”实现地区生产总值（GDP）1509.25亿元，同比增长5.4%，占全市GDP比重55.3%（比2022年提高0.37个百分点）。固定资产投资、工业经济、社会消费品零售总额等指标在全市排位靠前。江阳区全国百强区实现位次跃升，龙马潭区率先建设共同富裕试验区，纳溪区连续两年入围“中国西部百强区”；”东翼“2023年全年73个重点项目完成投资402.7亿元，完成年度目标任务的140.5%，超时序进度40.5个百分点，完成目标任务。项目自评分98分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：孟孔君 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050021T000000041104-粮食和物资储备管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 确保市级储备粮油以及救灾物资管理规范、数量真实、质量完好、供应及时。保障全市粮食流通市场秩序，对粮食加工行业安全生产工作进行监督管理，保护国有粮食和物资仓储物流设施。牵头组织申报有关储备基础设施、粮食流通设施国家和市级投资项目。做好全市军粮供应工作。牵头落实粮食安全责任制考核工作。 |  |  |  |  | 完成市级储备粮油以及救灾物资规范管理，全市粮食流通市场秩序稳定，全年未出现终端消费市场、消费市场供应脱销断档和价格大幅波动，有序开展粮食加工行业安全生产监督管理工作，进一步强化了国有粮食和物资仓储物流设施建设。已做好全市军粮供应工作。已完成粮食安全责任制考核工作。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 组织完成粮食安全检查工作、开展市级粮油和物资储备日常管理，协调政策性粮食购销和粮食产销合作，维持全市粮食流通市场秩序稳定，开展了粮食流通执法督查、全市军粮供应、粮食监测预警和应急准备、放心粮油产品质量检测，牵头落实粮食安全责任制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 70.00 | 49.11 | 49.11 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 根据项目开展和资金使用情况，财政追减收回预算资金。 |
|  | 其中：财政资金 | 70.00 | 49.11 | 49.11 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 业务工作会议 | ＞ | 10 | 次 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 开展世界粮食日、粮食安全宣传周等大型宣传活动 | ＞ | 1 | 次 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 粮食业务工作检查 | ≤ | 51 | 次 | 70 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 粮食企业安全生产事故发生率 | ≤ | 1 | % | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障区域粮食安全：通过落实粮食储备、流通、质量、应急等方面监管，增强地方粮食储备能力，稳定粮食市场有效供给，改善储粮条件，减少粮食损失等，有效巩固粮食安全保障体系，有力保障区域粮食安全，预期达到优的目标。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 保障部队军粮供应：通过重点落实军粮供应政策、完善内部管理制度，对军粮入库、交易、出库等环节加强监管，开展点对点服务，科学高效保障供应，确保做到“平时服务，急时应急”，及时满足部队用粮需求，预期达到优的目标。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部队满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  | 帮扶对象满意度指标 | 售粮农户满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 2 | 2 |  |
|  |  | 满意度指标 | 区域居民满意 | ≥ | 90 | % | 90% | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度支出金额 | ≤ | 70 | 万元 | 49.11 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 完成市级储备粮油以及救灾物资规范管理，全市粮食流通市场秩序稳定，全年未出现终端消费市场消费市场供应脱销断档和价格大幅波动，有序开展粮食加工行业安全生产监督管理工作，进一步强化了国有粮食和物资仓储物流设施建设。申报有关储备基础设施、粮食流通设施投资项目。全市军粮供应体系运转流畅。完成2023年涉及粮食安全责任制考核有关工作。保障了区域粮食安全及部队军粮供应。本项目自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：徐丹、贺平、刁锐 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050023T000009805058-2022年城市高质量发展表彰奖励经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 开展2022年城市高质量发展80个先进集体和83个先进个人进行表彰，确保及时将2022年城市高质量发展先进个人奖励金足额发放到位，激发广大干部职工推动我市高质量发展，创造高质量生活的积极性和主动性。 |  |  |  |  |  | 完成2022年城市高质量发展80个先进集体和83个先进个人进行表彰，确保及时将2022年城市高质量发展先进个人奖励金足额发放到位，激发广大干部职工推动我市高质量发展，创造高质量生活的积极性和主动性。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照2022年评选表彰城市高质量发展先进集体和先进个人工作方案，收集各部门（单位）先进集体和先进个人名单，征求市纪委监委、市委组织部、市公安局、市人社局等评选表彰领导小组单位意见，报市政府常务会、市委常委会审定，印制表彰文件、制作奖牌、发放一次性奖励。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 43.38 | 43.38 |  |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 根据《中共泸州市委、泸州市人民政府关于表彰泸州市2022年城市高质量发展先进集体和先进个人的决定》（泸委〔2023〕39号），经市政府批示列支2022年城市高质量发展表彰奖励经费43.38万元。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 43.38 | 43.38 |  |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 先进个人人数 | ＝ |  | 83 | 人 | 83 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 先进集体个数 | ＝ |  | 80 | 个 | 80 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 激发部门和干部职工推动高质量发展的积极性和主动性，预期达到优的目标。通过高质量发展表彰和奖励的方式，激发各部门（单位）和广大干部推动我市高质量发展，创造高质量生活的积极性和主动性。 | 定性 |  | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ |  | 2 | 月 | 2 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动我市高质量发展，预期达到优的目标，通过高质量发展博表彰和奖励的方式，激发全市部门、干部职工、群众积极投身推动全市发展，实现高质量发展。 | 定性 |  | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升城市能级和核心竞争力，预期达到优的目标。通过高质量发展表彰和奖励的方式，提升激发各部门（单位）和广大干部推动我市高质量发展，创造高质量生活的积极性和主动性，进一步提升城市能级和核心竞争力。 | 定性 |  | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ |  | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 表彰经费 | ＝ |  | 43.38 | 万元 | 43.38 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 泸州市2022年城市高质量发展先进个人（集体）奖励经费预算43.38万元，决算数为43.38万元。对全市80个先进集体和150名先进个人进行表彰，健全正向激励工作机制，有利于激发干部职工的积极性和主动性，推动我市高质量发展，项目自评得分为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：李昊 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050021T000000040375-资源枯竭城市转型绩效考核评估报告编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 按照国、省要求，完成泸州市2023年度资源枯竭城市转型绩效评估报告编制工作，通过国、省评审。 |  |  |  |  | 按照国、省要求，完成泸州市2023年度资源枯竭城市转型绩效评估报告编制工作，通过国、省评审。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 完成泸州市2023年度资源枯竭城市转型绩效评估报告编制，并通过国、省评审，达到了预期目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | . |
|  | 其中：财政资金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成资源枯竭城市转型绩效评估报告编制 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 报告编制质量：通过国、省评，预期目标为良结果。 | 定性 | 良 |  | 良 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 编制完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 2 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进转型发展：通过完成国、省部署的资源枯竭城市转型绩效考核工作，预期达到促进经济发展的目标 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对资源枯竭城市转型可持续发展的影响 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 评估报告有关部门满意度 | ≥ | 80 | % | ≥80 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 主管部门满意度 | ≥ | 80 | % | ≥80 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 资源枯竭城市转型绩效考核评估报告编制经费 | ≤ | 40 | 万元 | 396746 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目通过了国、省评审，促进转型的发展，完成了预期目标。项目自评总分为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王明杰 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050022T000000384205-价格和收费管理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 继续坚持稳中求进的工作总基调，贯彻落实国家、省决策部署，紧紧围绕深化价格改革和都住民生价格底线两个中心。确保全市物价总水平运行在合理区间，为全市经济社会高质量发展、可持续发展营造良好的物价环境。 |  |  |  |  |  | 继续坚持稳中求进的工作总基调，贯彻落实国家、省决策部署，紧紧围绕深化价格改革和兜住民生价格底线两个中心。确保全市物价总水平运行在合理区间，为全市经济社会高质量发展、可持续发展营造良好的物价环境。 |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 继续坚持稳中求进的工作总基调，贯彻落实国家、省决策部署，紧紧围绕深化价格改革和兜住民生价格底线两个中心。确保全市物价总水平运行在合理区间，严格遵守《价格法》、《四川省定价目录》、《政府制定价格行为准则》、《政府制定价格听证办法》、《成本监审办法》等法规，严格依法行政、勇于担当，为全市经济社会高质量发展、可持续发展营造良好的物价环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 |  | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 40.00 | 30.87 |  | 30.87 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  | 按照项目实施情况和预算执行情况，年底将剩余资金9.13万元退回市财政。 |
|  | 其中：财政资金 | 40.00 | 30.87 |  | 30.87 |  |  | 100.00% | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |  | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成价格检测和价格运行任务数 |  | ≥ | 365 | 次/年 | ≥365 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 完成国省农本调查任务数 |  | ≥ | 6 | 个 | 8 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 价格检测任务完成数 |  | ≥ | 100 | % | 100% | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 农本任务调查完成数 |  | ≥ | 100 | % | 100% | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 价格调控与收费管理工作完成时间 |  | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本监审于2023年12月31日前完成；农产品成本调查2023年12月31日前完成；其他重要商品调查2023年6月30日前完成 |  | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 价格监测：日常价格监测、培训、抽查2023年12月31日前完成；每周价格监测信息发送；每周完成价格运行周报，每月完成价格运行分析。 |  | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 资源环境价格：通过评估价格政策调整对社会稳定的影响，降低实施价格政策的风险，实现价格决策的合理性，预期达到优的目标 |  | 定性 | 优 |  | 优 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 成本监审：通过成本监审，构建良好的市场经济环境，依法审减不合理成本，促进被监审单位加强财务管理，降低产品或服务成本，预期达到优的目标 |  | 定性 | 优 |  | 优 | 3 |  | 3 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 稳定市场经济环境：通过价格监测及时为社会提供实时价格监测数据；为政府价格宏观调控提供准确的基础数据，维护稳定的市场经济环境，预期达到优的目标 |  | 定性 | 优 |  | 优 | 3 |  | 2 |  |
|  |  |  | 合理定价：通过开展农产品成本、重要商品成本调查，准确掌握农产品和重要商品生产成本水平，为政府合理制定农产品价格、补贴政策，加强价格监管提供决策依据，预期达到优的目标。 |  | 定性 | 优 |  | 优 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 成本监审，通过开展成本监审，实现公开透明的政府定价、从而促进经营者加强管理，保护消费者合法权益，预期达到优的目标 |  | 定性 | 优 |  | 优 | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 收费管理：优化营商环境，杜绝乱收费行为发生，维护企业和群众合法利益，预期达到优的目标 |  | 定性 | 优 |  | 优 | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 农产品成本调查、重要商品成本调查 |  | ＝ | 1 | 年 | 1 | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 价格调控与收费管理 |  | ＝ | 1 | 年 | 1 | 2 |  | 1 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 价格监测数据使用单位和个人满意度 |  | ≥ | 95 | % | 95% | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 成本监审被监审单位满意度 |  | ≥ | 95 | % | 95% | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 农产品成本调查、重要商品成本调查数据使用单位和个人满意度 |  | ≥ | 95 | % | 95% | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 企业和群众对价费工作的满意度》 |  | ≥ | 95 | % | 95% | 2 |  | 2 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本费用 |  | ≤ | 40 | 万元 | 30.87 | 20 |  | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |
| 评价结论 | 着力做好粮食、猪肉、蔬菜等重要民生价格调控管理，防止价格异常波动，密切关注放开价格走势，做好研判。深化资源型产品价格改革，公益性和公用事业价费改革，开展天然气、教育收费等价费调整并确保平稳实施。完成重要民生商品、建材、工业和农业生产资料价格监测和信息报送。开展农业生产成本、重要商品和服务成本等专项调查，根据各企业存在的主要问题提出针对性对策建议。实施调定价成本监审，确保程序规范、逻辑严密、依据充分，成本监审结论符合相关规定。贯彻各级减税降费政策，着力涉企违规收费专项整治。受理群众咨询信访，及时回应社会价费热点问题，确保我市价格秩序基本稳定。本项目自评得分98分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 一是价格调控手段还不够丰富。二是重要民生商品价格调整部门协调机制还不够完善。三是价格监测、成本调查成果转化和运用机制还不够健全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 一是着力丰富价格调控手段，探索开展菜篮子产品平价销售等工作。二是强化部门间工作衔接和协调，确实履行牵头和配合责任，要形成工作合力，切实避免相互推诿、各自为政。三是注重价格监测和成本调查成果转换运用，加强工作交流和信息共享，避免重复投入、数据分歧和行政资源浪费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：傅智泉、周敏 |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050023T000009501342-23年重点专题培训班-投资项目工作专题研讨班 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 举办两期投资项目工作专题研讨班，按照国务院《政府投资条例》《四川省政府投资管理办法》要求，以及中央预算资金项目、地方债券资金、政策性开发性金融工作工具（基金）项目等谋划、储备、申报、建管要求，开展项目谋划生成、保障储备、审查审批、向上争取、推动建设、监督管理等系统全方位培训，提升全市项目工作水平。 |  |  |  |  | 按照国务院《政府投资条例》《四川省政府投资管理办法》要求，以及中央预算资金项目、地方债券资金、政策性开发性金融工作工具（基金）项目等谋划、储备、申报、建管要求，全市项目相关部门共134人参加市委组织部和我委牵头组织的两期投资项目工作专题研讨班，对项目谋划生成、保障储备、审查审批、向上争取、推动建设、监督管理等开展全方位培训，提升我市项目工作水平。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照《中共泸州市委组织部泸州市财政局关于印发2023年度市级部门干部教育培训计划的通知》，市委组织部和我委牵头组织投资项目专题研讨班培训2期，第一期,市财政局、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局等全市45个部门单位及园区,共72人于5月8日至14日在厦门大学开展23年投资项目工作专题研讨班。第二期，市财政局、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局等全市40个部门单位及园区,共67人（三人请假）于10月22日至28日在中山大学开展重点专题培训班。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 29.92 | 29.92 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 根据《中共泸州市委组织部、泸州市财政局关于印发2023年度市级部门干部教育培训计划的通知》（泸组通〔2023〕38号）追加2023年重点专题培训班—投资项目工作专题研讨班经费30万元，实际执行数为29.92万元，节约财政资金0.08万元，预算绩效中期评估时退回财政。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 29.92 | 29.92 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ＝ | 120 | 人 | 134 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训天数 | ＝ | 14 | 天 | 14 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 强力支撑建设新时代区域中心城市建设，预期达到优的目标，即通过研学，进一步提升各级各部门干部抢抓机遇、把握机遇、抓项目促发展的能力水平，为泸州更好统筹发展和安全，建设新时代区域中心城市、川南省域经济副中心、实现成渝地区双城经济圈融合发展提供强大能力支撑。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 提升干部能力水平，预期达到优的目标，即通过系转专业的学习，提升干部把握发展机遇的能力，推动项目建设谋划、资金争取、建设管理水平提升，从而进一步提升干部对投资项目的决策能力。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥ | 85 | % | ≥85 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受训者满意度 | ≥ | 85 | % | ≥85 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费用 | ≤ | 30 | 万元 | 29.92 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 此次培训圆满完成了各项目标任务，进一步提升了各级各部门干部抢抓机遇、把握机遇、抓项目促发展的能力水平，强力支撑建设新时代区域中心城市建设，项目自评得分为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：罗剑 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050023T000009689029-向上争取资金奖励经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 用于单位QA办公系统建设，原粮食局办公楼网络升级改造，保障部门日常运转，促进部门工作提质增效，更好为全市经济社会发展服好务。 |  |  |  |  | 完成了全单位QA办公系统改造建设，原粮食局办公楼网络升级改造，提升了全委干部职工的工作效率，2023年市发展改革委工作取得了优异的成绩，在全市政府序列部门全年目标绩效考核中名列前茅。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 需求论证、市场询价、公共决策、签订合同、组织实施、按进度支付资金，做好项目监管和后评价相关工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 23.97 | 23.97 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 根据《泸州市人民政府办公室关于2022年度向上争取资金情况的通报》（泸市府办函〔2023〕42号）追加向上争取资金奖励经费30万元。本着厉行节约原则，实际支出23.97万元，所余资金6.03万元退回财政。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 23.97 | 23.97 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设OA办公系统数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 办公楼网络升级改造验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | OA办公系统验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间：2023年12月前完成 | ≤ | 6 | 月 | 2023年12月前完成 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 目标为优，即保障单位日常运转，促进部门工作提质增效，更好为全市经济社会发展服务 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 18 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用控制 | ≤ | 30 | 万元 | 23.97 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 通过对全单位QA办公系统改造建设，给全单位干部职工均设置了OA账户，加速了全单位来文办理、发文审核的流转速度，提高了日常工作效率；通过对原粮食局办公楼网络升级改造，原粮食局办公区域的网络速度有效提升，助力原粮食局办公场所干部职工工作的开展。2023年市发展改革委年度工作取得了优异的成绩，各项目标圆满完成，在全市政府序列部门全年目标绩效考核中名列前茅。项目自评得分98分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | OA系统必须链接互联网才能使用，日常文件流转存在被网络病毒攻击的风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 一是加强干部职工日常账户的管理，提高账户密钥的复杂程度。 二是加强日常单位网络安全的安管，提高单位网络安全防护能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：缪乃强 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 51050023T000009325033-泸州市创建资源枯竭城市可持续发展示范市研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目基本情况 |  | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结合国家政策导向和工作部署，进行泸州市创建资源可接城市可持续发展示范研究，编制申报创建资源枯竭城市可持续发展示范市报告材料 |  |  |  |  | 由于政策原因，国家截至目前未开展资源枯竭城市可持续发展示范市创建工作部署，我市尚处于开展示范市研究前期工作阶段。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.项目实施内容及过程概述 | 已签订政府采购合同，目前处于开展示范市前期工作阶段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） |  | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |  |  |  |
|  |  | 总额 | 0.00 | 17.70 | 17.70 | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 根据市政府批示（请示报告〔2023〕123号），追加预算17.7万元。 |  |  |  |
|  |  | 其中：财政资金 | 0.00 | 17.70 | 17.70 | 100.00% |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 |  | 度量单位 | 完成值 |  | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |  |
|  |  | 产出指标 | 时效指标 | 编制完成时间 | ≤ | 8 |  | 月 |  |  | 10 |  | 1.本项目通过政府采购，于2023年11月23日签订合同，约定：合同签订30日内支付中标成交金额的30%（17.7万元），验收合格后30天内支付中标成交额的70%，合同期限为签订合同之日起至2024年7月31日若国家或泸州市发展改革委对工作有新要求，按照国家或泸州市发展改革委要求时间完成。 2.本项目属跨年度实施项目，2023仅完成前期阶段性工作。 3.2024年以来，国家开展创建示范和评比表彰活动清理优化，目前国家未开展资源枯竭城市可持续发展示范市创建工作部署，我市尚处于开展示范市研究前期工作阶段。根据本项目实施具体情况，对2023年绩效情况暂不开展自评，待项目实施结束再行开展。 |  |
|  |  | 产出指标 | 质量指标 | 报告编制质量，预期达到良的目标。报告在满足编制内容的基础上，基本符合国省政策导向 | 定性 | 良 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 产出指标 | 数量指标 | 编制报告数量 | ＝ | 1 |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对资源枯竭城市转型可持续发展的影响 | ≥ | 3 |  | 年 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进转型发展，预期达到良的目标。通过创建资源枯竭城市可持续发展示范市，加强转型发展经验的总结和推广，进一步提升泸州转型的知名度和美誉度，更好的促进经济社会全面转型 | 定性 | 良 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 80 |  | % |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 报告编制费用 | ≤ | 60 |  | 万元 |  |  | 20 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 评价结论 | 受国省相关政策变动影响，目前本项目尚处于开展示范市研究前期工作阶段。根据本项目实施具体情况，对2023年度绩效情况暂不开展自评，待项目实施结束后再行开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 2024年以来，国家开展创建示范和评比表彰活动清理优化工作，目前国家未开展资源枯竭城市可持续发展示范市创建工作部署。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 与合同乙方协商，签订补充协议，优化合同内容。待国家“十四五”期间开展资源枯竭城市可持续发展示范市创建工作时，结合最新要求，编制申报创建资源枯竭城市可持续发展示范市报告材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王明杰 |  |  |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050023T000009501384-23年重点专题培训班-优化营商环境专题培训班 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 举办为期7天，76人的培训班，旨在学习贯彻党的二十大精神，解读《优化营商环境条例》，解读中央关于优化营商环境工作的最新要求，全面对标浙江省创建一流营商环境工作要求及四川省营商环境评价工作要求，探讨新形势下泸州市推进简政放权、政务服务等营商环境的优化路径。 |  |  |  |  | 2023年已在浙江大学举办为期7天优化营商环境专题培训班，参训人数76人，解读了《优化营商环境条例》。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 学习贯彻党的二十大精神，解读《优化营商环境条例》，解读中央关于优化营商环境工作的最新要求，全面对标浙江省创建一流营商环境工作要求及四川省营商环境评价工作要求，探讨新形势下泸州市推进简政放权、政务服务等营商环境的优化路径。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 16.31 | 16.31 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 根据《中共泸州市委组织部、泸州市财政局关于印发2023年度市级部门干部教育培训计划的通知》（泸组通〔2023〕38号）追加2023年重点专题培训班-优化营商环境专题培训班经费18万元，本着厉行节约的原则，实际支出16.31万元，节约财政资金1.69万元，预算绩效中期评估时退回财政。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 16.31 | 16.31 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≤ | 76 | 人 | 76 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训天数 | ＝ | 7 | 天 | 7 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造泸州良好的营商环境，预期达到优的目标。即通过举办培训班，全面对标浙江省创建一流营商环境工作要求及四川省营商环境评价工作要求，探讨我市推进简政放权、提升政务服务，创建省内一流营商环境的新路径。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 提升政务工作人员素养，构建亲清政商关系，预期达到良好的目标。即通过常态化开展营商环境培训工作和学习浙江省一流营商环境要求，倾情倾力服务，主动关心、及时回应企业合理诉求、保护企业合法权益，切实为企业排忧解难，增加市场活力，创建服务型政府。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 营商环境管理部门满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 参训学员满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费用 | ≤ | 18 | 万元 | 16.31 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 此次培训圆满完成了各项目标任务，通过全面对标浙江省创建一流营商环境工作要求及四川省营商环境评价工作要求，探讨我市推进简政放权、提升政务服务，创建省内一流营商环境的新路径。同时按照厉行节约原则，节约了财政资金1.69万元，项目自评为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：邵迢域 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050023T000009501275-23年重点专题培训班-碳达峰碳中和专题培训班 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 组织开展碳达峰碳中和专题培训，深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和重大战略决策部署；全面解读习近平生态文明思想及关于双碳工作重要论述，探索碳达峰碳中和实现路径和行动举措；学习了解清洁能源存储和利用技术现状及发展；研究碳达峰碳中和目标下泸州产业高质量发展方式等。 |  |  |  |  | 通过“专题授课+现场研学”等形式于2023年7月完成碳达峰碳中和专题培训和研讨交流，深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和重大战略决策部署，提升碳达峰碳中和相关理论水平，研究提出碳达峰碳中和实现路径、行动举措等。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 通过比选确定厦门大学为培训单位，会同市委组织部组织各区县、园区和市级有关部门（单位）于2023年7月在厦门大学完成泸州市碳达峰碳中和专题培训，参训人员59人;全面解读习近平生态文明思想及关于双碳工作重要论述，探索碳达峰碳中和实现路径和行动举措；学习了解清洁能源存储和利用技术现状及发展；研究碳达峰碳中和目标下泸州产业高质量发展方式等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 13.65 | 13.65 |  |  | 100.00% | 10 |  | 根据《中共泸州市委组织部、泸州市财政局关于印发2023年度市级部门干部教育培训计划的通知》（泸组通〔2023〕38号）追加2023年重点专题培训班——碳达峰碳中和专题培训班经费16万元，本着厉行节约原则，实际支出13.65万元，所余资金2.35万元中期评估时退回财政。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 13.65 | 13.65 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参训人数 | ≤ | 60 | 人 | 59 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训天数 | ＝ | 5 | 天 | 7 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动泸州按期实现碳达峰碳中和，预期达到优的目标，即通过此次培训班深入学习领悟国家碳达峰碳中和重大战略决策部署，积极探索碳达峰碳中和实现路径和行动举措，加快构建碳达峰碳中和政策体系。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 提升人员素养和业务水平，预期达到良的目标，即通过此次培训班，提升碳达峰碳中和人员的业务素质和能力水平，更好服务碳达峰碳中和工作。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参训学员满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 参训单位满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费用 | ≤ | 16 | 万元 | 13.65 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 此次培训圆满完成了各项目标任务，对国家碳达峰碳中和重大战略决策部署有了更深入学习领悟，研究提出了峰碳中和实现路径和行动举措，同时按照厉行节约原则，节约了财政资金2.35万元，项目自评总分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：谭勇益 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050022T000006347975-泸州市项目推进中心办公用房租金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 泸州市项目推进中心（双城办、一体两翼指挥部办公室）办公用房租金。 |  |  |  |  | 2023年，为更好推进全市“一体两翼”工作，为抽调的28名干部职工提供日常办公地点，租赁南苑宾馆南苑楼一楼、二楼作为“一体两翼”办办公室、“一体”办办公室、“东翼”办办公室，每月支付租金1.09万元，全年共支付租金13.06万元，完成全年目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 按2023年部门预算编制要求，办公用房租赁实行“归口管理，统一审批”，经市机关事务管理局统一报市政府审批后追加下达预算，按市发展改革委内控制度签订办公用房租赁合同，并按合同约定支付租金13.056万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 13.06 | 13.06 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 根据《泸州市财政局、泸州市机关事务管理局关于进一步加强市级行政事业单位办公用房租赁的通知》（泸市财资〔2021〕168号）和2023年部门预算编制要求，追加市项目推进中心办公用房租赁费13.056万元。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 13.06 | 13.06 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | ＝ | 544 | 平方米 | 544 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 租用办公用房质量完好程度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 租赁时长 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目工作运转：通过保障办公用房，有序推动项目中心工作，预期达到优的目标。 | 定性 | 优 |  | 保障了全市中心工作顺利开展 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁成本 | ＝ | 13.056 | 万元 | 13.056 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施保障了市项目推进中心、市一体两翼指挥部办公室、东翼建设指挥部办公室、市双城办工作正常开展，自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：陈运 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050021T000000040355-农产品成本调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 一是按国省要求开展农产品成本调查、重要商品调查。为研究制定农产品托市收购价格、农业补贴、农业保险等政策提供基础数据支撑，对引导种养结构合理调整、促进农民增收发挥重要作用 。二是对重要商品和服务价格及其市场供求变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、预警、公布以及提出政策建议。 |  |  |  |  | 一、按国省要求完成了农产品成本调查：1.专项调查包含农户种植意向、农户存售粮、农户购买农资；2.直报调查：中籼稻、玉米、烤烟、上（下）半年生猪；3.常规调查：含11个常规调查品种和2个省市级地方特色调查品种；4.流通环节调查（季报）；5.生猪生产情况调查（月报）；6.完成所承担的专项调查数据汇审任务；二是对重要商品和服务价格及其市场供求变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、预警、公布以及提出政策建议。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 一、按国省要求完成了农产品成本调查：1.专项调查包含农户种植意向、农户存售粮、农户购买农资；2.直报调查：中籼稻、玉米、烤烟、上（下）半年生猪；3.常规调查：含11个常规调查品种和2个省市级地方特色调查品种；4.流通环节调查（季报）；5.生猪生产情况调查（月报）；6.完成所承担的专项调查数据汇审任务；二是对重要商品和服务价格及其市场供求变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、预警、公布以及提出政策建议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 4.80 | 4.80 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 根据《四川省财政厅关于调整农产品成本调查补助资金预算的通知》（川财建〔2021〕24号）追加农本调查4.80万元。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 4.80 | 4.80 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成中籼稻、玉米、烤烟、上（下）半年生猪等5个品种的直报调查；完成中籼稻、玉米、全年生猪、蛋鸡、桑蚕茧、绿毛茶、露地马铃薯等的常规调查，完成种植意向、农户存粮、农资购买、农产品成本预测等专项调查。完成市级地方特色调查品种(酿酒高粱)品种调查。完成生猪月报调查和流通环节调查。 | ≥ | 8 | 个 | 8 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 价格监测：一、完成日常价格监测任务365次；二、完成特殊时期价格应急监测任务；三、公布价格监测周报50期；四、针对价格波动情况适时提出政策建议。 | ＝ | 365 | 次/年 | 365 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 农产品成本调查、重要商品调查：保质保量完成国家、省上下达的调查任务，符合国省要求。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 价格监测：价格监测数据符合市场价格走势，具有科学性、代表性。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 重要商品调查、农产品成本调查：农产品成本调查2023年12月31日前完成；重要商品调查2023年12月31日之前完成。 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 价格监测：每周按时完成价格监测周报；每月按时完成价格简析 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 价格监测：20个价格监测点每年各补贴400元，合计8000元 | ≤ | 8000 | 元 | 8000 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 成本调查：发放农调户误工补贴，农本调查人员差旅费，资料印制等费用，控制在4万元以内。 | ≤ | 40000 | 元 | 40000 | 5 | 5 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 价格监测：提过公布市场价格，引导商品合理流通，引导居民合理消费。 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 成本调查：依规进行成本调查，为各级提供第一手成本数据，降低产品或服务成本。 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 农产品成本调查、重要商品成本调查 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 价格监测：为政府价格宏观调控提供准确基础数据和政策建议，为居民和企业提供每周价格监测数据。 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 价格监测影响期限 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 农产品成本调查、重要商品成本调查影响期限 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用者 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 严格遵照《价格法》和农产品、重要商品调查相关管理办法要求，按时保质保量的开展各项调查任务，为我市经济高质量发展提供调查数据决策参考，分析判断实体经济运行状况和市场价格变化趋势，有利于提高宏观调控的科学性和有效性，2023年市发展改革委被四川省发展和改革委员会评为全省2023年度成本调查监审工作成绩突出单位。项目自评得分为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 在开展成本调查工作时，创新思维还不够，发掘地方特色调查品种还不够，调查成果转换还不够深入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 下一步，结合我市产业发展特色和调查区县的实际情况，开发新的调查品种，为我市经济高质量发展提供更多更新的具有参考价值的调查数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：刘远兮 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050022T000000291802-驻村第一书记工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 驻古蔺县双沙镇东山村第一书记在乡镇党委领导和指导下，按照驻村工作组要求，依靠村党组织，团结带领村“两委”成员开展工作，主要职责任务是宣讲党的政策、建强基层组织、巩固脱贫成果、推动乡村振兴、为民办事服务、提升治理水平。 |  |  |  |  | 在乡镇党委领导和指导下，依靠村党组织，团结带领村“两委”成员开展工作，扎实做好建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务四项任务，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接打下坚实基础。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 充分发挥第一书记“桥梁”作用，先后开展“文明家庭”评选、积极推进100m³水池和占地11亩的全域康养中心建设、捐赠水果套袋5.5万个和盒子包装1100个、销售香桃土鸡5万余元、邀请三甲医院专家到村义诊等实事，在古蔺县第一书记擂台赛中雄踞“亮形象、赛实绩”环节全县第1名，获得全市“优秀驻村第一书记”、古蔺县乡村振兴先进个人等荣誉，驻村期满考核获评“优秀”等次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 驻村人数 | ＝ | 1 | 人数 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 驻村任务：通过宣讲党的政策、建强基层组织、巩固脱贫成果、推动乡村振兴、为民办事服务、提升治理水平，预期达到优的目标。 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 驻村时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 驻村成效：通过驻村帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，更好的提升为民办事的水平，预期达到优的目标。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续影响年限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 当地群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村经费 | ＝ | 3 | 万元 | 3 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过开展“文明家庭”评选、积极推进100m³水池和占地11亩的全域康养中心建设、捐赠水果套袋5.5万个和盒子包装1100个、销售香桃土鸡5万余元、邀请三甲医院专家到村义诊等实事，接续完成建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务四项任务，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接打下坚实基础。本项目自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：刘丽 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050024T000011228260-城乡基层治理工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 用于机关党委参与制作泸州市第十八届远程教育教学课件经费补助。 |  |  |  | 积极参与市委组织部泸州市第十八届远程教育教学课件制作，以发展改革委工作实效和党员的个人风采写成脚本，拍摄制作成5分钟的短视频，投稿参与评比后，获得三等奖。 |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 我委积极参与市委组织部泸州市第十八届远程教育教学课件制作，以发展改革委工作实效和党员的个人风采写成脚本，拍摄制作成5分钟的短视频，投稿参与评比后，获得三等奖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 0.30 | 0.30 |  | 100.00% |  | 10 | 10 | 根据《中共泸州市委组织部关于划拨2023年（第二批）城乡基层治理工作经费的通知》《中共泸州市委组织部关于泸州市第十八届远程教育教学课件暨第二十八届党员教育电视片观摩交流活动评比结果的通知》（泸组通〔2023〕78号）、《泸州市财政局关于下达2023年（第二批）城乡基层治理工作经费的通知》（泸市财行〔2023〕157号）追加城乡基层治理工作经费0.30万元。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.30 | 0.30 |  | 100.00% |  | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 通过项目实施，充分展示发改部门党员干部拼经济搞建设在一线的风采。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蔡沁 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050023T000008244387-市项目推进中心经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市发展和改革部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市发展和改革委员会 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 1.拟订全市2023年度重大项目推进计划，编制全市2023年重点项目表，统筹、协调、推进2023年重点项目建设； 2.牵头全市每季度重点项目集中开工和竣工。 |  |  |  |  |  | 1. 全年完成了全市2023年度重大项目推进计划，编制了全市2023年重点项目表，统筹、协调、推进了2023年重点项目建设。涉及产业发展类、基础设施类、城镇建设类、民生及社会事业类、生态环保类等领域共计324个重点项目。 2.牵头全市每季度重点项目集中开工和竣工，全力推动投资量、实物量、工作量“三量齐增”，发挥拼经济搞建设排头兵作用。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 拟订全市2023年度重大项目推进计划，编制全市2023年重点项目表，统筹、协调、推进2023年重点项目建设；牵头全市每季度重点项目集中开工和竣工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 150.00 | 73.64 | 73.64 |  |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 中期评估追减项目预算33万元；年底根据项目开展和资金使用情况，财政追减收回节约预算资金。 |
|  | 其中：财政资金 | 150.00 | 73.64 | 73.64 |  |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 重大项目建设：完成2023年约300个省、市重点项目名单编制（项目名单以文件印发为准） | ＝ |  | 300 | 个 | 324 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 重大项目管理：结合中心各功能组的职能职责，开展项目现场调度、调研，协调解决进度滞后或实施困难的项目，推动项目建设，预期达到优的目标 | 定性 |  | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目建设：协调解决项目建设过程中存在的重大问题，提高项目开工率和竣工率，预期达到优的目标 | 定性 |  | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 集中开工仪式完成时间：预计每季度初（以省委、省政府通知时间为准） | ≤ |  | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展：通过项目中心拟定全市重大项目推进计划，推动项目建设，促进经济发展，预期达到优的目标。 | 定性 |  | 优 |  | 优 | 10 | 8 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 新时代区域中心城市建设：通过项目中心拟定全市项目计划，促进项目建设，加快我市建设新时代区域中心城市的步伐，预期达到优的目标 | 定性 |  | 优 |  | 优 | 10 | 8 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目建设周边群众满意度 | ≥ |  | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  | 满意度指标 | 项目业主满意度 | ≥ |  | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本费用：严格执行财务制度，厉行节约，切实加强成本控制，确保资金规范使用。预计全年预算数为150万元 | ≤ |  | 150 | 万元 | 73.64 | 20 | 16 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 通过项目实施，坚持项目为王的指导思想，加快重点项目包装、储备、开工建设和竣工投产，发挥引擎作用，拉动地区经济增长。项目自评分92分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：陈运 |  |  |  |  | 财务负责人：陈敏 |  |  |  |  |  |  |

- 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表