2023年度

- 泸州市政府投资建设工程管理第二中心

单位决算

目录

公开日期：2024年9月26日

泸州市政府投资建设工程管理第二中心	1

第一部分 单位概况	3

一、主要职责	3

二、机构设置	3

第二部分 2023年度单位决算情况说明	4

一、收入支出决算总体情况说明	4

二、收入决算情况说明	4

三、支出决算情况说明	5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12

八、政府性基金预算支出决算情况说明	14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14

十、其他重要事项的情况说明	14

第三部分  名词解释	16

第四部分 附件	22

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）	22

第五部分 附表	99

一、收入支出决算总表	99

二、收入决算表	99

三、支出决算表	99

四、财政拨款收入支出决算总表	99

五、财政拨款支出决算明细表	99

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	99

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	99

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	99

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	99

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	99

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	99

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	99

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	99

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

（一）泸州市政府投资建设工程管理第二中心的主要职责是：

1.为机关提供支持保障的职能

（1）为市本级机关投资建设的业务用房、技术用房提供代建服务；

（2）提供项目建设以及项目招标的相关政策决策、信息分析、调研论证等工作的技术支持。

2.面向社会提供公益服务的职能

（1）为市本级和国企投资建设的公园、景观提升项目、民生项目提供代建服务；

（2）为市级大型项目建设提供技术支撑服务。

3.完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

## 二、机构设置

泸州市政府投资建设工程管理第二中心下属一级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个，泸州市政府投资建设工程管理第二中心总编制34名，其中事业编制34名。现有在编人员28人。

# 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14250.76万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2828.96万元，增长24.77%。主要变动原因是工程类项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

- 2023年度本年收入合计14250.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14218.79万元，占99.78%；政府性基金预算财政拨款收入31.97万元，占0.22%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

- 三、支出决算情况说明

- 2023年度本年支出合计14250.76万元，其中：基本支出437.37万元，占3.07%；项目支出13813.39万元，占96.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为14250.76万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2828.96万元，增长24.77%。主要变动原因是工程类项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14218.79万元，占本年支出合计的99.78%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2957.89万元，增长26.27%。主要变动原因是工程类项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14218.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出110.37万元，占0.78%；国防支出39.45万元，占0.28%；公共安全支出6782.62万元，占47.70%；文化旅游体育与传媒支出1.16万元，占0.01%；社会保障和就业支出281.98万元，占1.98%；卫生健康支出2965.28万元，占20.85%；节能环保支出2077.41万元，占14.61%；城乡社区支出1768.48万元，占12.44%；住房保障支出27.24万元，占0.19%；灾害防治与应急管理支出164.80万元，占1.16%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

- 2023年度一般公共预算支出决算数为14218.79万元，完成预算100%。其中：

- 一般公共服务支出201（类）人大事务01（款）其他人大事务支出99（项）: 泸州市人大常委会机关办公场所搬迁及原泸州市中级人民法院建筑维修工程支出决算为110.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.国防支出203（类）其他国防支出99（款）其他国防支出99（项）: 二环路两侧绿带景观工程支出决算为34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；军分区营院正规化建设维修项目支出决算为5.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.公共安全支出204（类）公安02（款）其他公安支出99（项）: JWLZCS项目支出决算为2830.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；泸州市精神病医院康复楼项目支出决算为17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；BMJYJ项目支出决算为50.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；市公安局三个中心建设项目支出决算为718.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；公安局警犬基地建设项目支出决算为2.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；泸州市矿山化学事故应急救援中心和消防培训基地支出决算为149.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；泸州市消防救援支队培训基地室内装饰工程支出决算为26.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；市看守所项目支出决算为2964.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；泸州市公安局业务技术用房项目支出决算为18.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.公共安全支出204（类）法院05（款）“两庭”建设06（项）: 法院审判庭建设工程项目支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.公共安全支出204（类）国家保密09（款）其他国家保密支出99（项）: BMJYJ工程项目支出决算为1.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.文化旅游体育与传媒支出207（类）其他文化旅游体育与传媒支出99（款）其他文化旅游体育与传媒支出99（项）:市民中心建设项目支出决算为1.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:  机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为36.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:  机关事业单位职业年金缴费支出决算为18.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）:  北部残疾人康复中心支出决算为227.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出210（类）卫生健康管理事务01（款）其他卫生健康管理事务支出99（项）: 疾病预防控制中心科教综合楼项目支出决算为2912.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.卫生健康支出210（类）公立医院02（款）精神病医院05（项）: 市精神病医院扩建项目支出决算为29.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）: 事业单位医疗保险支出决算为16.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）: 公务员医疗补助支出决算为3.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）: 体检费支出决算为3.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.其他节能环保支出211（类）其他支能环保支出99（款）其他节能环保支出99（项）: 龙涧书苑小区段二环路道路景观绿化工程支出决算为5.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；九狮路及高铁站前广场工程支出决算为518.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；龙涧溪公园（高铁站片区段）支出决算为1553.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）: 工资福利支出和商品服务支出决算为331.77万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平；建设管理经费项目支出决算为750万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；管理经费（自筹）项目支出决算为150万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施03（款）其他城乡社区公共设施支出99（项）:医学院东大门环境整治工程项目支出决算为316万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2018年城市小游园项目支出决算为38.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；泸州军分区室内军体训练改造和招待所维修工程项目支出决算为3.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；二环路两侧绿带景观工程项目支出决算为27.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；龙涧溪生态修复项目支出决算为1.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.城乡社区212（类）其他城乡社区支出99（款）其他城乡社区支出99（项）:九狮路及高铁站前广场项目支出决算为100.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；办公用房租金项目支出决算为49.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:住房公积金支出决算为27.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）应急救援08（项）:泸州市矿山化学事故应急救援中心搬迁扩建和市消防培训基地建设工程项目支出决算为164.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出437.37万元，其中：

人员经费342.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费其他社会保障缴费、其他工资福利支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金等。

公用经费95.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算21.76%，较上年度减少1.31万元，下降73.60%。决算数小于预算数主要原因是严格执行国内公务接待管理办法、厉行节约等相关规定，压缩公务接待支出，进一步加强内部车辆管理，很好地控制了“三公”经费的支出。

- （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.47万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

- 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.47万元,完成预算21.76%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少1.31万元，下降73.60%。主要原因是2023年年初2台车辆拍卖处置，后期无公务用车运行维护费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.47万元。主要用于工程项目现场等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.20万元，下降100%。主要原因是今年无接待安排。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

- 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出31.97万元。占本年支出合计的0.22%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款减少128.93万元，下降80.13%。主要变动原因是今年的政府性基金工程项目大幅度减少。

- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

- 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，泸州市政府投资建设工程管理第二中心机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，泸州市政府投资建设工程管理第二中心政府采购支出总额238731.58万元，其中：政府采购货物支出39.25万元、政府采购工程支出237844.38万元、政府采购服务支出847.95万元。主要用于工程建设项目。授予中小企业合同金额238731.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12298.02万元，占政府采购支出总额的5.15%。

- （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸州市政府投资建设工程管理第二中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。2023年初其他用车2辆，因车辆存在使用时间较长，公里数较大，部分零件老化，后续维护保养成本较高等问题，于2023年初作拍卖处置处理。其他用车主要是用于工程项目现场管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

- （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对龙涧溪公园（高铁片区段）等43个项目开展了预算事前绩效评估，对43个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取43个项目开展绩效监控，组织对43个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

- 第三部分  名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

- 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）人大事务01（款）其他人大事务支出99（项）：指反映除上述项目以外其他人大事务支出。

10. 一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出99（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

11. 一般公共服务201（类）其他一般公共服务支出99（款）其他一般公共服务支出99（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

12.公共安全204（类）公安02（款）其他公安支出99（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

13.公共安全204（类）法院05（款）“两庭”建设06（项）：指反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

14.公共安全204（类）国家保密09（款）其他国家保密支出99（项）：指反映除上述项目以外其他用于国家保密方面的支出。

15.文化体育与传媒支出207（类）其他文化体育与传媒支出99（款）其他文化体育与传媒支出99（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

16.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）离退体人员管理机构03（项）：指反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

17.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出208（类）残疾人事业11（款）其他残疾人事业支出99（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

20.卫生健康支出210（类）公立医院02（款）精神病医院05（项）：指反映专门收治精神病人医院的支出。

21.卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）其他公共卫生支出99（项）：指其他公共卫生反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

22.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25.城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施03（款）其他城乡社区公共设施支出99（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

27.城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕与维护、园林绿化等方面的支出。

28.城乡社区支出212（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出08（款）土地开发支出02（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

29.城乡社区支出212（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出08（款）城市建设支出03（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

30.城乡社区支出212（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出08（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出99（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

31.城乡社区支出212（类）城市基础设施配套费安排的支出13（款）其他城市基础设施配套费安排的支出99（项）：指反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

32.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33..灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）应急救援08（项）：指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分 附件

- 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050021R000000024258-年初预算人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 已完成，资金略有结余。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照人事部门核定编制数填报部门预算，由财政按月直发工资。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 234.11 | 234.11 | 233.10 |  |  | 99.57% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 234.11 | 234.11 | 233.10 |  |  | 99.57% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 60 | 60 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100% | 30 | 30 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 已完成年初目标任务，略有结余，自评总分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王光玉 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050021T000000062261-建设管理经费（自筹） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成自筹资金计划，确保项目代建工作顺利进行。 |  |  |  |  | 已完成目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成自筹资金计划，所有代建项目运转正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 正式职工人数 | ＝ | 29 | 人 | 29 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 聘用人员人数 | ＝ | 33 | 人 | 33 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 代建项目完成合格率 | ≤ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对城乡建设发展影响力(确保各项工作顺利开展） | 定性 | 高 |  | 高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 二中心满意度 | ≥ | 99 | % | 99% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金 | ＝ | 750 | 万元 | 750 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 实行收支两条线管理，正确处理代建管理经费收支，规范部门收入管理，维护社会经济秩序，加快了办公效率。职工满意度95%，办事人员满意度95%。项目自评总分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王光玉 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050021Y000000024280-单项定额基本运转支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |  |  |  |  | 已完成目标任务 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照财政规定及时缴纳工会经费，支付职工福利费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳工会经费次数 | ≤ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0% | 30 | 30 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 已完成年初目标任务自评分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王光玉 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050021Y000000024281-综合定额基本运转支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 主要支出办公费用、水电费、车辆运行维护费等办公运转费用，按照年初预算列支。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 87.00 | 87.00 | 86.84 |  |  | 99.82% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 87.00 | 87.00 | 86.84 |  |  | 99.82% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 1 | 次 | 0 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0.18% | 30 | 30 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 已完成年初目标任务，略有结余，自评分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王光玉 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022R000005120528-年初预算基本支出预留（人员支出） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 按照规定支付职工人员经费，因政策等因素年中调整增加经费。 |  |  |  |  | 完成了80.09%，节约率19.91% |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照规定支付职工人员经费，因政策等因素年中调整增加经费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 10.71 | 8.58 |  |  | 80.09% | 10 | 10 | 按照规定支付职工人员经费，因政策等因素年中调整增加经费。实际支出比计划节约资金2.13万元。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 10.71 | 8.58 |  |  | 80.09% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照规定支付职工人员经费，因政策等因素年中调整增加经费。实际支出比计划节约资金2.13万元，节约率为19.91%，得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王光玉 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000000290079-管理经费（自筹） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 根据收入情况和实际支出情况申请调增经费150万元。 |  |  |  |  | 已完成目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 主要支出为办公用房租赁费用及古蔺茅溪九坝项目管理费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 2023年实现收入984.44万元，年初财政已用收入安排资金预算750万元，因古蔺茅溪项目增加管理费用导致经费短缺，经请示财政后予以追加150万元，全年支出累计900万元，尚结余收入84.44万元。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目的增加保障了市建管二中心项目的顺利进行，完成当年目标任务，自评总分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王光玉 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000004693119-军分区营院正规化建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成项目建设并投用 |  |  |  |  | 该项目在2022年年末时财政已安排资金支付了工程结算款，2023年只有零星费用支付，8月阶段监控时已提出调减预算计划。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 主要支付的是工程质保金、监理费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 155.40 | 121.40 | 5.45 |  |  | 4.49% | 10 | 10 | 该项目在2022年年末时财政已安排资金支付了工程结算款，2023年只有零星费用支付，8月阶段监控时已提出调减预算计划。 |
|  | 其中：财政资金 | 155.40 | 121.40 | 5.45 |  |  | 4.49% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维修宿舍 | ＝ | 14 | 户（套） | 14 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 维修外墙 | ＝ | 400 | 平方米 | 400 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 车库改造 | ＝ | 17 | 个（套） | 17 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 绿地改造 | ＝ | 200 | 平方米 | 200 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 维修公寓 | ＝ | 18 | 套 | 18 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程完成率 | ≤ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 工程验收通过率 | ≤ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济适用效率（项目资金得到有效利用） | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 完成军分区建设目标（质量、安全、进度、资金四大目标同步控制） | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主满意度 | ≤ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 群众满意度 | ≤ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 造价总控制 | ≤ | 121.40 | 万元 | 5.45 | 20 | 20 | 该项目在2022年年末时财政已安排资金支付了工程结算款，2023年只有零星费用支付，8月阶段监控时已提出调减预算计划。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 已完成应支付内容，预算调减计划已及时向主管部门和财政业务部门提出，军分区营院正规化建设项目的建成，优化了军分区环境，为驻泸部队建设发展创造了更好条件。自评总分为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王婷 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000005479458-代管资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 按照项目进度将收到的代管资金支付给施工单位。 |  |  |  |  | 已完成年初预算计划。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于支付人防综合训练基地项目、科技局办公楼改造项目、川南临床医疗中心等代建项目工程款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 5,000.00 | 4,982.07 |  |  | 99.64% | 10 | 10 | 年初预算2000万元，根据项目情况调整为5000万元。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 5,000.00 | 4,982.07 |  |  | 99.64% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成代管项目资金支付 | ≥ | 1 | 个 | 11 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年完成 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效完成工程进度并及时在规定时间内支付相应工程款，提高建设工期。 | 定性 | 优 |  | 优 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 业主满意度，对资金支付完成情况满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程进度款等 | ≤ | 5,000.00 | 万元 | 4982.07 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 因年中增加建设项目，超额完成目标任务，得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张青 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000005618796-泸州市看守所建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成工程结算工作，支付工程结算款。 |  |  |  |  | 已完成目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 主要支付看守所建设项目第二标段工程结算款和第三标段工程进度款等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 2,964.39 | 2,964.39 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 年初已报预算计划，未纳入本部门预算，由财政业务科室代编预算。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 2,964.39 | 2,964.39 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建成押量1350人看守所一个，武警中队1个。 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 施工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 在实施方案规定时间内已完工。 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公共安全，维护社会稳定，健全和完善泸州看守所功能，提高泸州市公共安全整体保障能力。 | 定性 | 优良 |  | 优良 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 业主对看守所建设满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成工程款支付 | ≤ | 2,964.39 | 万元 | 2964.39 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目建成后能保障公共安全，维护社会稳定，健全和完善泸州市看守所功能，能提高泸州市公共安全整体保障能力，既能优化环境，提高管理 效能，缓解警力不足与羁押量之间的矛盾。绩效自评总分为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：韦正丰 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000005618900-泸州市人大常委会机关办公场所搬迁及原泸州市中级人民法院建筑维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成工程结算工作，支付工程结算款。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 主要支付人大常委会办公场所搬迁工程的质保金110.37万元，已完成支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 110.37 | 110.37 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 年初已报预算计划，未纳入本部门预算，由财政业务科室代编预算。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 110.37 | 110.37 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成工程项目建设 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 在合同约定时间内完成支付 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人大工作效率，使人大工作人员办公环境得到改善 | 定性 | 高 |  | 高 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 人大使用满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程结算款 | ≤ | 110.372263 | 万元 | 110.372263 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目建成后，提高办公效率，增加固定资产投资。延长建筑物使用年限。使人大工作人员办公环境得到改善。取得的业主单位、监理单位、施工单位一致好评。业主满意度为100%，办事人员满意度95%。绩效自评总分为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：曹辉 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000005618955-泸州市精神病医院康复楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 支付工程项目质保金，已完成支付。 |  |  |  |  | 已完成工程质保金支付。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年支付工程质保金和电力安装工程结算款等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 59.30 | 46.32 |  |  | 78.11% | 10 | 10 | 年初已报预算计划，未纳入本部门预算，由财政业务科室代编预算。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 59.30 | 46.32 |  |  | 78.11% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建住院部、医技楼、门诊楼、行政生活用房、保障用房、住院病床 | ≥ | 6 | 个 | 6 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目实施设备验收和使用合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 实施方案规定时间内完成 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高疾病防治水平和综合服务功能，有效提高治愈率、好转率，保障人民群众的身体健康和生命安全。 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 业主对项目实施情况满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程进度款 | ≤ | 59.303074 | 万元 | 46.32万元 | 20 | 20 | 财政误多上指标。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 康复楼建成后为精神病人通过药物治疗和技能训练相结合，提供了良好的康复设备，大幅提高患者生活质量，活动能力、社交及症状，对预防疾病复发，减轻家庭负担有重要作用，对恢复社会功能有重要意义。绩效自评总分为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：梁爽 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000005619037-JWLZCS业务用房改造和扩建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 涉密项目，在建工程，完成1号楼的改建、3号和4号楼竣工验收。 |  |  |  |  | 已完成1号楼的改建、3号和4号楼竣工验收。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 涉密项目完成地下车位204个，改建1、2号楼，扩建3、4号楼。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 2,830.76 | 2,830.76 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 年初已报预算计划，未纳入本部门预算，由财政业务科室代编预算。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 2,830.76 | 2,830.76 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保密项目 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目完成竣工合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 实施方案规定时间内完成 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保密项目 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 业主满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程进度款 | ≤ | 1405.9 | 万元 | 2830.76万元 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目建成后，提高纪监委办公效率，增加固定资产投资。延长建筑物使用年限。使纪监委工作人员办公环境得到改善。项目自评总分为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：兰毅 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000005619063-市民中心建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 支付项目质保金 |  |  |  |  | 已完成目标。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 支付主体工程和附属工程质保金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 39.35 | 1.16 |  |  | 2.94% | 10 | 10 | 年初已报预算计划，未纳入本部门预算，由财政业务科室代编预算。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 39.35 | 1.16 |  |  | 2.94% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保密项目 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目完成竣工合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 实施方案规定时间内完成 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为市民提供儿童娱乐场所和培养兴趣爱好的场所，大大增加了周边市民的生活便利。 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 业主满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程进度款 | ≤ | 39.35 | 万元 | 1.16万元 | 20 | 20 | 预算安排39.35万元，实际支付39.35万元其中用预算资金支付1.16万元，经财政批准用兴泸基础投资公司拨来资金支付38.19万元（代管资金）导致预算资金结余38.19万元。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 已由兴泸基础投资公司拨款支付剩余质保金。 |
| 评价结论 | 工程已投入使用，2023年市支付剩余尾款。绩效自评总分为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：梁爽 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000006530421-2021年老旧小区改造配套城市更新项目-泸州高中忠山校区提档升级改扩建工程项目体艺馆设施设备、智慧化校园采购工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 泸州市建管二中心根据业务需要，需采购2021年老旧小区改造配套城市更新项目-泸州高中忠山校区提档升级改扩建工程项目体艺馆设施设备、智慧化校园采购工程一批。 |  |  |  |  | 已完成年初目标。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目总投资22000万元，新建建筑面积30517.21m²，升级改造建筑面积9078.99m²，拆除建筑面积14893.03m²，配套建设绿化、道路及公用工程。购置学术公寓、体育艺术馆、教学楼设备设施2000台套等。本次采购是实施的体艺馆设施设备、智慧化校园采购。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 631.64 | 620.23 |  |  | 98.19% | 10 | 10 | 该项目为我中心代建的债券资金项目，其中采购资金通过政府采购系统支付,按照合同约定支付条款分批供货，分期支付，剩余质保金2024年支付。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 631.64 | 620.23 |  |  | 98.19% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成泸高体艺馆设施设备、智慧化校园采购 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目施工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年完成采购 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好的学习生活环境，大大提高学生学习效率 | 定性 | 优良 |  | 优良 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 业主对设施设备的品质满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付采购工程进度款 | ≤ | 817.258929 | 万元 | 620.23万元 | 10 | 10 | 该项目为我中心代建的债券资金项目，其中采购资金通过政府采购系统支付,按照合同约定支付条款分批供货，分期支付，剩余质保金2024年支付。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目实施主要为消除老旧校舍安全隐患，满足广大师生学习生活需求，实现教学区域、运动区域、生活区域的合理分区，高中三个年级互不干扰，从而使教育教学秩序更加有序运行。绩效自评分为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王驰 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000006633600-龙涧溪公园（高铁站片区段） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 实施龙涧溪公园高铁站片区38公顷公园建设，含配套服务建筑、景观构筑物、小品、景观桥、广场、游步道、绿化等建设内容。 |  |  |  |  | 已完成结算，已支付结算款，已完成目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 施工工程费按照合同约定工程结算完成后支付到工程款的80% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 3,061.94 | 1,553.15 |  |  | 50.72% | 10 | 10 | 中央海绵城市资金，2023年根据市财政安排预算2800万元，上年结转资金261.94万元。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 3,061.94 | 1,553.15 |  |  | 50.72% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成绿化面积和铺装广场面积 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 在项目实施方案内完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加海绵城市景观设施，服务市民群众 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程进度款 | ≤ | 1861.936987 | 万元 | 1553.15万元 | 20 | 17 | 海绵城市中央资金，因上年结转261.94万元先使用，年初财政安排预算1600万元，年末财政又安排预算1200万元，导致本年结转为1508.79万元到2024年继续使用。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 龙涧溪公园（高铁站片区段）工程项目一标段的建成，为泸州市人均公共绿地作出贡献，符合绿水青山就是金山银山的主题，增加市民建设设施和游乐休闲场所，对促进社会和谐发展起到积极的推动作用。绩效自评总分为97分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：李飞 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000006633662-龙涧书苑小区段二环路道路景观绿化项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 海绵设施及绿化建设，面积约15557平方米。支付质保金。 |  |  |  |  | 已完成目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 支付工程质保金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 5.57 | 5.57 | 5.57 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 5.57 | 5.57 | 5.57 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 总用地面积 | ＝ | 15557 | 平方米 | 15557 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进泸州生态园林建设（确保项目顺利开展完成） | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 造价控制 | ≤ | 5.57 | 万元 | 5.57万元 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 龙涧书苑小区段二环路道路景观绿化项目的建成，为泸州市人均公共绿地作出贡献，符合绿水青山就是金山银山的主题，增加市政基础设施和游乐休闲场所，对促进社会和谐发展起到积极的推动作用。绩效自评总分为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：李飞 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000006718461-市公安局“三个中心”建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成公安局“三个中心”项目质保金及设施设备资金支付。 |  |  |  |  | 已完成目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 支付工程质保金476.99万元，支付项目档案室装修款48.8万元等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 718.92 | 718.92 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 年初已报预算计划，未纳入本部门预算，由财政业务科室代编预算。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 718.92 | 718.92 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 一楼大厅全彩展示屏及进出口设备设施建设完成竣工验收 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 在合同约定时间内完成竣工 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进治安、应急、信息化能力建设，维护泸州社会长治久安。 | 定性 | 优良 |  | 优良 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付采购款 | ≤ | 718.92 | 万元 | 718.92 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目为社会民生工程，包含市政法系统涉案财物管理中心、政府应急联动指挥中心和信息化合成作战中心，建成后对市民产生积极的社会效益；本项目在实施过程中做好环保要求，坚持生态发展理念，生态效益好；在质量、安全方面多次检查符合要求。该项目服务对象满意度高。绩效自评总分为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：童在平 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000006865871-2021年老旧小区改造配套城市更新项目-泸州高中忠山校区提档升级改扩建工程项目家具部分采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 2021年老旧小区改造配套城市更新项目-泸州高中忠山校区提档升级改扩建工程项目家具部分采购。 |  |  |  |  | 已完成目标任务 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目总投资22000万元，新建建筑面积30517.21m²，升级改造建筑面积9078.99m²，拆除建筑面积14893.03m²，配套建设绿化、道路及公用工程。购置学术公寓、体育艺术馆、教学楼设备设施2000台套等。本次采购是实施的家具采购，按照合同约定支付货款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 412.00 | 412.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 该项目为我中心代建的债券资金项目，其中采购资金通过政府采购系统支付。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 412.00 | 412.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成泸高项目家具部分采购 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年完成采购 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好的学习生活环境，全面提高学生和教师的教学质量 | 定性 | 优良 |  | 优良 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 业主对家具采购的品质使用满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付采购工程进度款 | ≤ | 411.99924 | 万元 | 411.99924万元 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目实施主要为消除老旧校舍安全隐患，满足广大师生学习生活需求，实现教学区域、运动区域、生活区域的合理分区，高中三个年级互不干扰，从而使教育教学秩序更加有序运行。绩效自评分为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王驰 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000006908018-BMJYJ项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 涉密项目，已完成竣工验收合格，已完成支付。 |  |  |  |  | 涉密项目，已完成竣工验收合格，已完成支付。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 涉密项目，已完成竣工验收合格，已完成支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 53.09 | 51.63 |  |  | 97.25% | 10 | 10 | 年初已报预算计划，未纳入本部门预算，由财政业务科室代编预算。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 53.09 | 51.63 |  |  | 97.25% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保密项目 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 实施方案规定时间内完成 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保密项目 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 业主满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程进度款 | ≤ | 50.177028 | 万元 | 51.63万元 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | BMJYJ项目建成后为国家建设保密工作提供了更好的条件，加强政治、经济、军事、科技、涉外等领域和通信、办公自动化设备、宣传报道等方面的保密工作，防止重大泄密事件发生，能进行管理、检查通信和现代化办公设备的保密技术工作，推广保密技术设备通信的应用，不断提高保密技术防范能力。绩效自评总分为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：梁爽 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000006908032-泸州市矿山化学事故应急救援中心搬迁扩建和市消防培训基地建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成工程竣工验收，支付工程进度款。 |  |  |  |  | 已完成目标任务 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 完成321.92平米特殊用房工程项目采购，实施内容包括基础土石方工程、砖砌工程、钢筋混凝土工程、屋面工程、外墙装饰工程、绿化工程等，是矿山应急救援中心的配套附属工程项目，2022年已完成采购，2023年实施建设支付进度款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 313.83 | 313.83 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 年初已报预算计划，未纳入本部门预算，由财政业务科室代编预算。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 313.83 | 313.83 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建应急救援设备、扩建房屋场地 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目施工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 实施方案规定时间内完成 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于应急消防救援工作的开展和有任务时的迅速出动，提升火灾预防和灭火应急救援水平。 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 业主对工程实施情况的满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程进度款 | ≤ | 312.4155 | 万元 | 313.8266万元 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目的实施增强了广大人民群众生活生产安全指数，避免和减少火灾事故对公共财产和人民生命财产造成的损失，维护广大群众的根本利益，构建和谐社会。绩效自评总分为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：梁爽 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000006908057-泸州市公安局业务技术用房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成工程防水质保金支付。 |  |  |  |  | 已完成目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成工程防水质保金支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 18.94 | 18.94 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 年初已报预算计划，未纳入本部门预算，由财政业务科室代编预算。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 18.94 | 18.94 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成工程质保金支付 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 测绘完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时进行支付 | ≥ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加公安业务技能培训场地，加强和改进了公安教育培训工作，提升公安业务技能，加大破案力度。 | 定性 | 高 |  | 高 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 业主使用满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成工程质保金支付 | ≤ | 18.94 | 万元 | 18.94万元 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 增加了公安业务技能培训场地，加强和改进了公安教育培训工作，提升公安业务技能，加大破案力度。增加城市基础建设。绩效自评总分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王驰 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000006908079-法院审判庭建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 支付项目律师代理费。 |  |  |  |  | 已完成目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 支付项目律师代理费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 6.00 | 3.00 |  |  | 50.00% | 10 | 10 | 年初已报预算计划，未纳入本部门预算，由财政业务科室代编预算。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 6.00 | 3.00 |  |  | 50.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成律师代理费支付 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 施工质量合格率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 实施方案规定时间已完成支付 | ≥ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 该项目的实施，解决了原中院审判法庭数量不足、功能不全、结构不合理、环境制约等诸多突出问题。市中级人民法院审判法庭项目投入使用后，为构建法治社会、树立良好司法形象、保障法律公正、与上级法院直至最高法院信息联网、提高审判效率等将发挥着重要作用。 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 业主使用满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程质保金 | ≤ | 6 | 万元 | 3万元 | 20 | 20 | 我中心申报资金计划为3万元，实际支付也是3万元，剩余指标为财政重复多上指标导致，已建议财政收回多余指标。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 财政指标误多上。 |
| 评价结论 | 该项目的实施，解决了原中院审判法庭数量不足、功能不全、结构不合理、环境制约等诸多突出问题。市中级人民法院审判法庭项目投入使用后，为构建法治社会、树立良好司法形象、保障法律公正、与上级法院直至最高法院信息联网、提高审判效率等将发挥着重要作用。绩效自评总分为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王明杰 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000007317310-2021年老旧小区改造配套城市更新项目-泸州高中忠山校区提档升级改扩建工程食堂厨卫项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成泸州高中忠山校区提档升级改扩建工程食堂厨卫项目支付货款。 |  |  |  |  | 已完成厨卫设备采购货款支付。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目总投资22000万元，新建建筑面积30517.21m²，升级改造建筑面积9078.99m²，拆除建筑面积14893.03m²，配套建设绿化、道路及公用工程。购置学术公寓、体育艺术馆、教学楼设备设施2000台套等。已完成货款支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 140.30 | 140.30 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 该项目为我中心代建的债券资金项目，其中采购资金通过政府采购系统支付。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 140.30 | 140.30 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成泸高食堂厨卫采购 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目施工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年完成采购 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好的学习生活环境，为学生提供良好的就餐环境 | 定性 | 优良 |  | 优良 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 业主对食堂厨卫修建的品质满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付采购工程进度款 | ≤ | 140.3 | 万元 | 140.3 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目实施主要为消除老旧校舍安全隐患，满足广大师生学习生活需求，实现教学区域、运动区域、生活区域的合理分区，高中三个年级互不干扰，从而使教育教学秩序更加有序运行。绩效自评分为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王驰 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000007335074-泸州市消防救援支队培训基地室内装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 项目已经完工，2023年底完成支付剩余15%工程款。 |  |  |  |  | 已完成支付 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目是泸州市消防培训基地项目的配套附属工程，通过政府采购完成招投标工作，按照合同约定支付进度款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 26.45 | 26.45 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 年初已报预算计划，未纳入本部门预算，由财政业务科室代编预算。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 26.45 | 26.45 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成楼面采用地砖、木地板面层，踢脚线，厨房内墙面瓷砖铺贴，内墙面乳胶漆饰面，石膏吊顶，硅酸钙板吊顶，成品复合门带门套、防火门，铝合金推拉窗，厨房给排水工程，厨房电气工程，室内房间配电箱、开关、插座、灯具和百叶风口等。 | ≥ | 1 | 个 | 1个 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年10月25日完工，支付至85%，2023年支付剩余15%。 | ≤ | 12 | 月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 全面加强全市灭火及社会抢险救援体质建设，创造社会安全环境，提高消防队员的综合救援能力提供场所。 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 业主满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付2023年消防救援支队培训基地室内装修工程政府采购款 | ≤ | 26.45 | 万元 | 26.45万元 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目已完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：梁爽 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023R000008266134-年初预算人员支出（公积金中心、建管一二中心、两江新城中心） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 已完成目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照财政、社保规定缴纳各项保险等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 100.35 | 100.35 | 100.35 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 100.35 | 100.35 | 100.35 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 已完成目标任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王光玉 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000008153172-泸州市体育生态园工程综合训练馆、游泳馆工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 按照合同约定支付剩余质保金。 |  |  |  |  | 已完成目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 工程已于2017年竣工验收投入使用，现在5年质保期已到支付的是综合训练馆和游泳馆防水质保金。质保金应支付30万元，2022年先支付16.4万元，2023年支付剩余13.6万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 13.60 | 13.60 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 年初已报预算计划，未纳入本部门预算，由财政业务科室代编预算。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 13.60 | 13.60 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支付2015年项目泸州体育生态园综合训练馆、游泳馆质保金 | ≥ | 13.6 | 万元 | 13.6 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 施工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 在合同约定时间内完成竣工 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市品质，增加体育运动场所，为市民群众营造休闲生活环境 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付剩余质保金 | ≤ | 13.6 | 万元 | 13.6万元 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 泸州市体育生态园工程的建成，增加了城市绿地面积，为广大市民提供休闲、健身的场所，对提升城市环境起到积极的推动作用。绩效自评总分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王驰 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000008224862-2018年城市小游园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成工程质保金支付。 |  |  |  |  | 已完成目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 工程质保金到期申请支付，已完成支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 38.43 | 38.43 | 38.42 |  |  | 99.98% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 38.43 | 38.43 | 38.42 |  |  | 99.98% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 总用地面积 | ＝ | 25272 | 平方米 | 25272 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 绿地面积 | ＝ | 10566 | 平方米 | 10566 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 硬质面积 | ＝ | 14690 | 平方米 | 14690 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 合格率 | ≤ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 通过率 | ≤ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完成率 | ≤ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进泸州生态园林建设（确保项目顺利开展） | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥ | 50 | 年 | 50 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 业主满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 计划投资 | ＝ | 38.43 | 万元 | 38.43 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 造价控制 | ≤ | 38.43 | 万元 | 38.43 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 实际投资 | ≤ | 38.43 | 万元 | 38.43 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 为广大市民提供休闲娱乐场所，已完成目标任务，得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：李飞 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000008224865-泸州军分区室内军体训练改造和招待所维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 工程质保金 |  |  |  |  | 已完成目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 工程五年防水质保金到期，申请支付，已完成支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 面积 | ＝ | 880 | 平方米 | 880 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境（质量合格，达到设计标准） | 定性 | 好 |  | 好 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主满意度 | ≤ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年金额 | ＝ | 3.46 | 万元 | 3.46 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 已完成目标任务，得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：殷德洪 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000008224871-九狮路及高铁站前广场工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 工程开工，支付前期费用100.1万元，支付工程进度款4500万元。 |  |  |  |  | 已完成支付前期费用，支付进度款未完成。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成支付前期设计费用100.1万元，工程款支付248.86万元，人防异地建设费等支付219.55万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 11,400.10 | 618.79 |  |  | 5.43% | 10 | 5 | 该项目计划总投资15000万元，2023年原计划需要资金4500万元，财政实际安排11400.1万元（其中：一般预算资金100.1万元，中央海绵城市资金11300万元）。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 11,400.10 | 618.79 |  |  | 5.43% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 占地面积 | ≤ | 688 | 亩 | 688 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 高铁站前绿化广场占地面积 | ≤ | 163 | 亩 | 163 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 九狮路道路景观占地面积 | ≤ | 525 | 亩 | 525 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 在方案实施时间内完成 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加海绵城市景观设施，确保市民群众休闲、生活 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 市民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程款 | ≤ | 7000 | 万元 | 618.79 | 20 | 5 | 该项目计划总投资15000万元，2023年原计划需要资金4500万元，财政实际安排11400.1万元（其中：一般预算资金100.1万元，中央海绵城市资金11300万元）。因9月才开工建设，项目工程进度到年末完成2200万元（年末时提交了1948万元到财政未实现支付）。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 80 |  |
| 评价结论 | 项目主要功能为打造泸州城市门户形象，展示泸州城市品牌文化和酒文化元素，同时为高铁站乘客和周边居民提供休闲游憩活动场所。该项目为中央海绵城市资金项目，可在两年内完成支付，2023年已使用海绵资金518.69万元，结转资金10781.31万元到2024年支付。绩效自评为80分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 因环保检查等导致工期存在延缓情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 做好环保设施保护措施，加快工程建设进度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：韦正丰 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000008594755-公安局警犬基地建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成项目土地污染调查报告编制费工作，及支付报告编制费。 |  |  |  |  | 已完成目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 完成项目土地污染调查报告编制费工作，及支付报告编制费2.5万元，已完成支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 2.50 | 2.50 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 年初已报预算计划，未纳入本部门预算，由财政业务科室代编预算。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 2.50 | 2.50 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成警犬模拟训练室，新建75头警犬犬舍（673.2m²）和新建隔离犬舍 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照实施方案支付工程款时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 大大提高检测能力，提高泸州市市场监督管理局社会服务能力（项目顺利实施为高）。 | 定性 | 高 |  | 高 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付土地方案编制费 | ≤ | 2.5 | 万元 | 2.5万元 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 建设警犬基地建设项目房屋建筑面积8680m²，警犬犬舍75个。改善公安业务技能培训设施，加大破案力度。绩效自评总分为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王驰 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000008761916-办公用房租金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 全年办公用房租金共计83.48万元，财政预算安排49.11万元，自筹资金解决34.37万元。 |  |  |  |  | 已完成支付。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 二中心经市住建局批准，机关事务管理局备案同意租用泸州致远房地产开发有限公司房屋作为办公用房，面积2046.14平米，月租金34元每平米，其中财政预算安排20元每平米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 49.11 | 49.11 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 由机关事务管理局代编预算。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 49.11 | 49.11 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支付2023年办公用房租金 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1月1日-12月31日 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为了更好提供办公用房环境，提高工作效率 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员对办公用房满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付2023年办公用房租金 | ≤ | 49.10733 | 万元 | 49.11 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 预算资金的安排保障了二中心具备基本的办公条件，改善了工作人员办公环境，同时也支持了企业发展。项目绩效自评总分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张青 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000009664939-疾病预防控制中心科教综合楼项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 总建筑面积14983.8m²，2023年主要任务是主体工程竣工验收。 |  |  |  |  | 已完成目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 支付工程进度款2852万元，支付监理费等60.1万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 2,912.09 | 2,912.09 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 年初已报预算计划，未纳入本部门预算，由财政业务科室代编预算。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 2,912.09 | 2,912.09 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建了实验室、医疗设备室、智能信息化、地下车库 | ≥ | 4 | 个 | 4 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率，新建设施达到当地抗疫设防要求 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 在实施方案规定时间内完成 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善医疗卫生基础设施条件，医疗卫生资源配置 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 97 | % | 97 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程项目进度款 | ≤ | 729.1 | 万元 | 2912.0916万元 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 疾控中心科教综合楼项目建成投用后，在实验室建设、信息化建设、疾病防控能力建设、人才建设等方面都将得到发展和提升，进一步提升泸州全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理能力。自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王驰 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000009734508-泸高忠山校区提档升级改扩建项目体艺馆设施设备、智慧化校园采购工程（补充） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成泸州高中忠山校区提档升级改扩建工程项目体艺馆设施设备、智慧化校园的采购。 |  |  |  |  | 已完成采购任务，采购款通过债券资金已支付。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目总投资22000万元，新建建筑面积30517.21m²，升级改造建筑面积9078.99m²，拆除建筑面积14893.03m²，配套建设绿化、道路及公用工程。购置学术公寓、体育艺术馆、教学楼设备设施2000台套等。本次采购是实施的体艺馆设施设备、智慧化校园设备补充采购。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 25.88 | 0.00 |  |  | 0.00% | 10 | 10 | 为了完成采购工作，调整预算。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 25.88 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备设施2000套。 | ≥ | 2000 | 套 | 2000 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目设施设备验收和使用合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 实施方案规定时间内完成 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好的学习生活环境，大大提高学生学习效率 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 业主对设施设备的品质满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付采购工程进度款 | ≤ | 25.8782 | 万元 | 0 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 已完成采购任务，采购款通过债券资金已支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王驰 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000009771487-泸州市JWLZCS项目（10KV配电工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 本工程为泸州市JWLZCS项目(10KV配电工程)，其中包含高压配电柜、干式变压器、电力电缆、电缆转角井、拆除及恢复道路等。 |  |  |  |  | 已完成采购任务，按照合同约定需分期付款，2023年未达到支付条件。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成采购工作，未实现支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 184.86 | 0.00 |  |  | 0.00% | 10 | 10 | 为了完成采购工作，调整预算。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 184.86 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成高压配电柜、干式变压器、电力电缆、电缆转角井、拆除及恢复道路 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 在实施方案规定时间内完成 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善配电工程，给工作人员提供良好的工作环境，提高办事效率 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 业主对安装工程的满意度 | ≥ | 97 | % | 97 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付采购工程进度款 | ≤ | 184.864731 | 万元 | 0 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 80 | 已完成采购任务，按照合同约定需分期付款，2023年未达到支付条件。 |
| 评价结论 | 已完成采购任务，按照合同约定需分期付款，2023年未达到支付条件。自评分80分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：兰毅 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000009811135-九狮路及高铁站前广场项目工程检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 为九狮路及高铁站前广场项目工程采购质量检测服务。 |  |  |  |  | 已完成采购工作，按照合同约定需在以后年度完成采购款支付。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成采购工作，按照合同约定需在以后年度完成采购款支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 88.35 | 0.00 |  |  | 0.00% | 10 | 10 | 为了完成采购工作，调整预算。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 88.35 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成主体检测 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目施工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年完成采购 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市民安全，符合交付要求，增加海绵城市景观设施（确保项目顺利开展）） | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付采购工程进度款 | ≤ | 88.35346 | 万元 | 0 | 20 | 0 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 80 | 已完成采购工作，按照合同约定需在以后年度完成采购款支付。 |
| 评价结论 | 已完成采购工作，按照合同约定需在以后年度完成采购款支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：韦正丰 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000009811196-川南公共卫生应急保障中心项目工程检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成工程进度款，竣工验收等工作。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 95.55 | 0.00 |  |  | 0.00% | 10 | 10 | 债券资金项目，为完成采购工作，调整预算。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 95.55 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目工程施工检测 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目施工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年完成采购 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障设施设备顺利工作，提高工作人员的效率 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 业主对设施设备的满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付采购工程进度款 | ≤ | 95.547168 | 万元 | 0 | 20 | 0 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 80 | 已完成采购工作，按照合同约定需在以后年度完成采购款支付。 |
| 评价结论 | 已完成采购工作，按照合同约定需在以后年度完成采购款支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：韦正丰 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050024T000010038131-代管资金. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 按照项目进度将收到的代管资金支付给施工单位。 |  |  |  |  | 已完成目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 10,700.00 | 9,333.18 |  |  | 87.23% | 10 | 10 | 年初预算3000万元，根据代建项目情况调整预算为10700万元。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 10,700.00 | 9,333.18 |  |  | 87.23% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成川南公卫应急保障中心等项目 | ≥ | 11 | 个 | 11 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目实施方案完成合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 在规定的时间内完成 | ≤ | 1 | 月 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效完成工程进度并及时在规定时间内支付相应工程款，提高建设工期。 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 业主满意度，对资金支付完成情况满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程款 | ≤ | 10700 | 万元 | 9333万元 | 20 | 20 | 预算计划完成10700万元，实际完成9333万元，未完成原因是川南临川公共保障中心项目债券资金原计划需要支付工程款3000万元，因财政调整预算退回项目业主单位，导致市建管二中心未完成支付计划。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 因年中增加建设项目，超额完成目标任务，得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张青 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050024T000010338426-二环路两侧绿带景观工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成前期设计费用支付。 |  |  |  |  | 已完成目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 完成前期设计费61.8万元支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 61.80 | 61.80 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 前期设计已于2019年完成拖延到2023年，经请示财政后调整预算支付。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 61.80 | 61.80 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成二环路两侧绿带景观工程设计费支付 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目实施方案完成合格率 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 在规定的时间内完成 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 按照合同约定完成设计费支付，提高政府投资项目的履约能力、公信力。 | 定性 | 高 |  | 高 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 设计单位满意度，对资金支付完成情况满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付设计费 | ≤ | 61.8 | 万元 | 61.8万元 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 完成前期设计费61.8万元支付，已完成目标任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：雷艳 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050024T000010338466-龙涧溪生态修复项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成前期设计费用支付。 |  |  |  |  | 已完成目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 完成前期设计费1.82万元支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 1.82 | 1.82 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 前期设计已于2019年完成拖延到2023年，经请示财政后调整预算支付。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 1.82 | 1.82 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成龙涧溪生态修复项目设计费支付 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目实施方案完成合格率 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 在规定的时间内完成 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 按照合同约定完成设计费支付，提高政府投资项目的履约能力、公信力。 | 定性 | 高 |  | 高 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 设计单位满意度，对资金支付完成情况满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付设计费 | ≤ | 1.82 | 万元 | 1.82万元 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 完成前期设计费1.82万元支付，已完成目标任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：雷艳 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050024T000010367230-泸州市体育生态园配套设施及景观附属工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 按照合同约定支付剩余质保金。 |  |  |  |  | 已完成目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 工程已于2017年竣工验收投入使用，现在5年质保期已到支付的是配套设施及景观附属工程防水质保金。已完成支付18.37万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 18.37 | 18.37 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 年初已报预算计划，未纳入本部门预算，由财政业务科室代编预算。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 18.37 | 18.37 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成质保金支付 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目实施方案完成合格率 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 在规定的时间内完成 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市品质，增加体育运动场所，为市民群众营造休闲生活环境。项目顺利完成为优 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付质保金 | ≤ | 18.37 | 万元 | 18.37万元 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 泸州市体育生态园工程的建成，增加了城市绿地面积，为广大市民提供休闲、健身的场所，对提升城市环境起到积极的推动作用。绩效自评总分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：韦正丰 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050024T000010410060-北部残疾人康复中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 2023年完成残康中心楼地下室土石方开挖。及支付工程预付款227.49万元。 |  |  |  |  | 已完成目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 本工程规划用地约9730平方米，项目总投资约2750万元。施工合同金额23936809.67元，2023年完成残康中心楼地下室土石方开挖。及支付工程预付款227.49万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 227.49 | 227.49 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 年初已报预算计划，未纳入本部门预算，由财政业务科室代编预算。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 227.49 | 227.49 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 包括设置无障碍电梯、康复对象住宿生活用房、管理用房、文体活动用房、辅助用房和其他配套设施。 | ≥ | 6 | 个 | 6 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目施工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 实施方案规定时间内完成。 | ≤ | 2 | 月 | 2 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供综合性服务，有助于提高残疾人的生活质量和社会融入度，降低社会福利支出。 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 业主对设施设备的品质满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程进度款 | ≤ | 227.486286 | 万元 | 227.486286 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目的实施是为泸县残疾人治疗及康复提供更完善、便捷、优质、高效的医疗卫生服务。自评分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：刘仕诚 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050024T000011283030-医学院东大门环境整治工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 主要内容包括：整理绿化用地、种植土回填、绿地起坡造型；栽植银杏、桂花等乔木；栽植红叶石楠等灌木、园路铺装、电力、排水工程等内容。 |  |  |  |  | 已完成目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 由财政逐年解决消化融资资金项目，按照财政要求调整预算支付城投公司垫支工程款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 316.00 | 316.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 该项目为财政逐年解决消化融资资金项目，按照财政要求调整预算。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 316.00 | 316.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成绿化用地、种植土回填、绿地起坡造型；栽植银杏、桂花等乔木；栽植红叶石楠等灌木、园路铺装、电力、排水工程等内容。 | ≥ | 3 | 个 | 3 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目实施设备验收和使用合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 实施方案规定时间完成 | ≤ | 1 | 月 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善环境污染治理，减少卫生和医疗费用支出，为病患和医者提供良好的就医环境。 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 业主对工程项目的满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程进度款 | ≤ | 316 | 万元 | 316 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 已完成目标任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：韦正丰 |  |  |  |  | 财务负责人：袁野 |  |  |  |  |  |

- 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表