2023年度泸州市市政公用事业服务中心

单位决算

目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 单位概况…………………………………………………………………4

一、主要职责……………………………………………………………………………….………..….……4

二、机构设置…………………………………………………………………………………………..……..7

第二部分 2023年度单位决算情况说明……………………………………………8

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………..…..……….8

二、收入决算情况说明………………………………………………………………………..……..…8

三、支出决算情况说明………………………………………………………………………..…….….9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………………..…...9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………………..10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………..…….13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………..…...14

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………………….…15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………………….....15

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………………….………..15

第三部分 名词解释…………………………………………………………………17

第四部分 附件………………………………………………………………………19

第五部分 附表………………………………………………………………………46

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

一、主要职责

- （一）主要职能

- 泸州市市政公用事业服务中心是由市财政全额拨款的公益一类事业单位，主管部门泸州市城市管理行政执法局。主要工作职责是负责为全市市政公用设施地方性规章、行业标准、技术规范的制定和编制专业规划提供技术支撑；负责市区中型及以上城市桥梁、隧道、人行天桥、市政电梯等市政公用设施及附属设施的建设、管理和维护工作；负责市政公用设施智慧化管理服务体系建设；负责全市市政公用设施维护新技术、新工艺、新材料推广工作；负责提供全市排水防涝、污水处理、城市桥梁（隧道、道路）等应急抢险服务工作；参与中心城区市政公用设施建设项目的技术评审和建成后的接管工作；参与城市节水管理服务工作；完成市城管执法局交办的其他任务。

- （二）2023年重点工作完成情况

- 1.市政桥梁管养日趋精细化。截止2023年12月，中心共维护管理城市桥梁44座、隧道9座、地通15座、电梯30部、天桥29座。为提升桥隧综合管养水平，2021年根据城市桥梁养护技术标准（CJJ99-2017）,制定实施了《泸州市城市桥梁隧道维护管理办法》，制定了我中心管辖城市桥梁检查方案。加强日常安全检查和管理维护工作，定期对桥梁进行了常规检测、特殊检测。

2.扎实开展日常养护，确保桥梁安全运行。一是对管辖桥梁桥面进行修复1420余平方米；二是清理排水沟、边沟1277余米，清理水篦子836余个；三是更换伸缩缝止水带250米；四是伸缩缝维护980米。五是更换桥梁栏杆1500米，六是及时维修人行天桥、地通电梯故障50次，七是桥梁隧道桥台护坡及桥下安全空间检查，巡检90余处，发现问题并建立台账30处，已整治完成10处，加强监管8处，移交相关部门处置12处；九是完成2023桥梁检测，有力保障了市政设施运行安全。

- 3.参与城镇污水处理运行管理、调度、指导工作。全年共出动429人次对全市共220座次城镇污水处理厂进行全时全覆盖监管。通过市级污水信息监管平台共检查溢流口、视频监控46次；检查区县排水管网32次，累计约73公里，发现问题立即交办并复查，形成闭环；对接入泸州市污水处理设施运行监管系统的18座污水处理厂进行数据实时监控，基本实现了接入平台的1000立方米/日污水处理厂稳定运行和达标排放，保障全市污水处理设施正常运行。

- 4.狠抓汛期城市内涝排查，确保安全度汛。严格执行汛期市政设施“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”应急保障机制，采取24小时值班值守、暴雨巡查及应急响应等措施，做好主城区暴雨期间城市积水问题管控。积极协调区级相关部门，建立暴雨联动应急处置机制，市区联动保障汛期市政设施安全。今年以来，共针对我市暴雨雨情，开展主城区暴雨期间市政巡查20余次，及时疏通、清掏堵塞排水设施100余处，保障市政排水通畅，有效防治了积水成患问题发生。

- 5.细致检查，筑牢安全防线。一是全年每月定期开展安全大检查和安全生产会，共计开展安全大检查12次，召开安全工作会12次，同时开展安全生产风险防范工作和安全生产月活动，报送安全简报12篇；二是认真贯彻落实各级安全生产文件精神，对发现的安全隐患立即通知相关股室并及时整改，建立了安全检查台账，做到有布置、有检查、有回应、有落实；三是层层落实安全生产责任，与各股室、驾驶员、门卫分别签订了安全责任书24份；四是定期开展安全生产演练，今年组织开展防汛抢险应急演练1次，职业健康教育培训1次，消防安全讲座1次，提升职工应急处置能力；五是开展了桥梁、隧道、地通、办公楼、宿舍燃气和消防专项安全检查工作，完成今年桥隧专业机构检测计划，对44座桥隧进行了专业检测。

## 二、机构设置

泸州市市政公用事业服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2331.80万元。与2022年度相比，收、支总计各增加87.91万元，增长3.93%。主要变动原因是补缴2022年1-12月养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险，导致基本支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

- 2023年度本年收入合计2331.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1392.91万元，占59.74%；政府性基金预算财政拨款收入938.89万元，占40.26%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

- 三、支出决算情况说明

- 2023年度本年支出合计2331.80万元，其中：基本支出1329.67万元，占57.02%；项目支出1002.13万元，占42.98%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2331.80万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加87.91万元，增长3.93%。主要变动原因是补缴2022年1-12月养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险，导致基本支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1392.91万元，占本年支出合计的59.73%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.40万元，增长4.53%。主要变动原因是补缴2022年1-12月养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1392.91万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出298.45万元，占21.43%；卫生健康支出56.1万元，占4.03%；住房保障支出103.26万元，占7.41%；城乡社区支出935.09万元，占67.13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

- 2023年度一般公共预算支出决算数为1392.91，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为167.09万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为91.96万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为39.4万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为36.51万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.44万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为9.15万元，完成预算100%。

7.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:支出决算为935.09万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为59.2万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为44.06万元，完成预算100%。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1329.67万元，其中：

人员经费1223.97万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费105.7万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

- （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是本年未产生公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，年初无预算，决算与2022年度持平。

3.公务接待费支出0万元，年初无预算。公务接待费支出决算与2022年度持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

- 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出938.89万元。

- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

- 十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

- （二）政府采购支出情况

2023年度，泸州市市政公用事业服务中心政府采购支出总额436.26万元，其中：政府采购货物支出167.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出269.01万元。主要用于采购桥梁隧道维护材料、购买桥梁检测服务、平台运营等。授予中小企业合同金额133.45万元，占政府采购支出总额的30.59%，其中：授予小微企业合同金额133.45万元，占政府采购支出总额的30.59%。

- （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸州市市政公用事业服务中心共有车辆12辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于桥梁的管理维护工作。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

- （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年桥梁检测、桥隧维护费、平台运营费、主城区桥梁及隧道安全专项等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

- 第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 社会保障和就业208（类）05（款）02（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇医疗经费；卫生健康支出210（类）11（款）03（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费；卫生健康支出210（类）11（款）99（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助意外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.城乡社区支出212（类）03（款）99（项）：指反映城乡社区支出指定项目以外其他用于城乡社区方面的支出； 212（类）13（款）99（项）：指其他城市基础设施配套费安排的支出。

7.住房保障221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；住房保障221（类）02（款）03（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

- 第四部分 附件

- 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050021R000000024258-年初预算人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市市政公用事业服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 已严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 已严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 864.89 | 863.20 | 841.46 |  |  | 97.48% | 10 | 9.75 |  |
|  | 其中：财政资金 | 864.89 | 863.20 | 841.46 |  |  | 97.48% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.75 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分99.75,严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王有健 |  |  |  |  | 财务负责人：巫杰 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050021T000000032689-市政设施维护经费(自筹) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市市政公用事业服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 市政设施维护经费（自筹）全年预算资金200万元。为推动我市城市管理维护，市政桥梁建设业务管理。营造良好的市容环境，促进我市经济社会和谐发展。城市面貌有了很大的改观，城市设施进一步完善，城市品味进一步提升，取得了有目共睹的成效，广大市民非常满意。 |  |  |  |  | 已完成推动我市城市管理维护，市政桥梁建设业务管理。营造良好的市容环境，促进我市经济社会和谐发展。城市面貌有了很大的改观，城市设施进一步完善，城市品味进一步提升，取得了有目共睹的成效，广大市民非常满意。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成推动我市城市管理维护，市政桥梁建设业务管理。营造良好的市容环境，促进我市经济社会和谐发展。城市面貌有了很大的改观，城市设施进一步完善，城市品味进一步提升，取得了有目共睹的成效，广大市民非常满意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 200.00 | 200.00 | 153.31 |  |  | 76.65% | 10 | 7.67 | 按文件要求付事业单位人员经费，因2023年人员减少，无法完成既定目标。 |
|  | 其中：财政资金 | 200.00 | 200.00 | 153.31 |  |  | 76.65% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | ＝ | 46 | 人 | 40 | 13 | 11.3 | 2023年人员减少 |
|  |  | 质量指标 | 保证事业单位业务的正常开展（按时发放） | ≥ | 99 | % | 99 | 14 | 14 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 13 | 13 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证正常开展各项工作（保证各项工作的长期顺利开展） | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保证正常开展各项工作（保证各项工作的长期顺利开展） | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 主管部门满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 市政设施维护经费 | ＝ | 200 | 万元 | 153.31 | 20 | 15.33 | 2023年人员减少 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.3 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分91.3,严格执行相关政策，保障单位日常运转，预算编制科学合理，减少结余资金.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 2023年人员减少。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 及时针对人员变动，做好经费调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王有健 |  |  |  |  | 财务负责人：巫杰 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050021T000000032690-桥隧维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市市政公用事业服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 2023年特大型桥梁、隧道11座；大、中型桥梁、车行地通37座；天桥29座；地通16座；电梯32座（含电费、管理费、维护费、电梯维保费、市政公共责任险、安全生产责任险、桥梁维护材料）；长江航道维护。 |  |  |  |  | 根据日常巡查，桥梁检测结果，对出现问题的设施进行维修改造。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据日常巡查，桥梁检测结果，对出现问题的设施进行维修改造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 180.00 | 180.00 | 158.06 |  |  | 87.81% | 10 | 8.78 | 因政府采购资金未及时调整调剂，导致无法完成既定目标。 |
|  | 其中：财政资金 | 180.00 | 180.00 | 158.06 |  |  | 87.81% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 长江航道维护 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 大型桥梁、隧道 | ＝ | 11 | 座 | 11 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 车行地通 | ＝ | 7 | 座 | 7 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 电梯 | ＝ | 32 | 座 | 32 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 地通 | ＝ | 16 | 座 | 16 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 天桥 | ＝ | 36 | 座 | 36 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 中、小型桥梁 | ＝ | 19 | 座 | 19 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 99 | % | 99 | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间节点 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 桥隧、电梯、航道维护保证社会正常有序运行安全（按《城市桥梁养护标准》评定） | 定性 | 优 |  | 优 | 7 | 7 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 创造安全、高效、健康、舒适生活环境（以关于生态环境产生的投诉作为评判依据，3次以下为优，4-5次以下为良，6次以上为差） | 定性 | 优 |  | 优 | 6 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 维护桥隧、电梯、航道（根据市民隐患投诉整改期限超过每次/1月扣1分，总分100分，90分以上为优，89分至60分为中，59分以下为差） | 定性 | 优 |  | 优 | 7 | 7 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管部门满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 公众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 大型桥梁、隧道 | ＝ | 49 | 万元 | 47.06 | 4 | 3.84 |  |
|  |  |  | 中、小型桥梁 | ＝ | 35 | 万元 | 35 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 电梯 | ＝ | 29 | 万元 | 29 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 天桥 | ＝ | 36 | 万元 | 36 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 地通 | ＝ | 11 | 万元 | 11 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 长江航道维护 | ＝ | 20 | 万元 | 0 | 3 | 0 | 因政府采购资金未及时调整调剂，导致无法完成既定目标。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.62 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分95.62，根据日常巡查，桥梁检测结果，对出现问题的设施进行维修改造，预算编制科学合理，减少结余资金. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 因政府采购资金未及时调整调剂，导致无法完成既定目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 对需调整的预算资金按要求及时进行调整调剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张志敏 |  |  |  |  | 财务负责人：巫杰 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050021T000000032692-临聘人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市市政公用事业服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 保障市政公用事业服务中心工作顺利进行，完成城市建设的相关工作。 |  |  |  |  | 已保障市政公用事业服务中心工作顺利进行，完成城市建设的相关工作。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 已保障市政公用事业服务中心工作顺利进行，完成城市建设的相关工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 138.00 | 138.00 | 137.99 |  |  | 99.99% | 10 | 9.99 |  |
|  | 其中：财政资金 | 138.00 | 138.00 | 137.99 |  |  | 99.99% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员人数 | ＝ | 23 | 人 | 23 | 14 | 14 |  |
|  |  | 质量指标 | 临聘人员经费按时发放完成率 | ≥ | 99 | % | 99 | 13 | 13 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 13 | 13 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市维护服务（按时、按实发放工资） | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长期聘用临聘人员 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 市政公用事业服务中心满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每人发放数约 | ＝ | 6 | 万元 | 6 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.99 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分95.62，完成市政设施维护的相关工作，预算编制科学合理，减少结余资金. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张志敏 |  |  |  |  | 财务负责人：巫杰 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050021Y000000024280-单项定额基本运转支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市市政公用事业服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |  |  |  |  | 已严格执行预算，保障单位日常运转。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 已严格执行预算，保障单位日常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 13.25 | 13.25 | 13.22 |  |  | 99.73% | 10 | 9.97 |  |
|  | 其中：财政资金 | 13.25 | 13.25 | 13.22 |  |  | 99.73% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.97 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分99.97，已严格执行预算，保障单位日常运转。预算编制科学合理，减少结余资金. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：鄢琰 |  |  |  |  | 财务负责人：巫杰 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050021Y000000024281-综合定额基本运转支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市市政公用事业服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |  |  |  |  | 已严格执行预算，保障单位日常运转。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 已严格执行预算，保障单位日常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 115.00 | 97.41 | 85.16 |  |  | 87.43% | 10 | 8.74 | 按要求付办公经费，因2023年人员减少，无法完成既定目标。 |
|  | 其中：财政资金 | 115.00 | 97.41 | 85.16 |  |  | 87.43% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.74 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分98.74，已严格执行预算，保障单位日常运转。预算编制科学合理，减少结余资金. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 2023年人员减少，无法完成既定目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 对无法完成的预算资金及时完成预算调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：鄢琰 |  |  |  |  | 财务负责人：巫杰 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022R000005120528-年初预算基本支出预留（人员支出） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市市政公用事业服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  | 已严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 已严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 69.53 | 69.53 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 69.53 | 69.53 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100，已严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王有健 |  |  |  |  | 财务负责人：巫杰 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022R000005174898-人员支出（抚恤、中人、护理等补助） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市市政公用事业服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  | 已严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 已严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 15.00 | 15.00 |  |  | 100.00% | 10 | 100 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 15.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100，已严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王有健 |  |  |  |  | 财务负责人：巫杰 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022R000006454342-退休人员慰问金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市市政公用事业服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 未完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |  |  | 0.00% | 10 | 0 | 发放离退休慰问金因计算有误，多申请了该笔预算，年终决算时财政已收回该笔资金。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 0 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分0。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 发放离退休慰问金因计算有误，多申请了该笔预算，年终决算时财政已收回该笔资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 对无法支付的预算资金应及时进行追减。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王有健 |  |  |  |  | 财务负责人：巫杰 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000000383925-平台运营费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市市政公用事业服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 污水处理信息化和城市桥梁健康监控平台的软件维护升级、硬件维护、网络运行服务费139.15万元 |  |  |  |  | 已完成污水处理信息化和城市桥梁健康监控平台的软件维护升级、硬件维护、网络运行服务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成污水处理信息化和城市桥梁健康监控平台的软件维护升级、硬件维护、网络运行服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 139.15 | 139.15 | 139.15 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 139.15 | 139.15 | 139.15 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 数据管理分析 | ＝ | 34 | 项 | 34 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 各类设备 | ＝ | 8 | 项 | 8 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 各类软件服务器等归类数量 | ＝ | 11 | 个 | 11 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备运行完好率 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间节点 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 城市桥梁和污水处理运行监管信息化建设（可以远程监管，节约人力成本，减少行政监管费用） | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 信息化平台系统的建立（提高管理决策的信息化、科学化） | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 进一步探索城镇生活污水运行监管有效手段（以《中华人民共和国环境保护法》评定） | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障平台安全正常运行（以维保考核办法作为评判标准） | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目主管部门满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平台运营费 | ＝ | 139.15 | 万元 | 139.15 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 说明项目自评总分100. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杜松 |  |  |  |  | 财务负责人：巫杰 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000000383942-主城区桥梁及隧道安全专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市市政公用事业服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 忠山隧道维修加固，沱三桥、凤桥河桥、先锋水库桥加装防撞护栏、望天龙立交桥维修护栏及防护网，桥梁涂装（包括沱一桥、国窖大桥、学府路下穿隧道墙面及护栏、长起桥涂装)、白招牌人行天桥及自动扶梯加装护栏及雨棚，蜀泸大道至沱六桥高架桥路面维修及桥梁排水改造，九狮路人行地通装饰，国窖大桥自浮式桥梁防撞设施涂装等 |  |  |  |  | 已完成忠山隧道维修加固，沱三桥、凤桥河桥、先锋水库桥加装防撞护栏、望天龙立交桥维修护栏及防护网，桥梁涂装（包括沱一桥、国窖大桥、学府路下穿隧道墙面及护栏、长起桥涂装)、白招牌人行天桥及自动扶梯加装护栏及雨棚，蜀泸大道至沱六桥高架桥路面维修及桥梁排水改造，九狮路人行地通装饰，国窖大桥自浮式桥梁防撞设施涂装等。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成忠山隧道维修加固，沱三桥、凤桥河桥、先锋水库桥加装防撞护栏、望天龙立交桥维修护栏及防护网，桥梁涂装（包括沱一桥、国窖大桥、学府路下穿隧道墙面及护栏、长起桥涂装)、白招牌人行天桥及自动扶梯加装护栏及雨棚，蜀泸大道至沱六桥高架桥路面维修及桥梁排水改造，九狮路人行地通装饰，国窖大桥自浮式桥梁防撞设施涂装等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 500.00 | 500.00 | 498.92 |  |  | 99.78% | 10 | 9.98 |  |
|  | 其中：财政资金 | 500.00 | 500.00 | 498.92 |  |  | 99.78% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维修次数 | ＝ | 10 | 次 | 10 | 14 | 14 |  |
|  |  | 质量指标 | 市政设施完好率 | ＝ | 100 | % | 100 | 13 | 13 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间节点 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 13 | 13 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障市民生命财产安全（以关于经济赔偿产生的投诉作为评判依据，3次以下为优，4-5次以下为良，6次以上为差） | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 维修主城区桥梁隧道，保证城市正常运作（按《城市桥梁养护标准》评定） | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 创造安全、高效、健康、舒适生活环境（以关于生态环境产生的投诉作为评判依据，3次以下为优，4-5次以下为良，6次以上为差） | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 根据上年桥梁检测结果及日常巡查、市民反馈对桥梁隧道隐患进行及时、精准的维修，有效延长桥隧使用寿命（根据市民隐患投诉整改期限超过每次/1周扣1分，总分100分，90分以上为优，89分至60分为中，59分以下为差） | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管部门满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 公众满意度 | ＝ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 检测维修成本 | ＝ | 50 | 万元/个 | 49.89 | 20 | 19.96 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.94 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分99.94. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张志敏 |  |  |  |  | 财务负责人：巫杰 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050022T000000383955-船舶碰撞桥梁隐患治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市市政公用事业服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 对国窖大桥、长江大桥的船舶碰撞隐患治理进行设计及施工，消除桥梁安全隐患，保障长江航道通行安全。 |  |  |  |  | 1、项目前期准备工作较繁琐，项目设计需报武汉长江航务总局图审，流程多，5月完成图审。2、该项目涉及专业性较强、资质要求高导致流标两次，于9月确定施工单位。3、水上施工需进行通航安全维护，航道安全维护方案编制专业性较强，且需审批通过后才能施工，最终于11月25日施工单位进场。4、该项目需占道施工，由于国窖大桥车流量大，只能在夜间施工，现阶段由于气温较低、风量较大，桥下施工难度增加，导致施工周期增长，至今未完工。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 1、项目前期准备工作较繁琐，项目设计需报武汉长江航务总局图审，流程多，5月完成图审。2、该项目涉及专业性较强、资质要求高导致流标两次，于9月确定施工单位。3、水上施工需进行通航安全维护，航道安全维护方案编制专业性较强，且需审批通过后才能施工，最终于11月25日施工单位进场。4、该项目需占道施工，由于国窖大桥车流量大，只能在夜间施工，现阶段由于气温较低、风量较大，桥下施工难度增加，导致施工周期增长，至今未完工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 92.00 | 92.00 | 9.82 |  |  | 10.67% | 10 | 1.07 | 1、项目前期准备工作较繁琐，项目设计需报武汉长江航务总局图审，流程多，5月完成图审。2、该项目涉及专业性较强、资质要求高导致流标两次，于9月确定施工单位。3、水上施工需进行通航安全维护，航道安全维护方案编制专业性较强，且需审批通过后才能施工，最终于11月25日施工单位进场。4、该项目需占道施工，由于国窖大桥车流量大，只能在夜间施工，现阶段由于气温较低、风量较大，桥下施工难度增加，导致施工周期增长，至今未完工。 |
|  | 其中：财政资金 | 92.00 | 92.00 | 9.82 |  |  | 10.67% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成桥梁数量 | ＝ | 2 | 座 | 0 | 13 | 0 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 99 | % | 0 | 13 | 0 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 0 | 14 | 0 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障桥梁安全运行（避免生命、财产造成损失） | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障长江航道通行安全(消除安全隐患) | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 创造安全、高效、健康、舒适生活环境（以关于生态环境产生的投诉作为评判依据，3次以下为优，4-5次以下为良，6次以上为差） | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障桥梁安全运行（有效延长桥梁使用寿命） | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管部门满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 公众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制建设成本每座约 | ＝ | 92 | 万元 | 9.82 | 20 | 2.13 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 33.2 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分33.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 未及时对无法完成的预算项目进行资金追减。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 对无法支付的预算资金应及时进行追减。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张志敏 |  |  |  |  | 财务负责人：巫杰 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000008087637-2023年桥梁检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市市政公用事业服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ-2017)规定，定期对管理的桥梁进行安全检测。其中2023年拟对国窖大桥、沱三桥、沱六桥、沱一桥、忠山隧道等44座桥梁、隧道进行定期检测。 |  |  |  |  | 已对国窖大桥、沱三桥、沱六桥、沱一桥、忠山隧道等44座桥梁、隧道进行定期检测。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 已对国窖大桥、沱三桥、沱六桥、沱一桥、忠山隧道等44座桥梁、隧道进行定期检测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 120.00 | 120.00 | 108.95 |  |  | 90.79% | 10 | 9.08 |  |
|  | 其中：财政资金 | 120.00 | 120.00 | 108.95 |  |  | 90.79% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁检测数量 | ＝ | 44 | 座 | 44 | 14 | 14 |  |
|  |  | 质量指标 | 出具检测报告率 | ＝ | 100 | % | 100 | 13 | 13 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间节点 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 13 | 13 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障市民生命财产安全（以关于经济赔偿产生的投诉作为评判依据，3次以下为优，4-5次以下为良，6次以上为差） | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 检测主城区桥梁隧道，保证城市正常运作（按《城市桥梁养护标准》（CJJ-2017）评定） | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 创造安全、高效、健康、舒适生活环境（以关于生态环境产生的投诉作为评判依据，3次以下为优，4-5次以下为良，6次以上为差） | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障桥梁隧道设施安全，有效延长桥隧使用寿命（根据市民隐患投诉整改期限超过每次/1周扣1分，总分100分，90分以上为优，89分至60分为中，59分以下为差） | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目主管部门满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每座桥梁检测费约 | ＝ | 2.7 | 万元/个 | 2.45 | 20 | 19.15 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.23 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分98.23. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张志敏 |  |  |  |  | 财务负责人：巫杰 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000008087653-污水处理信息化监管平台系统信息安全服务及等保二级测评 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市市政公用事业服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成平台安全部署和网络等保测评服务 |  |  |  |  | 已完成平台安全部署和网络等保测评服务 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成平台安全部署和网络等保测评服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 30.00 | 30.00 | 24.26 |  |  | 80.87% | 10 | 8.09 | 平台系统信息安全服务的政府采购中标金额为20.91万元，等保二级测评由经信局9月份确定的服务商处采购，服务合同签订金额3.35万元。导致未完成年初预算数。 |
|  | 其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 24.26 |  |  | 80.87% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 平台系统安全 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 13 | 13 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到信息安全级别保护 | ＝ | 2 | 级 | 2 | 13 | 13 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间节点 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 14 | 14 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 落实平台系统网络安全（通过对现有污水平台进行安全部署，确保平台数据运行安全，通过开展测评，了解信息系统差距，针对测评结果，完成信息安全等级保护后期整改工作，落实等级保护的各项要求，提高单位信息安全整体的防范能力。） | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障平台污水各指标数据安全（通过等级保护工作发现单位信息系统存在的安全隐患和不足，并对平台进行防护加固。） | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 降低系统被各种攻击的风险，保障平台正常运行。（针对安全风险进行全整改以提高信息系统的信息安全防护能力。） | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障平台安全正常运行（以维保考核办法作为评判标准） | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 网络安全主管部门满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备及检测 | ＝ | 30 | 万元/个 | 24.26 | 20 | 16.17 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.26 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分94.26。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 未及时对无法完成的预算资金进行资金追减。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 对无法支付的预算资金应及时进行追减。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杜松 |  |  |  |  | 财务负责人：巫杰 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000008088124-忠山隧道边坡挡土墙监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市市政公用事业服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 在忠山隧道边坡挡土墙上部署健康监测系统，完成监测设备的采购、安装和调试、运行维护等，并完成竣工验收工作。 |  |  |  |  | 完成监测设备的采购、安装和调试、运行维护等，并完成竣工验收工作。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 完成监测设备的采购、安装和调试、运行维护等，并完成竣工验收工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 45.00 | 45.00 | 33.80 |  |  | 75.11% | 10 | 7.51 | 政府采购中标金额为33.80万元，导致未完成年初预算数。 |
|  | 其中：财政资金 | 45.00 | 45.00 | 33.80 |  |  | 75.11% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 各类监测设备 | ＝ | 21 | 台 | 21 | 14 | 14 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备运行完好率 | ＝ | 100 | % | 100 | 13 | 13 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间节点 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 13 | 13 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高管理决策的信息化、科学化水平，节约了人力成本、减少行政监管费用。（通过在忠山隧道边坡安装健康监测设备，数据接入到桥隧监测平台，可以远程实时掌握边坡结构安全情况，具备实时预警系统，提高管理决策的信息化、科学化水平，节约了人力成本、减少行政监管费用。） | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障忠山隧道的安全通行（通过在忠山隧道边坡安装健康监测设备，实时掌握边坡结构安全情况，如发现隐患能及时进行治理，避免出现边坡塌坡滑坡、隧道口垮塌等危害，保障附近人员、车辆安全。） | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 确保隧道通行的安全（保障通行车辆和附近人员的安全） | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障系统安全正常运行（以维保考核办法作为评判标准） | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管部门满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 公众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每台设备约 | ＝ | 2.14 | 万元/个 | 1.61 | 20 | 15.05 | 政府采购中标金额为33.80万元，导致未完成年初预算数。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.56 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分92.56. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 未及时对无法完成的预算资金进行资金追减。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 对无法支付的预算资金应及时进行追减。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杜松 |  |  |  |  | 财务负责人：巫杰 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050023T000009737365-办公楼维修改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市市政公用事业服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成办公楼维修改造工作。 |  |  |  |  | 已完成办公楼维修改造工作。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成办公楼维修改造工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 45.00 | 29.16 |  |  | 64.81% | 10 | 6.48 | 预算执行未完成的原因是采购中标金额为29.16万元，导致未完成年初预算数。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 45.00 | 29.16 |  |  | 64.81% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.48 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分96.48. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 未及时对无法完成的预算资金进行资金追减。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 对无法支付的预算资金应及时进行追减。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张志敏 |  |  |  |  | 财务负责人：巫杰 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51050024R000010197607-年初预算人员支出（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市城管部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市市政公用事业服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  | 已保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 已保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 15.69 | 14.00 |  |  | 89.23% | 10 | 8.92 | 因未考虑退休人员导致计算有误，多申请了该笔预算，年终决算时财政已收回该笔资金。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 15.69 | 14.00 |  |  | 89.23% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.92 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分98.92. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 未及时对无法完成的预算资金进行资金追减。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 对无法支付的预算资金应及时进行追减。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王有健 |  |  |  |  | 财务负责人：巫杰 |  |  |  |  |  |

- 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表