附件1

泸州市电子信息产业重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 公司名称 | 项目主要建设内容 | 建设起止 年限 | 力争完成主营业务收入（亿元） |  |  | 责任 领导 | 责任部门 | 部门联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |  |  |
|  | 合计 （103）个 |  |  |  | 379.6 | 665.35 | 993.4 |  |  |  |
| 一、龙马潭区（长开区）（43个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 深圳赛博宇华电子科技集团手机全产业链项目 | 四川友信达科技有限公司 | 项目分二期，一期建筑面积约6600平方米，建成智能手机及功能手机生产线；二期在电子产业园内新建厂房，建筑面积3万平方米。主要生产整机及关键零部件等。 | 2017年1月—2018年6月 | 12 | 14 | 20 | 梁亚琼 | 长开区商贸物流局 | 王文君 18982750722 |
| 2 | 威恳通讯技术手机电池项目 | 四川歌博电子科技有限公司 | 项目使用标准厂房1.2万平方米。建设电池生产线10条。 | 2017年1月—2018年6月 | 9 | 13 | 17 | 李 平 | 长开区经济运行局 | 王 勇 13079107282 |
| 3 | 威恳通讯技术手机配件项目 | 四川弘珑电子有限公司 | 项目使用标准厂房1.2万平方米。建设充电器，数据线，耳机生产线10条、手机喇叭，听筒全自动生产线10条，手机按键，镜片生产线10条。 | 2017年1月—2018年6月 | 5 | 8 | 10 | 李 平 | 长开区经济运行局 | 王 勇 13079107282 |
| 4 | 京凯达通讯设备组装项目 | 泸州京瑞电子科技有限公司 | 项目使用标准厂房7500平方米。建设智能手机及功能手机生产线15条。 | 2017年1月—2018年6月 | 12 | 14 | 28 | 喻 兵 | 长开区财政局 | 颜承瑞13909086131 |
| 5 | 京凯达通讯设备电池项目 | 泸州京茂电子科技有限公司 | 项目使用标准厂房7500平方米。建设新能源动力电池生产线。 | 2017年1月—2018年6月 | 2 | 5 | 8 | 喻 兵 | 长开区财政局 | 颜承瑞13909086131 |
| 6 | 京凯达手机主板项目 | 泸州京扬电子科技有限公司 | 项目使用标准厂房7500平方米。建设6条SMT贴片生产线及手机主板升级。 | 2017年1月—2018年6月 | 7 | 8 | 10 | 喻 兵 | 长开区财政局 | 颜承瑞13909086131 |
| 7 | 京凯达通讯设备显示屏项目 | 泸州京泰电子科技有限公司 | 项目使用标准厂房7500平方米。建5条显示屏及配件生产线。 | 2017年1月—2018年6月 | 5 | 8 | 10 | 喻 兵 | 长开区财政局 | 颜承瑞13909086131 |
| 8 | 芯威科技高速模拟和混合信号芯片项目 | 泸州芯威科技有限公司 | 主要设计、生产及销售高速模拟和混合信号芯片(ADC/DAC) 及其他相关芯片产品。 | 2017年1月—2018年6月 | 0.5 | 1 | 2 | 李 平 | 长开区经济运行局 | 王 勇 13079107282 |
| 9 | 青岛中科智富光电项目 | 泸州国科光电科技有限公司 | 项目使用标准厂房 600平方米。主要结合泸州当地产业实际形成独具特色的光电工程成果转化中心。 | 2017年1月—2018年6月 | 0.5 | 1.2 | 4 | 李 平 | 长开区经济运行局 | 王 勇 13079107282 |
| 10 | 东方腾达物流项目 | 泸州扬帆纵横有限公司 | 项目使用标准厂房1万平方米。建设仓库、办公室、停车场等，为智能终端客户提供集仓储、运输、分拨、配送、中转、装卸等服务。 | 2017年1月—2018年6月 | 0.5 | 1 | 1.5 | 喻 兵 | 长开区商贸物流局 | 王文君 18982750722 |
| 11 | 深圳万利通货运有限公司物流项目 | 四川万利通物流有限公司 | 项目使用标准厂房1300平方米。作为仓储，开通深圳至泸州、泸州至深圳固定专线班车每周各5班以上，为泸州智能终端企业提供仓库、运输、配送、中转、装卸等服务，将深圳至泸州的干线在途时间缩短在40小时以内。 | 2017年1月—2018年6月 | 0.5 | 1 | 1.5 | 喻 兵 | 长开区商贸物流局 | 王文君 18982750722 |
| 12 | 深圳市晶志科技智能终端项目 | 泸州市华沣科技有限责任公司 | 项目使用标准厂房1万平方米。拟建设手机、平板电脑生产组装线7条，主板贴片线3—5条。 | 2017年1月—2018年6月 | 8 | 10 | 12 | 伍 炀 | 长开区监察审计局 | 王剑梅 13909085205 |
| 13 | 山东北斗天绘电子科技项目 | 泸州北斗导航位置服务有限公司 | 项目使用标准厂房面积1200平方米。共同推动“泸州北斗导航位置服务数据有限公司”、“泸州北斗卫星导航研究院”和“泸州北斗卫星产业发展基金”、泸州北斗创客空间平台等的成立。 | 2017年1月—2018年6月 | 0.2 | 1 | 3 | 李 平 | 长开区经济运行局 | 王 勇 13079107282 |
| 14 | 诺亚信智能终端泸州基地项目 | 四川省诺亚信科技有限公司 | 项目使用标准厂房面积2.5平方米。建设手机整机生产项目，一期装备完成至少15条以上生产线，二期装备完成40条生产线。 | 2017年1月—2018年12月 | 10 | 13 | 23 | 喻 兵 | 长开区办公室 | 刘小燕 18982739994 |
| 15 | 维特利通讯科技智能终端项目 | 四川鼎瞻通讯科技有限公司 | 项目使用标准厂房面积9000平方米。建设整机生产线10条，建设液晶显示模组生产线8条，建设SMT贴片生产线4条,建设陶瓷天线生产线8条。 | 2017年1月—2018年12月 | 8 | 10 | 15 | 何 睦 | 长开区项目建设局 | 李泽明 13608283968 |
| 16 | 汇丰源通高科技智能通讯设备制造业项目 | 四川汇丰源通科技有限公司 | 项目使用标准厂房面积3800平方米。建设10条生产线，智能设备研发，生产，销售及服务。 | 2017年1月—2018年12月 | 6 | 8 | 15 | 梁亚琼 | 长开区商贸物流局 | 王文君 18982750722 |
| 17 | 聚微光摄像头生产项目 | 四川明志鑫业电子有限公司 | 项目使用标准厂房面积4800平方米。建成12条摄像头生产线，用于手机、平板电脑、MID、行车记录仪及安防监控系统。 | 2017年1月—2018年12月 | 8 | 10 | 12 | 黃志有 | 龙马潭区委宣传部 | 余 平 13982439050 |
| 18 | 深圳市华富盈科技智能终端项目 | 泸州市振华宇德科技有限公司 | 项目使用标准厂房面积2.5万平方米。建设方案研发、贴片厂。 | 2017年1月—2018年12月 | 6 | 10 | 15 | 袁 瑞 | 龙马潭区委组织部 | 胡柏林 18982796279 |
| 19 | 威恳通讯技术手机组装项目 | 四川威恳通讯技术有限公司 | 项目使用标准厂房2.5万平方米。建设手机组装生产线、手机壳生产注塑机、手机喇叭、听筒、模具、充电器、数据线、耳机生产线20条。 | 2017年1月—2019年12月 | 12 | 18 | 25 | 李 平 | 长开区经济运行局 | 王 勇 13079107282 |
| 20 | 捷来科技手机项目 | 泸州市隆利威科技有限公司 | 项目使用标准厂房2万平方米。建设手机生产线20—30条，6—8条SMT生产线。 | 2017年1月—2018年6月 | 2 | 4 | 7 | 王举松 | 龙马潭区委统战部 | 朱 山 13909087510 |
| 21 | 鑫龙上智能终端项目 | 泸州鑫拓瀚科技有限公司 | 项目使用标准厂房1.5万平方米。建设手机组装生产线、主板研发生产线、连接器、摄像头、马达生产线10条。 | 2018年1月—2018年12月 | 6 | 9 | 12 | 石 磊 | 龙马潭区纪委 | 詹莺歌 13568139173 |
| 22 | 美景泸州液晶屏项目 | 四川省华景光电科技有限公司 | 项目使用标准厂房1万平方米。建设10条自动化智能终端、液晶显示模组生产线。 | 2017年1月—2018年6月 | 11 | 18 | 25 | 李 平 | 长开区服务中心 | 袁 健 15928282068 |
| 23 | 硕诺科技智能终端项目 | 四川英望科技有限公司 | 项目使用标准厂房3万平方米。拟建设贴片、组装生产线共12条、中央仓库、研发实验室、运营办公室等。 | 2018年1月—2018年12月 | 15 | 18 | 21 | 任晓波 | 自贸区办公室 | 刘光会 13909088133 |
| 24 | 嘉蓝图手机智能终端项目 | 四川华能达科技有限公司 | 项目使用标准厂房8600平方米。建设20条手机生产线、5条智能装备生产线、5条包装生产线、30台注塑成型机、2条自动喷油生产线、2条波峰焊/回流焊生产线、3条中高速SMT贴片生产线。 | 2018年3月—2018年12月 | 6 | 10 | 18 | 张志方 | 龙马潭区政法委 | 田宜强 13909086072 |
| 25 | 洲际恒通总部经济及生产项目 | 深圳市洲际恒通科技有限公司 | 项目使用标准厂房2000平方米。建设智能终手机生产线20条、智能研发中心等，建成一家集研发、生产、销售一体的智能终端高新企业。 | 2018年8月—2018年12月 | 6 | 10 | 15 | 张 涌 | 龙马潭区投促中心 | 黄 波 15181990606 |
| 26 | 韦创力泸州生产基地项目 | 深圳韦创力科技有限公司有限公司 | 项目使用标准厂房1万平方米。建设手机产品组装线，智能新风产品组装线，智能新风物联网及实验室。 | 2018年6月—2018年12月 | 5 | 8 | 10 | 杨 勰 | 龙马潭区人社局 | 黄几奎 13882745017 |
| 27 | 鼎勤泸州生产基地项目 | 深圳市鼎勤通讯有限公司 | 项目使用标准厂房2万平方米。计划建设PCBA进口高速贴片线10条、智能硬件终端组装线8条、IOT物联网实验室1个、无线通讯射频实验室1个、智能手机整机测试实验室1个、PCBA研发测试实验室1个。 | 2018年6月—2018年12月 | 0 | 11 | 15 | 刘 彬 | 龙马潭区教育局 | 徐香兰 13982710665 |
| 28 | 深圳市大桔通讯泸州手机生产基地项目 | 深圳市大桔通讯有限公司 | 项目使用标准厂房1.3万平方米。计划建设智能穿戴设备、手机的研发与生产，新能源电池以及手机配套的生产线15条。 | 2018年6月—2018年12月 | 0 | 8 | 10 | 熊建辉 | 龙马潭区交通局 | 艾玉凤 13982710610 |
| 29 | 博远高科LCM液晶屏生产与研发项目 | 深圳市博远高科股份有限公司 | 项目计划使用标准厂房1.6万平方米。从事大板液晶屏生产切割 、液晶屏生产与研发 、LED背光的生产。 | 2018年6月—2018年12月 | 0 | 8 | 10 | 唐栋良 | 龙马潭区发改局 | 童 一 13679674166 |
| 30 | 深圳市吉瑞嘉电子光学器材生产基地项目 | 深圳市吉瑞嘉电子有限公司 | 项目计划使用标准厂房1.5万平方米。项目将建设生产线，从事摄像头模组、指纹模组、镜头模组、光学相机的研发和生产。 | 2018年6月—2018年12月 | 0 | 5 | 8 | 林光勇 | 龙马潭区城管局 | 程世明 13608280882 |
| 31 | 东莞东体塑胶模具生产项目 | 东莞东体电子科技有限公司 | 项目计划使用标准厂房6000平方米。该项目拟购、搬迁手机制模设备，进行注塑、喷油、组立、五金、CNC加工。 | 2018年6月—2018年12月 | 0 | 3 | 6 | 彭 莉 | 龙马潭区建设局 | 姚 飞 13980252780 |
| 32 | 深圳云基智能泸州生产基地项目 | 深圳云基智能科技有限公司 | 项目计划使用标准厂房1万平方米。该项目计划建设智能手机生产线10条。 | 2018年6月—2018年12月 | 0 | 3 | 6 | 刘 勇 | 龙马潭区民政局 | 徐 刚 13982738393 |
| 33 | 贝瑞特电池项目 | 深圳市贝瑞特电子有限公司 | 项目计划使用标准厂房1万平方米。该项目拟建设电池生产项目，建设3C类产品的电池，动力电池集成等。 | 2018年6月—2018年12月 | 0 | 3 | 5 | 朱 勇 | 自贸区金融工作局 | 曾 泰 18989132503 |
| 34 | 摩达通讯智能终端生产项目 | 深圳市摩达科技有限公司 | 项目计划使用标准厂房1.2万平方米。该项目拟投资3亿元建设手机整机生产项目。建成组装生产线25条，建成三条SMT生产线。 | 2018年6月—2018年12月 | 4 | 6 | 8 | 魏蓉蓉 | 自贸区办公室 | 刘光会 13909088133 |
| 35 | 三龙集团液晶显示屏研发、管理总部及生产基地项目 | 深圳市三龙电子有限公司 | 项目计划建设标准厂房5万平方米。建设全自动显示屏组装线、背光生产线、注塑、小板、EPC、玻璃切割等生产线、总部研发基地、实验室等。预计2020年投产。 | 2019年12月—2020年12月 | 0 | 0 | 4 | 刘光明 | 长开区办公室 | 刘小燕18982739994 |
| 36 | 泸州市鑫王牌科技产业园 | 深圳市鑫王牌科技发展有限公司 | 项目分三期建设，占地面积约160亩，新建厂房约7.76万㎡。建成整机自动化生产线、五金自动化生产线、塑胶自动化生产线。 | 2019年12月—2020年12月 | 0 | 0 | 2 | 靳地胜 | 长开区投资促进局 | 李 波13038119999 |
| 37 | 深圳欧飞智能终端项目 | 深圳欧雷玛科技有限公司 | 计划建成整机、模组、TP、玻璃盖板生产线。 | 2019年12月—2020年12月 | 0 | 0 | 2 | 申 波 | 龙马潭区经信局 | 邹 伟13982799088 |
| 38 | 新迪恒通讯智能终端项目 | 深圳市新迪恒通讯科技有限公司 | 建成手机整机生产线10条、镜片、充电器等手机配件生产线。 | 2019年12月—2020年12月 | 0 | 0 | 1 | 刘 宇 | 自贸区口岸工作局 | 朱秋润 13568157262 |
| 39 | 长江公共物流信息平台 | 四川临港物流信息服务股份有限公司 | 主要涵盖报关、报检、物流查询等。 | 2017年1月—2018年12月 | 0.5 | 1.5 | 3 | 梁亚琼 | 长开区商贸物流局 | 王文君 18982750722 |
| 40 | 企业开办一窗受理系统及市场主体事中事后监管平台 | 泸州斯宇信息技术有限公司 | 建设企业开办一窗受理系统、实名采集系统、企业数据同步平台、实名信息归集库、信息共享推送平台、企业信息公示平台。 | 2019年12月—2020年12月 | 0.5 | 0.8 | 1 | 申 波 | 龙马潭区经信局 | 邹 伟13982799088 |
| 41 | 政务服务“泸州通”项目 | 泸州市龙马潭区龙驰科技有限公司 | 项目包括1个支撑平台（智慧城市应用支撑平台）、1个门户（智慧城市应用门户）、9个应用子系统）、5方面大数据应用等建设内容，预计于2018年12月前完成。 | 2017年6月—2018年12月 | 0 | 1 | 2.5 | 申 波 | 龙马潭区经信局 | 邹 伟13982799088 |
| 42 | 国久大数据有限公司（参股） | 泸州工投智汇信息科技有限公司 | 政府及企业传统信息化服务 | 2018年12月—2020年12月 | 0.3 | 0.4 | 2 | 申 波 | 龙马潭区经信局 | 邹 伟13982799088 |
| 43 | 泸州市信息安全监控中心项目一期(软件开发服务) | 泸州市金盾数据资源服务有限公司 | 建设泸州市信息安全监控中心项目一期(软件开发服务)项目，总投资近1400万元，建设周期为一年。 | 2018年12月—2019年12月 | 0 | 0.1 | 1 | 申 波 | 龙马潭区经信局 | 邹 伟13982799088 |
| 二、高新区（24个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 美国倍赛达公司泸州半导体器件研发中心项目 | 泸州倍赛达科技有限公司 | 开展半导体器件研发设计、制造和销售，预计3年内引进相关研发人才100人以上，5年内实现销售收入5亿美元，10年内达到20亿美元销售收入。 | 2017年6月—2017年12月 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 张元平 | 科知局 | 陈 琪18090197512 |
| 45 | 深圳市科乐斯丁智能经济全产业链泸州制造基地 | 四川四季融美电子科技有限公司 | 该项目分两期进行，预计总投资6亿元人民币；项目前期租赁高新区现有5万平米标准厂房作为过渡，后期购买100亩工业用地；建设内容包括功能机、智能终端及其电子设备生产线。 | 2017年6月—2017年12月 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 熊正彪 | 企服局 | 陈胜平18090851796 |
| 46 | 虹天智能终端设备研发制造及贸易基地项目 | 泸州虹天科技有限公司 | 租赁标准化厂房4万平方米，建设4条贴片线，4条生产线等。项目自建近10.06万平方米厂房和办公宿舍。 | 2017年2月—2018年7月 | 18.2 | 27.6 | 44.4 | 罗了威 | 建设局 | 马晋宇13330785299 |
| 47 | 金茂智能终端设备研发制造及贸易基地项目 | 四川耀讯电子科技有限公司 | 占地面积50亩，建设厂房4万平方米，建设20条生产拉线、4条SMT生产线，40台筑塑及模具设备等。 | 2017年4月—2018年7月 | 5.9 | 7.0 | 9.7 | 熊正彪 | 外合局 | 周 平13688208020 |
| 48 | 小蜜蜂科技智能终端设备研发制造基地项目 | 泸州市壹捌壹玖科技有限公司 | 租用标准化厂房约2.4万平米，建设生产线18条，包装线9条，自动化SAP/自动包装系统2条等。 | 2017年6月—2018年6月 | 2.0 | 5.2 | 10.8 | 罗了威 | 经发局 | 刘 峰18090858773 |
| 49 | 万宝福智能终端产业链生产制造项目 | 泸州市三次元塑胶有限公司 | 租用标准化厂房约1.34万平方米，主要生产手机塑料胶壳料。 | 2017年7月—2018年6月 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 张德春 | 监审局 | 杨科琴18090166979 |
| 50 | 深圳驰腾泸州移动终端产业园项目 | 泸州驰腾科技有限公司、泸州鑫锐迪科技有限公司、泸州市超越光电有限公司、泸州市鑫景顺科技有限公司 | 项目计划使用标准化厂房5.5万平方米，建设PCBA主板贴片生产线4条；手机整机组装生产线12条以上；显示屏生产线4条；摄像头月产能100万个以上。 | 2017年8月—2018年2月 | 13.6 | 17.9 | 24.1 | 熊正彪 | 企服局 | 陈胜平18090851796 |
| 51 | 厘米科技智能终端设备研发制造基地项目 | 泸州乐活科技有限公司 | 租用标准化厂房约2.4万平方米，建设生产线18条，包装线9条，相关2G/3G/4G测试设备100台（8960、rohde&schwarz CMW500等），自动化SAP/自动包装系统2条等。 | 2017年9月—2018年6月 | 1.9 | 4.6 | 6.4 | 熊正彪 | 企服局 | 陈胜平18090851796 |
| 52 | 迅瑞智能终端产品方案及主板制造基地项目 | 泸州迅瑞高科科技有限公司 | 租用甲方标准化厂房约1.6万平方米，建设5条标准化SMT生产线，5条标准化配套测试设备。 | 2017年9月—2018年6月 | 2.0 | 3.4 | 6.3 | 张元平 | 审批局 | 陈 翔13320780856 |
| 53 | 深圳成像通科技有限公司智能设备研发制造项目(一期） | 泸州成像通科技有限公司 | 租用标准化厂房约1.26万平方米，建设10条COM高端生产线。 | 2017年9月—2018年6月 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 王 强 | 党政办 | 刘忠杰18982443506 |
| 54 | 麦穗（云丞聚）泸州智能终端全产业链项目 | 泸州云丞聚智能科技有限公司 | 在泸州高新区投资建设运营麦穗（云丞聚）泸州智能终端全产业链项目。项目计划总投资5亿元人民币，其中一期投资1.5亿元，使用约2.5万平米标准化厂房用于建设10条贴片生产线、15条组装线，以及2000平米办公用房用于建设研发基地。 | 2017年9月—2019年12月 | 10.2 | 15.3 | 20.4 | 徐 珊 | 地税分局 | 万茂林13608286908 |
| 55 | 鑫域通信智能终端产业链生产制造项目 | 泸州鑫域通信科技有限公司 | 建设通信终端产品生产线、进行电子产品的研发、生产、销售。 | 2017年10月—2018年6月 | 1.1 | 3.3 | 6.6 | 熊正彪 | 企服局 | 陈胜平18090851796 |
| 56 | 华唐盛世智能终端产业链生产制造项目 | 四川省华唐盛世科技有限公司 | 建设功能手机、智能手机、智能家居生产线。 | 2017年10月—2018年6月 | 5.5 | 30.0 | 4.5 | 熊正彪 | 企服局 | 陈胜平18090851796 |
| 57 | 沃世达智能终端产品全产业链基地项目 | 泸州壹伍科技有限公司 | 租用标准化厂房约1.8万平方米，建设6条组装生产线，3条写码生产线，3条包装生产线及2条配件生产线。 | 2017年11月—2018年6月 | 2.9 | 4.3 | 13.1 | 熊正彪 | 企服局 | 陈胜平18090851796 |
| 58 | 迈吉科智能终端设备研发制造及贸易基地项目 | 泸州市骏腾科技有限公司 | 新建厂房4万平方米，分两期建设，建设10条全自动显示模组生产线和10条配套全自动贴合线的智能终端设备研发制造及贸易基地。 | 2017年2月—2019年12月 | 3.8 | 4.8 | 8.4 | 熊正彪 | 外合局 | 周 平13688208020 |
| 59 | 禾苗通信科技智能终端全产业链项目 | 泸州思普康科技有限公司 | 用地面积约170亩，建设厂房约13万平方米，办公及后勤等配套用房约3万平方米。项目一期租用标准化厂房2万平方米，建设SMT生产线和整机线体。 | 2018年3月—2019年12月 | 17.9 | 21.2 | 42.6 | 熊正彪 | 社事局 | 蒋明国13882724185 |
| 60 | 深圳市汉林益百智能终端全产业链项目 | 泸州市首云科技有限公司 | 计划用地面积80亩，建筑面积八万平方米，涵盖20条半自动智能终端生产线、10条全自动智能终端生产线和10条高速SMT主板贴片线。 | 2018年5月—2019年12月 | 16.7 | 18.8 | 24.3 | 徐 珊 | 组织部 | 毛佳娜13568125550 |
| 61 | 与德人工智能科技园制造中心、双创中心、测试实验中心项目 | 泸州威恩德科技有限公司 | 建设与德人工智能科技园制造中心、双创中心、测试实验中心项目三个项目。 | 2018年9月—2019年12月 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 罗了威 | 经发局 | 刘 峰18090858773 |
| 62 | 与德人工智能科技园制造中心、双创中心、测试实验中心项目 | 泸州与德科技有限公司 | 建设与德人工智能科技园制造中心、双创中心、测试实验中心项目三个项目。 | 2018年9月—2019年12月 | 3.1 | 4.4 | 15.0 | 罗了威 | 经发局 | 刘 峰18090858773 |
| 63 | 与德人工智能科技园制造中心、双创中心、测试实验中心项目 | 泸州思愚信息技术有限公司 | 建设与德人工智能科技园制造中心、双创中心、测试实验中心项目三个项目。 | 2018年9月—2019年12月 | 0 | 0.5 | 3.0 | 罗了威 | 经发局 | 刘 峰18090858773 |
| 64 | 迪信通科技智能终端“制造+服务+直采”孵化园项目 | 泸州迪信通科技有限公司 | 用地约200亩，打造一个集“制造+服务+直采+全球销售”为一体的智能终端孵化园。 | 2018年6月—2020年12月 | 11.2 | 20.0 | 40.0 | 林 茂 | 财政局 | 陈 东13982785997 |
| 65 | 华为四川大数据中心 | 华为（泸州）公司 | 泸州华为四川大数据中心分两期建设，一期工程用地20亩，建筑面积1.3万平方米，投资20亿元。 | 已建成 | 0.5 | 3 | 10 | 王强 | 党政办 | 刘忠杰 13982443506 |
| 66 | 国家北斗导航位置服务数据中心四川（泸州）分中心 | 四川北斗时空大数据有限公司 | 投资建设大数据处理和位置服务的公共综合服务平台。 | 2018年6月—2020年12月 | 2 | 18 | 45 | 王强 |  |  |
| 67 | 中国通服服务泸州项目 | 四川省通信产业服务有限公司泸州市分公司 | 项目占地约15亩，建设四川通信产业服务泸州基地。 | 2018年6月—2019年12月 | 0 | 1 | 5 | 熊正彪 | 社事局 | 蒋明国 13882724185 |
| 三、江阳区（25个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 四川金欧科技智能终端设备全产业链建设项目 | 四川金欧科技有限公司 | 使用厂房6.25万平方米。项目一期用于手机整机、生产、测试、销售及实验室建设。项目二期用于显示屏模组、贴片、摄像头、注塑等手机配套工厂以及其他电子科技配套产品生产线。项目一期实施18个月内启动项目二期。 | 2017年6月—2018年12月 | 9.28 | 12.0 | 15.5 | 张良 | 企服部 | 熊伟 18383033377 |
| 69 | 泸州市远卓科技智能终端产业链建设项目 | 泸州市远卓科技有限公司 | 使用厂房2.5万平方米，用于手机整机研发、生产、测试、销售及显示屏模组、贴片、注塑等手机配套生产线。建高清屏面板模组生产线、智能手机生产线、功能机生产线。 | 2017年6月—2018年12月 | 6.8 | 9.0 | 12.0 | 张良 | 企服部 | 熊伟 18383033377 |
| 70 | 华大电子科技智能终端产业链建设项目 | 泸州华大电子科技有限公司 | 使用厂房1.25万平方米。手机整机研发、生产、测试、销售及贴片等手机配套生产线。新建手机整机、SMT贴片自动生产线4条。 | 2017年6月—2018年12月 | 3.0 | 5.0 | 5.8 | 张良 | 企服部 | 熊伟 18383033377 |
| 71 | 显示屏模组生产线项目 | 泸州煜彩电子科技有限公司 | 使用厂房1.25万平方米，建设显示屏模组生产线。 | 2017年6月—2018年12月 | 3.0 | 5.0 | 5.8 | 张良 | 企服部 | 熊伟 18383033377 |
| 72 | 四川核心创展科技智能终端设备研发生产基地项目 | 四川核心创展科技有限公司 | 供应链服务 | 2017年6月—2018年12月 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 张良 | 企服部 | 熊伟 18383033377 |
| 73 | 泸州天诺科技智能终端全产业链建设项目 | 泸州天诺科技有限公司 | 使用标准厂房7.5万平方米。建设SMT贴片线10条；智能整机组装线40条；包装线20条；高端LCD贴片组装线6条。 | 2017年12月—2019年12月 | 9.5 | 19.0 | 22.0 | 张良 | 企服部 | 熊伟 18383033377 |
| 74 | 四川省酷达物联科技智能穿戴生产线建设项目 | 四川省酷达物联科技有限公司 | 使用厂房0.45万平方米，用于智能机器人、高拍仪、家庭基站、网关、4G摄像头灯的研发、生产和销售。 | 2017年12月—2018年12月 | 5.0 | 7.376 | 8.913 | 张良 | 企服部 | 熊伟 18383033377 |
| 75 | 智能终端设备生产基地项目 | 泸州市艾乐丰科技有限公司 | 使用厂房2.5万平方米，用于智能终端设备（手机、运动DV、摄像头、屏、智能家居等）的研发、生产、测试、组织、销售。投资5条SMT贴片生产线；15条整机组装生产线。 | 2017年12月—2019年12月 | 6.5 | 15.0 | 16.0 | 张良 | 企服部 | 熊伟 18383033377 |
| 76 | 摄像头模组项目 | 泸州合达源电子科技有限公司 | 一期投入20条高端贴片线，二期投入CBO产线1—2条。使用厂房1.25万平方米，用于摄像头模组的研发、生产和销售，主要生产5M至13M的中高端摄像头模组。 | 2018年1月—2018年12月 | 1.7 | 4.88 | 5.8 | 张良 | 企服部 | 熊伟 18383033377 |
| 77 | 光电产品制造基地项目 | 四川省尚成彩晶科技有限公司 | 使用厂房1.25万平方米，用于OLED显示模组及超薄导电膜LGF生产项目的研发、生产和销售。6条OLED显示模组生产线，1条超薄导电膜LGF生产线。 | 2018年1月—2018年12月 | 1.7 | 4.88 | 5.8 | 张良 | 企服部 | 熊伟 18383033377 |
| 78 | 智能终端设备制造基地项目 | 泸州锦正电子科技有限公司 | 使用厂房1.25万平方米，用于手机整机研发、生产、测试、销售及贴片等手机配套生产线。 | 2018年1月—2018年12月 | 1.7 | 4.96 | 5.8 | 张良 | 企服部 | 熊伟 18383033377 |
| 79 | LCD智能显示模组生产项目 | 泸州市飞瑞光电科技有限公司 | 使用厂房1.25万平方米，用于LCD智能显示屏模组生产项目的研发、生产和销售。投入6条智能显示模组生产线。 | 2018年3月—2018年12月 | 1.61 | 4.88 | 5.81 | 张良 | 企服部 | 熊伟 18383033377 |
| 80 | 住友富士电梯西部现代化智能电梯制造基地建设项目 | 住友富士电梯有限公司 | 占地90亩，建筑面积7.3万平方米，新建集研发中心、生产车间、销售中心、员工宿舍等，完善绿化、道路等配套设施。 | 2018年6月—2019年12月 | 0.044 | 1.5 | 3.0 | 张良 | 企服部 | 熊伟 18383033377 |
| 81 | CMOS摄像模组基地项目 | 四川盛泰光电子科技有限公司 | 使用厂房1.25万平方米，建设摄像头模组的研发、生产、测试、销售、组装。 | 2018年10月—2019年12月 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 张良 | 企服部 | 熊伟 18383033377 |
| 82 | 光学产业基地项目 | 深圳市霸王贝思特光学有限公司 | 投资建设光学产业基地，使用厂房1.25万平方米，用于光学镜片研发、制造、销售。 | 2018年10月—2019年12月 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 张良 | 企服部 | 熊伟 18383033377 |
| 83 | 光电产品制造基地项目 | 深圳市易快来科技股份有限公司 | 使用厂房1.25万平方米，用于光电显示屏、裸眼3D显示屏、摄像头、智能玻璃、新型保护盖板（陶瓷玻璃）等产品的研发、生产和销售。 | 2018年10月—2019年12月 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 张良 | 企服部 | 熊伟 18383033377 |
| 84 | 高强度树脂建筑模板、高强度透光材料和隔音板研发和生产项目 | 重庆融豪投资集团有限公司 | 投资建设高强度树脂建筑模板、高强度透光材料和隔音板研发和生产项目，租用厂房约2.28万平方米、宿舍楼和办公楼0.6万平方米。 | 2018年10月—2019年12月 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 张良 | 企服部 | 熊伟 18383033377 |
| 85 | 指纹密码锁和电声音响和设备制造项目 | 泸州华协电子科技有限公司 | 占地面积约80亩，投资建设指纹密码锁、电声音响和设备制造项目。 | 2018年10月—2019年12月 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 张良 | 企服部 | 熊伟 18383033377 |
| 86 | 智能车联网终端基地项目 | 深圳市鑫瑞科技有限公司 | 使用厂房1.25万平方米，建设智能车联网终端基地。 | 2018年10月—2019年12月 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 张良 | 企服部 | 熊伟 18383033377 |
| 87 | 智能终端配套生产基地项目 | 深圳市维泽科技有限公司 | 投资建设智能终端配套生产基地，使用厂房2.5万平方米。 | 2018年10月—2019年12月 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 张良 | 企服部 | 熊伟 18383033377 |
| 88 | 深圳旭日伟业科技有限公司显示屏生产线项目 | 深圳旭日伟业科技有限公司 | 供应链服务。 | 2018年10月—2019年12月 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 张良 | 企服部 | 熊伟 18383033377 |
| 89 | 中小微企业融资平台 | 四川金通信息技术有限公司 | 项目总投资预计300万，置设备主要为服务器等.预年18年底将新增研发场所约100平米，硬件和软件都加大研发投入。 | 2017年9月-2019年7月 | 0.4 | 0.5 | 1 | 张程 | 经信局 | 王华俊18982776165 |
| 90 | 智慧泸州时空信息云平台项目 | 城投智科 | 建成时空信息数据库和云平台，实现质的飞跃,为智慧社会建设与应用奠定基础。 | 2018年3月-2020年12月 | 0.5 | 1 | 2 | 张程 | 经信局 | 王华俊18982776165 |
| 91 | 智慧医疗项目 | 四川黑马数码 | 包括医保报账模块内嵌到基卫系统软件开发、人口健康信息平台运行维护，人口健康信息平台、远程医疗平台、全民预防保健平台等互联互通，及关联项目。 | 2016年1月-2018年12月 | 0.5 | 1 | 2 | 张程 | 经信局 | 王华俊18982776165 |
| 92 | 泸州市教育信息化2.0行动—智慧校园建设 | 泸州信达科技发展有限公司 | 1.市、区县、校三级教育信息化平台建设：①校园信息化平台建设1.6亿；②市级教育资源合公共服务平台建设0.08亿；③县区级教育资源公共服务平台建设0.14亿。 2.全市智慧校园应用建设：①教学应用0.6亿；②学习应用0.1亿；③网络教研、名师工作室0.2亿；④新高考选班排课0.5亿；⑤智慧课堂0.1亿。 | 2018年1月2022年12月 | 0.3 | 0.5 | 1 | 张程 | 经信局 | 王华俊18982776165 |
| 四、纳溪区（11个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 电子元器件项目 | 四川明德亨电子科技有限公司 | 占地32亩，建设生产车间及配套用房2.6万平方米（其中:厂房1.2万平方米、住宿及生活配套0.7万平方米、办公及研发楼0.7万平方米），国家级研发中心和检验检测中心各1个。 | 2017年1月—2018年12月 | 1 | 3.5 | 4 | 王永宏 | 企业服务股 | 雷淑谦15883016216 |
| 94 | 星至科技通讯产品项目建设 | 泸州星至科技有限公司 | 占地225亩,建设生产车间仓库及其他用房26万平方米（其中：一期2.6万平方米，二期23.4万平方米）。建设国家级科学技术研究所1个、现代工匠实训基地1个。项目分两期建设完成，一期于2018年开工并建成投产，二期于2019年开工建设。 | 2018年1月—2018年7月 | 15 | 18 | 23 | 徐飞 | 招商引资股 | 魏仁刚18982412988 |
| 95 | 中电熊猫云物数智西部产业园 | 泸州东之阳实业有限公司 | 项目总投资10亿元，占地101亩，建设厂房及配套用房12.7万平米（其中:厂房8.5万平方米、住宿及生活配套2.5万平方米、办公及研发楼1.7万平方米），拟入驻企业10家。 | 2018年1月—2019年12月 | 2 | 8 | 13 | 张雨 | 企业服务股 | 雷淑谦15883016216 |
| 96 | 泸州惠兴智能装备制造全产业链项目 | 泸州惠兴智能装备有限责任公司 | 占地104亩，建设生产车间及配套用房15万平方米（其中：厂房11.7万平方米、住宿及生活配套2.1万平方米、办公及研发楼1.2万平方米）。 | 2018年1月—2019年12月 | 2.7 | 10 | 14 | 刘章勇 | 企业服务股 | 雷淑谦15883016216 |
| 97 | 泸州智能光电产业园项目 | 深圳隆升源光电科技等四家公司 | 厂房面积约3万平方米，计划预计年产值约3亿元，解决约500人就业。主要打造集、虹膜识别模块等为主的光学产品。 | 2018年9月—2018年12月 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 张雨 | 经发办 | 雷淑谦15883016216 |
| 98 | 智能光显项目 | 江苏奥斯汀光电科技股份有限公司 | 租赁厂房1万平方米，建设液晶面板绑定线2条。项目建成后预计税收约2000万元，解决约150人就业。 | 2018年9月—2018年11月 | 3.5 | 6.5 | 10 | 张雨 | 经发办 | 雷淑谦15883016216 |
| 99 | 桂珑智能锁生产基地 | 泸州纳溪区桂珑商贸有限公司 | 建设厂房1.7万平方米。项目建成后预计税收约2800万元，解决约250人就业。 | 2018年7月—2018年9月 | 1 | 3.5 | 6.5 | 张雨 | 经发办 | 雷淑谦15883016216 |
| 100 | 智能终端低频变压器项目 | 深圳市欧腾科技有限公司 | 租赁厂房4000平方米，项目建成后预计税收约300万元，解决约100人就业。 | 2018年7月—2018年9月 | 0.6 | 2 | 3 | 张雨 | 经发办 | 雷淑谦15883016216 |
| 101 | 智能设备项目 | 深圳市伟亿达显示科技有限公司 | 租用厂房6000平米，建设智能穿戴设备及显示器生产。 | 2018年7月—2018年10月 | 0.5 | 1.5 | 2 | 张雨 | 经发办 | 雷淑谦15883016216 |
| 102 | 智慧物流云平台 | 宏图物流股份有限公司 | 智慧物流云平台包含：物流在线车货匹配的交易平台（拉货宝）和生产企业端货物管理平台（slp）组成，实现线上线下无缝信息对接、管理、在途全程监控。 | 已建成 | 10 | 15 | 20 | 胡吉 | 电商中心 | 游小琴 15883071980 |
| 103 | IPv6新型智慧城市建设 | 四川雅联信息科技有限公司 | 服务项目县区智慧城市建设，以下一代互联网“IPv6”技术为依托，建设IPv4/IPv6 网络交换中心、政务网、无线网、物联网，打造政府管理（对内）、公共服务（对外）、商业服务3个应用平台。 | 2017年8月—2020年12月 | 0.2 | 0.5 | 1 | 胡吉 | 信息环资股 | 罗华超 18181881131 |

附件2

重点招商企业表

| 序号 | 企业名称 | 基本情况 | 企业产品及业务 | 建议泸州引进方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞思卡尔 （美国德克萨斯） | 行业内著名企业，产品和方案面向物联网、汽车电子、消费电子、工业设备等应用领域，拥有强大的技术实力和研发团队 | 高性能处理器，嵌入式解决方案等 | 物联网解决方案 |
| 2 | 飞利浦 （荷兰阿姆斯特丹） | 世界上最大的电子品牌之一，在欧洲名列榜首 | 彩色电视、照明、电动剃须刀、医疗诊断影像和病人监护仪、以及单芯片电视产品领域世界领先 | 彩色电视、医疗诊断影像、单芯片电视 |
| 3 | LG （韩国） | 消费类电子产品、移动通信产品和家用电器领域内的全球领先者和技术创新者 | 移动终端，平板电视，个人电脑，显示器，光存储器，DVD播放机，家用空调、冰箱、洗衣机 | 移动终端，个人电脑，显示器，光存储器 |
| 4 | 玛田音频 （英国） | 世界一流音频系统和世界一流的巡回演出系统。世界一流的扬声器系统，领先的设计。 | 音响设备 | 音响设备 |
| 5 | 丹拿 （丹麦） | Wilfried\Ehrenholz等一批电声工程师创立于1977年，总部设在德国汉堡，但生产基地在丹麦的Skanderborg | 音响制造 | 音响设备 |
| 6 | 世霸 （意大利） | 意大利世界著名音响品牌，是一生产造全部手工，维持传统，专为高品位要求人士制造的高端品牌音响，从而世霸音响成为高端人士的必备选择。要享受精工制造的音响以及具有华丽音色的音响，至此一家，别无分号 | 音响、扬声器 | 音响、扬声器 |
| 7 | 台联电 （台湾） | 确定在大陆投资合建一个新的12英寸晶圆厂 | 集成电路制造、晶圆 | 12英寸晶圆制造生产线 |
| 8 | 台积电 （台湾） | 企业考虑在大陆投资12英寸晶圆厂，目前尚未确定选址 | 集成电路制造、晶圆 | 集成电路制造生产线 |
| 9 | 中芯国际 （上海） | 国内集成电路领先企业，技术研发实力较强 | 集成电路封测 | 集成电路制造生产线 |
| 10 | 华天科技 （甘肃天水） | 从公司业务分析，公司未来重点发展先进集成电路封装技术，在西部尚未设立分公司 | 集成电路制造、闪存制造 | 集成电路封测生产线 |
| 11 | 长电科技 （江苏江阴） | 集成电路上市企业，国内仅在深圳布局，企业规模扩大在西部尚未布局 | 集成电路封测、芯片封测 | 集成电路封测生产线 |
| 12 | 达迩科技 （四川成都） | 分立、逻辑和模拟半导体市场上居全球领先地位 | 集成电路封测、表面贴装元器件及集成电路 | 集成电路封测生产线 |
| 13 | 宇芯 （成都） | 马来西亚第二大半导体封装测试公司 | 集成电路封测、SLP、BGA、SOIC、TSSOP | 集成电路封测生产线 |
| 14 | 小米 （北京） | 小米公司是一家专注于智能产品自主研发的移动互联网公司。“为发烧而生”是小米的产品概念。小米首创了用互联网模式开发手机操作系统、发烧友参与开发改进的模式 | 智能产品 | 智能机生产线 |
| 15 | TCL集团 （广东惠州） | TCL集团是一家总部位于中国广东惠州的电子、电器制造企业。TCL集团生产移动电话、个人电脑、家用电器、电气照明和数字媒体并在中国内外销售 | 电子设备 | 智能机生产线 |
| 16 | 中兴通讯 （深圳） | 中兴通讯是全球领先的综合通信解决方案，是在香港和深圳两地上市的大型通讯设备公众公司 | 电子设备、物联网等 | 智能机生产线 |
| 17 | 宇龙科技 （深圳） | 宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司系中国无线科技有限公司的全资附属子公司，是中国专业的智能手机终端、移动数据平台系统、增值业务运营一体化解决方案提供商，专注于以智能手机为核心的无线数据一体化解决方案，并致力于发展成为全球无线数据一体化终端的领导者 | 智能手机 | 智能手机生产线 |
| 18 | 步步高 （广东东莞） | 步步高通信科技有限公司经营范围包括生产、销售：各类电话机、锂电池、手机、各类通信终端设备、电脑及周边设备、打印机、电源、家用电器等 | 电子设备产品 | 智能机生产线 |
| 19 | 欧珀移动 （广东东莞） | OPPO全称广东欧珀移动通信有限公司，成立于2004年。是一家全球性的智能终端设备制造商和移动互联网服务提供商，致力于为客户提供先进和精致的智能手机、高端影音设备和移动互联网产品与服务 | 智能终端产品 | 智能机生产线 |
| 20 | 魅族科技 （广东珠海） | 魅族科技是智能手机厂商魅族科技有限公司的简称，是一家国内外知名智能手机厂商，致力于向消费者提供国际一流性能和品质的电子产品 | 智能手机 | 智能机生产线 |
| 21 | 深南电路 （深圳） | 深南电路产品涵盖背板、系统板、微波射频板等，涉及通信、航空航天、医疗、汽车电子和工控等领域，市场覆盖北美、欧洲、东南亚、中国大陆、香港等国家和地区。该公司目前拥有深圳南山工厂与龙岗工厂，主要从事高端印制电路板研发和生产，批量生产多层板最高层数达58层，样板能力达64层。为全球前五大通讯设备制造商、前三大航空航天电子厂商等全球500强企业提供产品与服务 | 高端印制电路板 | 背板、系统板、微波射频板等 |
| 22 | 天音通信 （深圳） | 天音通信已是中国最大的移动电话综合服务商，是摩托罗拉、诺基亚、三星、索尼爱立信、LG、飞利浦、多普达、夏普等国际厂商在中国最重要的战略合作伙伴 | 智能机、功能机 | 智能机、功能机生产线 |
| 23 | 欧菲光科技 （深圳） | 欧菲光科经营范围包括开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件机系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务 | 智能机、功能机 | 智能机、功能机生产线 |
| 24 | 传音控股 （深圳） | 传音控股是一家以移动通信为主，多元化发展的高科技集团企业，成立于2006年。旗下拥有领先的手机品牌TECNO、ITEL和INFINIX。传音控股已成为手机行业的中坚力量，其手机出货量全球排名第七，并以超过40%的市场份额排名非洲第一 | 智能机、功能机 | 智能机、功能机生产线 |
| 25 | 华勤通讯 （深圳） | 华勤通讯是全球领先的手机研发设计公司，专业提供手机、平板电脑等产品的ODM服务，是华为终端制造代工商 | 智能机、功能机 | 智能机、功能机生产线 |
| 26 | 闻泰通讯 （深圳） | 闻泰通讯拥有上海、深圳、西安三个研发中心和嘉兴生产基地，每年为全球多个知名客户提供智能手机、智能硬件产品和云服务。是华为终端制造代工商 | 智能手机、智能硬件产品 | 智能机、功能机生产线 |
| 27 | 惠科电子 （深圳） | 惠科电子有限公司是集消费类电子产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业 | LED显示器、液晶电视、平板电脑、一体电脑、手机、电源、机箱等 | 智能机、功能机生产线 |
| 28 | 深圳市天珑移动 （深圳市） | 创新型移动通信产品和服务供应商，致力于移动终端的研发、生产及销售 | 各种新型手机、移动终端设备 | 移动终端设计和生产环节 |
| 29 | 深圳市派对电子科技有限公司 （深圳市） | 在手机技术开发方面上积极密切与行业知名方案解决商进行合作，共同开发符合中国消费者需求的手机。 | 目前主要开发GSM/CPRS、CDMA2000/TDWCDMA、CDMA等多种制式的产品，并且根据客户的要求开发差异化的产品 | 手机研发和定制化手机设计 |
| 30 | 深圳市普光电子科技有限公司 （深圳市） | 晶振等元器件进口销售 | 各种晶振元器件 | 终端元器件 |
| 31 | 深圳市星月传奇智能电子有限公司 （深圳市） | 专业软件研发，也提供互联网解决方案。 | O2O手机移动平台、智能同城配送解决方案及大中型网站、手机App、信息系统外包服务。 | 手机App研发 |
| 32 | 深圳市金酷铂电子科技有限公司 （深圳市） | 专注于移动通信产品的研发、生产、销售及服务 | 于国内知名振华OBEE品牌手机进行全方位合作及产品深化，从而成为国内较早与中国移动合作的终端产品公司。 | 移动终端研发与设计 |
| 33 | 深圳市科利德电子有限公司 （深圳市） | 从事各种石英晶体生产，生产过程从切片开始，各种生产设备齐全，能满足各种特殊要求晶体的生产需要 | 多种石英晶体的生产 | 石英晶体 |
| 34 | 鸿奕盛电子科技有限公司 （深圳市） | 主营产品的背光源，与多家企业建立长期合作关系 | 屏幕背光源 | 屏幕背光源 |
| 35 | 深圳雄富光电科技有限公司 （深圳市） | 集生产销售一体的高科技公司,公司主要生产和销售液晶显示屏,用于手机,游戏机,POS机等数码产品上 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 |
| 36 | 深圳市亚中讯科技有限公司 （深圳市） | 从事高端电子产品的大型制造产业,公司的最大优势是：贴片，组装，报关一条龙企业，产品极具竞争力 | 终端产品的贴片、组装生产 | 组装生产线 |
| 37 | 安吉泰迈克斯科技有限公司 （深圳市） | 立足本体，提供手机外壳设计生产、手机充电器生产等服务器 | 手机外壳、手机、手机充电器 | 手机外壳、充电器 |
| 38 | 深圳市成大有科技有限公司 （深圳市） | LCD液晶显示屏行业产品制造装备的设计、生产、销售，在LCD液晶显示模组等光电产品点胶装备的设计及生产能力上均处于领先水平 | 液晶显示屏幕生产设备的设计与生产 | CD屏幕模组生产设备 |
| 39 | 深圳市诚亿自动化科技有限公司 （深圳市） | 专注于FPD平板显示领域设备的研发、设计、生产、销售、服务 | 全自动Plasma端子清洗机、全自动单颗及多边多颗COG/COF、全自动单段及单边多段FOG/FOF系列、全自动背光组立系列、全自动BLU中大尺寸叠膜些列、OGS/On Cell/In Cell热压系列 | 平板显示设备生产设备 |
| 40 | 深圳市巨源光电科技有限公司 （深圳市） | 专业从事LED显示屏产品开发、生产、销售， | LED显示屏 | LED显示屏目的开发 |
| 41 | 东莞嘉丰机电有限公司 （深圳市） | 目前已成为 ODM、OEM 领域中规模最大、成长最快、评价最高的国际集团之一。先后在台湾和中国设立二个研发中心及数个工厂，并在美国、日本和英国等地各设有客服中心 | 绿色制程技术、无线通讯技术、精密模具技术等。集团所致力研究制造的通讯网络传输、机箱、机柜及各型插箱、配线架、各式电源柜、柜员机、信息机、娱乐机器、贩卖机、医疗、能源、残障车、精冲及五金塑料配件等产品 | ODM/OEM设计生产代工 |
| 42 | 深圳市粤创高科技术有限公司 （深圳市） | 以生产研发3D产品、消费类电子产品和科技医疗类产品为主的高新技术企业。主要承载数字化城市及智慧医疗建设，建立一个包容性的平台，创新更多科技产品 | 裸眼3D手机/平板电脑、裸眼3D立体商用显示系统、2D户外超亮节能广告机、城市轨道智慧显示系统、智慧医疗终端产品和智慧家庭系列设备 | 裸眼3D技术手机平板 |
| 43 | 华傲数据技术有限公司 （深圳市） | 公司定位于为互联网、金融、电信、生物医药、政府等行业提供数据质量、数据集成、大数据分析和复杂数据分析等方面的基础软件产品全面解决方案 | 大数据分析、复杂数据分析和基础软件产品 | 大数据分析方案 |
| 44 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 （深圳市） | 模具及其结构件的集成化制造服务供应商 | 为通讯领域的国际品牌客户提供整体制造装备方案 | 模具设计 |
| 45 | 深圳市蜂窝网络有限公司 （深圳市） | 提供移动应用产品咨询、策划、方案、设计、开发、运维、运营与推广一站式服务，业务范围包括移动应用战略咨询与信息化规划、移动应用软件开发定制、网络应用系统与平台开发、企业应用集成与服务、移动平台运维与推广、云计算、大数据服务 | 专注于移动互联网与系统集成业务 | 互联网服务集成，网络平台运维 |
| 46 | 深圳市汇丰源通科技有限公司 （深圳市） | 移动通信领域的研发、设计、集成、生产及销售的移动通讯 | 移动终端的研发设计和生产 | 终端设计和生产 |
| 47 | 深圳市爱美罗电子科技有限公司 （深圳市） | 公司集显示器产品的研发、生产、销售于一体，服务于电子类的高薪IT技术企业 | 电子、电脑周边配件、显示器、显示屏、存储设备的研发 | 电子元件 |
| 48 | 深圳市捷克热流道有限公司 （深圳市） | 专业设计、生产、销售热流道系统的生产 | 主营塑胶模具热流道系统、分流板、针阀式热咀、尖咀、通咀、温控箱、时间控制器、模流分析等，为各种类型的注塑应用提供全套的热流道解决方案 | 产品外形设计温控设计 |
| 49 | 浪潮 （山东济南） | 中国领先的云计算、大数据服务商 | 基础设施存储设备、计算设备 | 基础设施建设 |
| 50 | 中科曙光 （天津） | 曙光公司正在逐步从“硬件提供商”向“服务提供商”迈进；并云计算、大数据战略布局 | 大数据整体解决方案和服务 | 大数据应用和服务 |
| 51 | 世纪互联 （北京） | 中国最大的电信中立互联网基础设施服务商，建立骨干数据中心是其下一步战略 | 数据中心建设与运营 | 基础设施建设 |
| 52 | 阿里巴巴 （浙江杭州） | 阿里将大数据业务不断扩展到各行业，近期扩展到政府业务 | 重点行业大数据应用 | 可以通过政府业务开启阿里入驻可能 |
| 53 | 华胜天成 （北京） | 全行业前三的企业，大数据管理是其重要业务，作为重点业务西南尚未空间 | Power服务器及系统集成 | 大数据管理、Power服务器、系统集成 |
| 54 | 百度 （北京） | 2014年百度提出大数据引擎概念，目前正在谋划大数据布局 | 重点行业大数据应用 | 大数据应用 |
| 55 | 用友网络 （北京） | 产品和解决方案方面，用友已经将大数据作为其核心应用开发平台的四大组成部分之一 | 重点行业大数据应用 | 大数据应用 |
| 56 | 中科曙光 （天津） | 采用企业投资建设运营，政府定期、定量采购服务的模式，建设先进计算数据中心并投入运营 | 已建设有IDC，公有云和私有云服务以及教育云、医疗云等行业云 | 政府云为突破，重点教育云、医疗云等行业云 |
| 57 | 东软 （辽宁沈阳） | 正在借助多家投资机构发力智能医疗领域，建立西南集健康管理、云医院、远程医疗为一体的综合平台 | 国内软件巨头和IT解决方案供应商 | 智能医疗云计算综合平台 |
| 58 | 金蝶 （深圳） | 信息化服务提供商。提供企业普遍需要的云服务，行业和品牌影响力较大，运行经验丰富 | 移动办公云、ERP云、财务云等 | 办公云服务平台 |
| 59 | 腾讯 （深圳） | 大型云服务提供商，技术实力雄厚，品牌效应良好，并且之前有多次与地方政府合作的案例 | 业务领域覆盖计算、存储、网络、移动性管理、数据分析等多个领域 | 云服务平台 |
| 60 | 51talk （北京） | 专注于英语在线教育的创业型企业，收购了91外教，获得多位创投大佬的青睐，在线教育服务进入资源整合重组阶段，教育云可作为布局热点之一 | 教育云服务 | 教育云平台 |
| 61 | 航天信息 （北京） | 承担过多项物联网领域信息化工程项目，设有RFID、智能商务等博士后工作站，技术实力较强 | RFID一卡通解决方案、电子门锁、金融支付、车辆管理、资产管理、身份识别等 | RFID解决方案等 |
| 62 | 智联纬创 （深圳） | 率先开展蓝牙4.0等先进技术的研究，在物联网芯片应用于防丢失、蓝牙灯等产品积累了大量应用经验，是TI的中国区第三方合作伙伴 | 蓝牙通信模块、蓝牙插座产品等 | 物联网芯片制造，尤其是防丢失、蓝牙灯等应用 |
| 63 | 拓邦股份 （深圳） | 国内一流的智能控制方案提供商 | 为家电、汽车、电池等行业提供配套所需的各种电子智能控制产品 | 物联网行业解决方案 |
| 64 | 东信和平 （广东珠海） | 国内经营规模最大的智能卡行业上市公司，国际影响力较大 | 智能卡及相关系统集成，整体解决方案提供商，产品应用于通讯、金额支付、政府公共事业等领域 | 以政府公共事业为突破，引进智能卡及系统集成 |
| 65 | 银江股份 （浙江杭州） | 中国领先的城市智能化整体解决方案提供商 | 专注于城市智能交通、智能医疗和智能建筑等物联网垂直行业应用领域 | 物联网行业解决方案 |
| 66 | 合广测控 （深圳） | 新兴的物联网应用高新技术企业，国内首家智能照明CQC认证企业 | 从事智能家居、智能照明、酒店客房管理等应用解决方案的设计 | 智能家居行业解决方案 |
| 67 | 苏宁云商 （江苏南京） | 中国商业企业的领先者，全球家电连锁零售业市场价值最高的企业之一，国内电商企业中第一家取得国际快递业务经营许可的企业 | 经营商品涵盖传统家电、消费电子、百货、日用品、图书、虚拟产品等综合品类；“电商+店商+零售服务商”的云商新模式 | 平台服务 |
| 68 | 淘宝 （浙江杭州） | 亚洲最大的网络零售商圈，包括C2C、团购、分销、拍卖等多种电子商务模式 | C2C、分销、拍卖、直供、众筹、定制 | 平台服务 |
| 69 | 当当 （北京） | 知名的综合性网上购物商城，中国第一家完全基于线上业务、在美国上市的B2C网上商城 | 图书音像、美妆、家居、母婴、服装和3C数码等几十个大类，数百万种商品；物流方面实现全日达、次日达，以及货到付款服务 | 平台服务 |
| 70 | 唯品会 （广东广州） | 一家专门做特卖的网站，“零库存”的物流管理以及与电子商务的无缝对接模式 | 每天100个品牌授权特卖，商品囊括时装、配饰、鞋、美容化妆品、箱包、家纺、皮具、香水、3C、母婴等 | 平台服务 |
| 71 | 宝尊电商 （上海） | 为品牌企业和零售商提供包括营销服务、IT服务、客户服务和物流服务等在内的专业的整合式电子商务服务 | 以品牌为中心，根据品牌的需求来提供有效的电子商务服务方案 | 电商整体服务、营销策划 |
| 72 | HTC （台湾） | 与Valve合作打造了虚拟现实头盔Vive | 产品HTC Vive、头盔类产品 表现突出 | 硬件制造生产线 |
| 73 | 蚁视 （北京） | 蚁视与联想宣布共同推出一款便携式虚拟现实设备“乐檬蚁视 VR 眼镜” | “乐檬蚁视 VR 眼镜” | 加强内容合作 |
| 74 | 暴风魔镜 （北京） | 暴风魔镜发布了暴风魔镜一体机魔ONE、暴风魔镜4两款硬件产品，自身也有内容 | 暴风魔镜，从硬件到内容 | 硬件生产线；内容开发平台 |
| 75 | 到此一游justbehere （上海） | 旅游ＶＲ，全景视频、航拍潜拍等极限拍摄内容、3D古迹复原等 | 旅游VR | 旅游内容VR平台开发 |
| 76 | 光影无限 （北京） | 将虚拟现实从舞台带到密室、会展 | 会展VR、触摸墙解决方案 | 白酒会展内容VR平台开发 |
| 77 | SightPano （北京） | 已先后为特斯拉、宝马、奔驰、国家大剧院、云冈石窟、汤臣一品等客户提供全景视觉交互作品 | 旅游VR、全景视觉服务商 | 旅游内容VR平台开发 |
| 78 | 网龙网络 （福建福州） | 做教育和游戏出身，已与福建电子信息集团合作，以应用为入手，加大虚拟现实开发 | 教育、游戏内容丰富 | 内容VR开发 |
| 79 | 深圳维思维尔 （深圳） | 其全景视频拍摄技术可与当地的房地产、旅游等产业相结合 | 旅游VR、虚拟现实全景视频拍摄 | 旅游VR开发 |
| 80 | 海尔集团公司 （山东青岛） | 全球大型家电第一品牌，全球领先的整套家电解决方案提供商和虚实整合通路商 | 冰箱、空调、洗衣机、电视机、热水器、电脑、手机、家居集成等16个主导产品被评为中国名牌 | 电脑、手机、家居集成 |
| 81 | 美的集团股份 有限公司 （广东佛山） | 以家电制造业为主的大型综合性企业集团，旗下拥有美的、威灵、华凌、安得、美芝等十余个品牌 | 主要家电产品有家用空调、商用空调、大型中央空调、冰箱、洗衣机、微波炉、风扇、洗碗机、电磁炉、电饭煲、电压力锅、豆浆机、饮水机、热水器、空气能热水机、吸尘器、取暖器、电水壶、烤箱、抽油烟机、净水设备、空气清新机、加湿器、灶具、消毒柜、照明等；主要家电产品配件有空调压缩机、冰箱压缩机、电机、磁控管、 变压器等 | 电磁炉、空气能热水机、吸尘器、取暖器、电水壶、烤箱、抽油烟机、净水设备、空气清新机、加湿器、灶具、压缩机、电机、磁控管、变压器 |
| 82 | 四川长虹电子控股集团有限公司 （四川） | 集军工、消费电子、核心器件研发制造为一体的综合性跨国企业集团 | 经营范围包括制造、销售家用电器、汽车电器、电子产品及元器件，电子信息网络产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备 | 家用电器、汽车电器、电子信息网络产品、通讯传输设备 |
| 83 | 海信集团有限公司 （山东青岛） | 同时拥有海信、科龙、容声三个中国著名商标，国家首批技术创新示范企业 | 电视、空调、手机、冰箱等 | 手机、空调等及关键零配件 |
| 84 | 珠海格力电器股份有限公司 （广东珠海） | 目前全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的国有控股专业化空调企业 | 家用空调、家庭中央空调和商用中央空调在内的20大类、400多个系列、7000多个品种规格的产品，空调品种规格之多、种类之齐全居全国同行首位 | 空调及零配件 |
| 85 | 奥克斯集团 有限公司 （浙江宁波） | 集研、产、供、销一体的大型企业 | 家用空调、商用空调以及冰洗厨卫等生活家电、变压器、开关柜、计量柜等电力设备 | 空调、跨越手机、手机电池 |
| 86 | 创维集团有限公司 （广东深圳） | 跨越澳港两地，生产消费类电子、网络及通讯产品的大型高科技上市公司 | 等离子、液晶电视、各类纯平电视、数字电视机顶盒、手机、汽车电子、安防产品以及数字电视产业链相关产品 | 等离子、液晶电视、手机、汽车电子 |
| 87 | 双良集团有限公司 （江苏江阴） | 集节能装备、化工新材料、战略新兴等于一体的大型综合性企业集团，中国企业500强 | 亚洲最大溴化锂节能系统制造基地，空冷器装置、海水淡化装置及换热器装置等大型节能节水设备 | 中央空调 |
| 88 | 万宝集团有限公司 （广东广州） | 中国企业500强 | 电冰箱、空压机 | 电冰箱、空压机 |
| 89 | 格兰仕集团 有限公司 （广东） | 全球化家电专业生产企业，世界级品牌家电制造企业，中国家电业最优秀企业之一 | 微波炉、空调、冰箱、洗衣机、生活电器等 | 电烤箱、电饭煲、电磁炉、电水壶等小家电 |
| 90 | 星星集团有限公司 （浙江台州） | 中国制造业500强，以家用电器、光电子产品和风电等新兴产业为主的多元化企业集团 | 冰箱、冷柜、特种柜、洗碗机、饮水机、空调、滤波器、显示屏、液晶电视等 | 冰箱、显示屏、滤波器 |
| 91 | 杭州金鱼电器集团有限公司 （浙江杭州） | 综合性大型国有控股企业 | 洗衣机、冰箱 | 洗衣机、冰箱 |
| 92 | 澳柯玛股份 有限公司 （山东青岛） | 全球知名制冷装备供应商，全球制冷家电、环保电动车和生活家电领先制造商 | 制冷、电动车、生活电器为三大支柱，冷链装备、自动售货机、洗衣机、超低温设备为新兴业务，电动车、海洋生物、新能源家电为 未来业务 | 电动车、海洋生物、新能源家电 |
| 93 | 宁波方太厨具 有限公司 （浙江宁波） | 厨卫家电全球领先者，厨房领域最成功的生产厂家之一 | 集成厨房、吸油烟机、燃气灶具、电磁灶具、消毒碗柜、燃气 热水器等 | 集成厨房、吸油烟机、燃气灶具、电磁灶具 |
| 94 | 深圳光峰科技光电技术有限公司 （广东深圳） | 集研发、生产高端半导体照明、显示光源、固态光源解决方案为一体的高新技术企业 | 产品线覆盖激光电视、DLP拼墙、电影投影机、工程投影机、教育投影机、舞台灯、微型投影机等 | 激光电视、DLP拼墙、电影投影机、工程投影机、教育投影机、舞台灯、微型投影机 |
| 95 | 无锡小天鹅股份有限公司 （江苏无锡） | 世界上极少数能同时制造全自动波轮、滚筒、搅拌式全种类洗衣机的家电制造商 | 全自动波轮、滚筒、搅拌式全种类洗衣机 | 洗衣机 |
| 96 | 合肥美菱股份有限公司 （安徽合肥） | 中国重要的电器制造商之一 | 冰箱、冷柜、洗衣机等 | 冰箱、冷柜、洗衣机等 |
| 97 | 浙江苏泊尔股份有限公司 （浙江杭州） | 中国最大、全球第二的炊具研发制造商，中国厨房小家电领先品牌，是中国炊具行业首家上市公司 | 明火炊具、厨房小家电、厨卫电器 | 压力锅、炒锅、煎锅、蒸锅、电饭煲、电压力锅、电磁炉、电水壶 |
| 98 | 山东九阳小家电有限公司 （山东济南） | 新兴的小家电专业企业，是依照《公司法》组建的规范化有限公司，为山东省高新技术企业、国家大豆行动计划示范企业和中国家用电器协会会员单位 | 全自动家用豆浆机、电磁炉、料理机、榨汁机、开水煲、紫砂煲、电压力煲、电火锅等系列小家电 | 豆浆机、电磁炉、电火锅 |
| 99 | 上海奔腾企业集团 （上海） | 研发、制造、销售为一体的综合性高新技术企业 | 生活电器、个人护理 | 电磁炉、电饭煲 |
| 100 | 广东东菱电器有限公司 （广东佛山） | 生产、研发、销售电热水壶、咖啡机、水果豆浆机、面包机、烤箱、多士炉、电烫斗及各种食物处理器等小家电及相关产业配套 | 电热水壶、咖啡机、水果豆浆机、面包机、烤箱、多士炉、电烫斗 | 电热水壶、咖啡机、水果豆浆机、面包机、烤箱、多士炉、电烫斗 |