附件

重点任务分工及进度安排表

| 序号 | 工 作 任 务 | 牵头单位 | 配合单位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 积极推进城市轨道交通建设 | 市发展改革委 | 市住房城乡建设局、市城乡规划管理局、市交通运输局 | 2014-2020年滚动实施 |
|  | 优先发展城市公共交通，积极发展大容量地面公共交通 | 市交通运输局 | 市发展改革委、市住房城乡建设局、市城乡规划管理局 | 2014-2016年滚动实施 |
|  | 加快公交枢纽、调度中心、停车场、保养场、首末站、停靠站、公交CNG专用站等配套基础设施建设 | 市住房城乡建设局 | 市交通运输局、市国土资源局、市发展改革委、市城乡规划管理局 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 大力推广应用新能源汽车，配建电动汽车充电站、充电桩、配送中心，以及天然气汽车加气站（或CNG、LNG加气站）等服务设施，做好新能源汽车配套基础设施专项规划编制工作 | 市经济和信息化委 | 市发展改革委、市交通运输局、市住房城乡建设局、市城乡规划管理局 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 完善市政道路网络系统，加强城市照明工程建设和节能改造 | 市住房城乡建设局 | 市发改委、市城市管理行政执法局、市交通运输局、市财政局、市城乡规划管理局、市公安局 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 加快推进城市快速环线建设 | 市住房城乡建设局、泸州高新区管委会、泸州长开区管委会 | 市发展改革委、市交通运输局、市城乡规划管理局、市国土资源局、市环境保护局、江阳区、龙马潭区、纳溪区 | 2014-2018年滚动实施 |
|  | 加快跨江通道建设，积极推进忠山隧道工程建设 | 市住房城乡建设局、市交通运输局、兴泸投资集团 | 市发展改革委、市城乡规划管理局、市国土资源局、市环境保护局、市水务局、江阳区、龙马潭区、纳溪区、长江泸州航道局、泸州长开区管委会 | 2014-2020年滚动实施 |
|  | 完善城市交通标志和信号灯等配套设施建设 | 市公安局 | 市交通运输局、市住房城乡建设局 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 加快市政桥梁安全检测和加固改造，积极推进市政桥梁隧道信息管理系统建设 | 市城市管理行政执法局 | 市住房城乡建设局、市发展改革委、市财政局 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 编制中心城区步行绿道系统专项规划 | 市城乡规划管理局 | 市发展改革委、市财政局、市交通运输局、市住房城乡建设局 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 开展市政地下管网普查，加强城镇供水、燃气、电力、通信等各类地下管网建设、改造和检查，建立综合管理信息系统 | 市住房城乡建设局 | 市发展改革委、市经济和信息化委、市财政局、市城市管理行政执法局、国网泸州供电公司等 | 2014-2020年滚动实施 |
|  | 加快雨污分流管网改造，加强截污干管建设 | 市住房城乡建设局 | 市发展改革委、市财政局、市水务局 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 编制城市地下管线综合规划 | 市住房城乡建设局 | 市发展改革委、市财政局、市城乡规划管理局、市经济和信息化委、国网泸州供电公司等 | 2014-2015年 |
|  | 建立城市地下管网综合管理信息系统 | 市住房城乡建设局 | 市发展改革委、市财政局、市住房城乡建设局、市经济和信息化委、市城市管理行政执法局、国网泸州供电公司等 | 2014-2015年 |
|  | 加强饮用水水源地保护、建设和污染综合治理，推进城镇水源工程建设 | 市环境保护局 | 市水务局、市发展改革委、市国土资源局、市住房城乡建设局、市交通运输局、泸州长开区管委会 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 开展城市应急备用水源地的建设和保护工作 | 市住房城乡建设局 | 市发展改革委、市环境保护局、市水务局 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 加强城镇净水设施设备管理，保障供水安全 | 市住房城乡建设局 | 市卫计委、市环境保护局 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 开展城市排水防涝设施普查，编制城市排水防涝设施规划 | 市住房城乡建设局 | 市发展改革委、市城乡规划管理局、市水务局、市城市管理行政执法局 | 2014-2015年 |
|  | 加快排水防涝设施建设，配套建设雨水滞渗、收集利用等削峰调蓄设施 | 市住房城乡建设局 | 市发展改革委、市财政局、市水务局、市城市管理行政执法局 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 积极推行低影响开发建设模式 | 市住房城乡建设局 | 市发展改革委、市财政局 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 加强城镇河湖水系保护和管理，强化城镇蓝线保护，完善城镇防洪设施和重点堤防工程建设 | 市住房城乡建设局 | 市水务局、市环境保护局 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 加强城镇燃气设施建设 | 市住房城乡建设局 | 市经济和信息化委、市发展改革委、市能源办、兴泸投资集团 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 推进城镇电网建设 | 市发展改革委 | 市经济和信息化委、国网泸州供电公司、泸州长开区管委会 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 加强城镇通信设施建设 | 市经济和信息化委 | 市文体广局、市城乡规划管理局 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 加快城镇污水处理设施建设 | 市住房城乡建设局 | 市发展改革委、市财政局、市环境保护局、兴泸投资集团、泸州长开区管委会 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 修复城镇水生态，基本消除劣Ⅴ类水体 | 市环境保护局 | 市水务局 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 加快城镇生活垃圾处理设施建设 | 市城市管理行政执法局 | 市发展改革委、市经济和信息化委、市财政局、市住房城乡建设局、市国土资源局、市环境保护局、市供销社等 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 加快创建生活垃圾分类示范城市，深化农村生活垃圾分类收集 | 市城市管理行政执法局 | 市发展改革委、市财政局、市环境保护局、市供销社等 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 开展排查和风险评估，加快治理非正规垃圾处理场点和不达标生活垃圾填埋场 | 市城市管理行政执法局 | 市发展改革委、市财政局、市环境保护局 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 加快城镇公园规划建设，完善生态园林指标，合理布局公园绿地 | 市住房城乡建设局 | 市发展改革委、市财政局、市林业局 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 提升城镇绿地功能 | 市住房城乡建设局 | 市发展改革委、市财政局、市城乡规划管理局 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 开展绿色建筑行动，推进绿色城市建设 | 市住房城乡建设局 | 市经济和信息化委、市科技局、市财政局 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 加快城镇公共服务设施建设 | 市发展改革委 | 市教育局、市科技局、市公安局、市财政局、市民政局、市住房城乡建设局、市城乡规划管理局、市商务局、市文体广局、市卫计委、市工商局、市文体广局、市供销社、市人防办等 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 科学编制城镇总体规划，统筹安排城市基础设施建设 | 市城乡规划管理局 | 市住房城乡建设局、市发展改革委、市国土资源局、市环境保护局、市水务局等 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 开展地下空间资源调查与评估，制定城市地下空间开发利用规划，统筹地下各类设施、管线布局 | 市城乡规划管理局 | 市国土资源局、市住房城乡建设局、市经济和信息化委、市人防办等 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 抓紧落实已明确的污水处理、生活垃圾处理设施建设、城镇供水、城镇燃气等“十二五”规划 | 市住房城乡建设局 | 市发展改革委、市经济和信息化委、市财政局、市环境保护局、市水务局、市城市管理行政执法局、兴泸投资集团 | 2014-2015年 |
|  | 充分考虑和优先保障城镇基础设施建设用地需求 | 市国土资源局 | 市住房城乡建设局 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 优化审批流程，加快在建项目建设，做好2016-2017年建设项目储备 | 市发展改革委 | 市财政局、市住房城乡建设局 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 拓宽投资渠道，强化企业投资主体地位，集中财力支持城镇基础设施建设 | 市财政局 | 市发展改革委、市住房城乡建设局 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 积极推进多样化融资方式，创新金融产品和服务方式 | 市金融办 | 人行泸州支行、泸州银监局、市财政局、市住房城乡建设局 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 落实国家税收优惠政策 | 市财政局 | 市地税局、市国税局、市住房城乡建设局 | 2014年开始 |
|  | 分类推进城镇基础设施建设领域事业单位改革 | 市委编办 | 市发展改革委、市住房城乡建设局、市人力资源社会保障局、市财政局等 | 2014-2020年 |
|  | 完善市政公用行业特许经营权和服务标准，逐步开放市政公用服务市场 | 市住房城乡建设局 | 市发展改革委、市财政局等 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 完善价格和财政补贴机制 | 市发展改革委 | 市财政局、市住房城乡建设局等 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 创新投资管理方式，实行投资、建设、运营和监管分开 | 市住房城乡建设局 | 市发展改革委、市财政局等 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 建立完善价格体系，健全顺价调整机制 | 市发展改革委 | 市财政局、市住房城乡建设局等 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 加大城市规划建设和市政管理机构的职责整合力度，最大限度解决部门职责交叉和分散 | 市委编办 | 市住房城乡建设局、市城乡规划管理局等 | 2014年开始 |
|  | 加强对城镇基础设施建设的监督指导，定期组织检查 | 市住房城乡建设局 | 市发展改革委、市财政局、市环境保护局等 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 研究制定城镇基础设施建设投融资、财政等支持政策 | 市发展改革委 | 市财政局、市住房城乡建设局、市城乡规划管理局等 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 加强对加快城镇基础设施建设实施意见贯彻落实情况的督查检查 | 市住房城乡建设局 | 市人力资源社会保障局 | 2014开始 |
|  | 建立健全城镇道路管网、供水供气、排水防涝、生活污水和垃圾处理等为核心，地上和地下统筹协调的城镇基础设施管理体制机制，着重加强城镇地下管网综合管理 | 市住房城乡建设局 | 市委编办、市经济和信息化委、市能源办、市经济和信息化委、市文体广局、国网泸州供电公司等 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 建立完善地方标准体系和质量评价体系，规范城镇道路开挖和地下管线建设行为 | 市住房城乡建设局 | 市城市管理行政执法局 | 2014-2017年滚动实施 |
|  | 加快推进全市数字城管平台建设 | 市城市管理行政执法局 | 市住房城乡建设局、市城乡规划管理局、市发展改革委、市财政局、江阳区、龙马潭区、纳溪区、泸县、合江县、叙永县、古蔺县 | 2014-2017年滚动实施 |

信息公开选项：主动公开

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市中级法院，市检察院，市委各部门。

泸州市人民政府办公室                    2015年2月16日印